|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет (информация) о ходе реализации целевой программы** |
| Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района |
|   *(наименование программы)* |
| за 2012 год |
| *(период нарастающим итогом)* |
|   | Наименование | Предусмотрено | Лимит финансирования мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| №№ | мероприятия | программой на |  (объектов), тыс.руб. |  (объектов), тыс.руб. |
| п/п | (объекта) | текущий год, | всего | бюджет МР | областной | всего | бюджет МР | областной |
|   |   | тыс.руб. |   |   | бюджет |   |   | бюджет |
| 1 | Приобретение автобусов  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | ПАЗ | 1,5 | 1,5 |   | 1,5 | 1,5 |   | 1,5 |
|   | Туристический автобус | 5,3 | 5,3 |   | 5,3 | 5,3 |   | 5,3 |
| 2 | Реконструкция ремонтной базы ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" |   |   |   |   |   |   |   |
| 1,5 | 1,5 |   | 1,5 | 0,4 |   | 0,4 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ИТОГО | 8,3 | 8,3 |   | 8,3 | 7,2 |   | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель целевой программы |   |   |  |  |   |
|  |  |  |  |   *(подпись)* |  |  *(расшифровка подписи)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: Молодцова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименованиемероприятия(объекта) | Наименование целевого | Кi | Начальный(базовый)уровеньна моментначала реализ.программы \* | Плановое значение  | Фактическое значение  |
| п/п | индикатора, показателя |  | на весь периодреализациипрограммы(к моментуокончанияпрограммы) | на текущийгод (к концутекущегогода) | накопительнымитогом за весьпериод сначалареализациипрограммы\* | накопительнымитогом сначала года(на отчетнуюдату) |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 |   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение автобусов | Обновление парка пассажирского подвижного состава  | 0,8 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |
|   |
| 2. | Реконструкция ремонтной базы | Реконструкция ремонтной базы | 0,2  |    | 1,5  | 0,4  | 0,4  | 0,4  |
|   |
|  \*Графа заполняется в случае, если это приемлемо в отношении данного индикатора или показателя |
| Расчетное значение эффективности реализации Программы равно 98% и признается высокой. |

 Эффективность реализации Программы оценивается по формуле:

|  |
| --- |
|      Xi тек.zakon?SetPictKi -----------------      Xi план.R = --------------------------------- х 100%(Fтек / Fплан) |

     Xi план - плановое значение показателя; Xi тек- текущее значение показателя;     F план- плановая сумма финансирования по Программе (лимит финансирования); F тек- сумма финансирования на  текущую дату;   Ki- весовой коэффициент параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |