**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы/МЦП/ «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе» на 2015-2017 годы**

*(полное наименование программы)*

Ответственный исполнитель отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ,Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

*(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Источник финан. | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. **Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Организация районных мероприятий, соревнований, конкурсов, направленных на предупреждение ДДТТ в образовательных организациях, в т.ч. в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | мероприятий | 5 | 5 | БМР | 55,0 | 55,0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ МОБУ СОШ №2) | мероприятий | 1 | 1 | БМР | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.1.3 | Приобретение фликеров | мероприятий | 1 | 1 | БМР | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.1.3 | Разделение пешеходно-автомобильного потока по Школьному и Юбилейному проездам г.Гаврилов-Ям | мероприятий | 1 | 1 | БГП | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.1.4 | Развитие системы фиксации нарушений правил дорожного движения | мероприятий | 1 | 1 | БГП | 50,0 | 50,0 |  |
|  | итого | Х | Х | Х |  | 430,0 | 430,0 | Х |
|  | в том числе:бюджет мр | Х | Х | Х |  | 80,0 | 80,0 | Х |
|  | бюджет городского поселения |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заместитель Главы мр- Начальник Управления финансов (Е.В.Баранова)

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Карпова Е.А.( расшифровка подписи)