к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Ответственный исполнитель Отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2020 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1: **« Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам** |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 1,34 |  | **14393,5**  7056,9-ОБЛ  7336,6-БМР | **12718,7**  7056,9-ОБЛ  5661,8-БМР |  |
|  | **Итого по задаче:1**  **в том числе:** |  |  |  | **14393,5** | **12718,7** |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | **7056,9** | **7056,9** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | **7336,6** | **5661,8** |  |
| 2 | Задача 2: **Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | 8011,3 – бюджет мун. района | 8011,3 – бюджет мун. района | - |
| 2.1.2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | 1020 – областной бюджет | 1019,9– областной бюджет | - |
|  | ИТОГО по задаче 2 | ед. | х | х | 9031,3  8011,3– БМР  1020 – ОБ | 9031,2  8011,3 – БМР  1019,9 – ОБ |  |
|  | **Итого по Муниципальной программе:** |  |  |  | **23424,8** | **21749,9** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | **8076,9** | **8076,8** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | **15347,9** | **13673,1** |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Баранова Зам.Главы муниципального района-начальник Управления финансов

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Карпова Е.А./. (расшифровка подписи)