к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

**Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе**

Ответственный исполнитель Отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2021 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1: **« Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам** |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 1,34 |  | **15632,9**  6928,7-ОБЛ  8704,2-БМР | **15247,5**  6928,4-ОБЛ  8319,1-БМР |  |
|  | **Итого по задаче:1**  **в том числе:** |  |  |  | **15632,9** | **15247,5** |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | **6928,7** | **6928,4** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | **8704,2** | **8319,1** |  |
| 2 | Задача 2: **Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | 8200,0 – бюджет мун. района | 8200,0 – бюджет мун. района | - |
| 2.1.2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | 1829,0 – областной бюджет | 1829,0– областной бюджет | - |
|  | ИТОГО по задаче 2 | ед. | х | х | 10029,0  8200,0– БМР  1829,0 – ОБ | 10029,0  8200,0 – БМР  1829,0 – ОБ |  |
|  | **Итого по Муниципальной программе:** |  |  |  | **25661,9** | **25276,5** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | **8757,7** | **8757,4** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | **16904,2** | **16519,1** |  |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Баранова Заместитель Главы муниципального района - начальник Управления финансов

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ж.А. Давыдова/