**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2018 годыОтветственный исполнитель \_отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2017г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана | | |
| Наименование (единица из- мерения) | План | | | Факт | | План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | *Подпрограмма 1*  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации | |  |  | | |  |  | |  | | |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | | км | 2,0 | | | 2,0 | 319,7-БМР  2324,0-ОБ | | 319,7-БМР  2324,0-ОБ | | |  |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | | км | 0,9 | | | 0,9 | 38,8-БМР | | 38,8-БМР | | |  |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | |  |  | | |  | 12,3-БМР  1249,4-ОБ  (оплата кредиторской задолженности) | | 12,3-БМР  1249,4-ОБ  (оплата кредиторской задолженности) | | |  |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Илькино | | км | 1 | | | 1 | 125,4-БМР  886,5-ОБ | | 125,4-БМР | | | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | | км | 0,51 | | | 0,51 | 87,6-БМР  607,1-ОБ | | 87,6-БМР | | | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.6. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | |  |  | | |  | 982,1-БМР | | 947,4-БМР | | | все запланированные мероприятия выполнены |
| 1.1.7. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево – Нарядово» | | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 1 | | | 1 | 614,3-БМР | | 614,3-БМР | | |  |
| 1.1.8. | Первичный пуск газа д. Поляна | |  |  | | |  | 12,3-БМР | | 12,3-БМР | | |  |
| 1.2. | **Задача 2.** **Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада | Гкал/час | | | 0,34 | 0,34 | | 4939,1-БМР | | 4939,1-БМР | | |  |
| 1.2.2. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | Гкал/час | | |  |  | | 6427,8-БМР | | 6426,9-БМР | | |  |
| 2. | *Подпрограмма 2*  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось | |  |  | | |  | |  |  | | |  |
| 2.2. | **Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Строительство артезианской скважины в д. Петраково | | шт. | 1 | | | 1 | | БМР – 453,3 | БМР – 453,3 | | |  |
| 2.2.2. | Строительство артезианской скважины в с. Стогинское | | шт. | 1 | | | 1 | | БМР – 300,0 | БМР – 300,0 | | |  |
| 2.3. | **Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось | |  |  | | |  | |  |  | | |  |
| 2.4. | **Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев** | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | | ед. | строительство 8 ед.;  ремонт – 15 ед. | | | строительство 8 ед.;  ремонт – 15 ед. | | БМР – 938,9 | БМР – 938,9 | |  | |
| 2.4.2. | Мероприятия по улучшению качества воды | | ед. | чистка 11 ед. | | | чистка 11 ед. | | БМР – 97,0 | БМР – 97,0 | |  | |
| 3. | *Подпрограмма 3*  МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | | кол-во предприятий, которым оказана поддержка | 1 | | | 1 | | БМР –2250,0 | БМР – 2250,0 | |  | |
| 3.2. | **Задача 2. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось | |  |  | | |  | |  |  | |  | |
| 4. | **Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг** | | | | | | | | | | | | |
|  | По данному мероприятию в 2017г. работ не проводилось | |  |  | | |  | |  |  | |  | |
| 5. | **Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения** | | | | | | | | | | | | |
|  | По данному мероприятию в 2017г. работ не проводилось | |  |  | | |  | |  |  | |  | |
| 6. | **Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям** | |  |  | | |  | | БМР – 804,4  ОБ-7775,0  ОБ (ПП) – 7775,0 | БМР – 804,4  ОБ-7775,0  ОБ (ПП) – 7775,0 | |  | |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | | Х | Х | | | Х | | **Всего: 39020,0**  БМР-18403,0  ОБ-12842,0  ОБ (ПП) – 7775,0 | **Всего: 37490,8**  БМР-18367,4  ОБ-11348,4  ОБ (ПП) – 7775,0 | | Х | |

Подпись: Начальник отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная целевая программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной целевой программы: Обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района.

Развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района.

3. Финансирование МП:

На 2017 год плановый объем финансирования МП с начала ее реализации составлял – 39 020,0 тыс. руб., из них 18403,0 тыс. руб. бюджет муниципального района, 12842,0 тыс. руб. областной бюджет и 7775,0 тыс. руб. областной бюджет (передача полномочий). Фактический объем финансирования МП за 2017 год составил – 37490,8 тыс. руб., из них 18367,4 тыс. руб. бюджет муниципального района, 11348,4 тыс. руб. областной бюджет и 7775,0 тыс. руб. областной бюджет (передача полномочий).

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2017 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- строительство газораспределительных сетей, артезианских скважин и колодцев.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 11.04.2018г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2017 год - 104% и признается высокоэффективной.