**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годыОтветственный исполнитель \_отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2020г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана | | |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | | План | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | |
| 1. | *Подпрограмма 1*  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Строительство газопроводных сетей д.Путилово - д.Пасынково - д.Ульяново - д.Матвейка Митинское сельское поселение | км | 3,6 | 3,6 | ОБ -1553,9  (оплата кредиторской задолженности) | | ОБ -1553,9  (оплата кредиторской задолженности) | | | |  |
| 1.1.1.2 | Строительство газораспределительных сетей в д.Петроково Великосельского сельского поселения | км | 1,344 | 1,344 | ОБ -3018,4  (оплата кредиторской задолженности) | | ОБ- 3018,4  (оплата кредиторской задолженности) | | | |  |
| 1.1.1.3 | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения |  |  |  | БМР -288,7 | | БМР- 157,4 | | | |  |
| 1.1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа | | | | | | | | | | |
| 2. | *Подпрограмма 2*  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1. Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | ед. | строительство 7 ед.;  ремонт – 10 ед. | строительство 7 ед.;  ремонт – 10 ед. | | БМР – 759,9 | БМР –691,9 | | | | Экономия в конце года по итогам закупочных процедур |
| 2.1.2 | Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | 1 | 1 | | БМР – 4,1 | БМР – 4,1 | | | |  |
| 2.2. | **Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Корректировка проекта «Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап» | шт. | 1 | 1 | | БМР – 95,0 | БМР – 0 | | | | отсутствие факта выполненных работ |
| 3. | *Подпрограмма 3*  МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | По данной задаче в 2020г. мероприятий не проводилось |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 4. | **Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения** | | | | | | | | | | |
|  | По данному мероприятию в 2020г. работ не проводилось |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 5. | **Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям** |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 6.1. | Ремонт водопроводных сетей в с. Великое | ед. | 1 | 1 | | БМР – 200,0 | | БМР – 198,2 | | |  |
| 6.2. | Замена насоса в котельной с. Шопша | ед. | 1 | 1 | | БМР – 500,0 | | БМР – 500,0 | | |  |
| 6.3. | Ремонт котельной в с. Шопша | ед. | 1 | 1 | | БМР – 1000,0 | | БМР – 1000,0 | | |  |
| 6.4. | Замена глубинного насоса артезианской скважины в с. Великое | ед. | 1 | 1 | | БМР – 35,0 | | БМР – 34,2 | | |  |
| 6.5. | Ремонт артезианской скважины в п. Новый | ед. | 1 | 1 | | БМР – 330,0 | | БМР – 329,8 | | |  |
| 6.6. | Ремонт артезианской скважины в д. Поляна | ед. | 1 | 1 | | БМР – 300,0 | | БМР – 300,0 | | |  |
| 7. | **Мероприятия по повышению уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области** | чел. | 3 | 3 | | ОБ – 111,0 | | ОБ – 111,0 | | |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | | **Всего: 8196,0**  БМР-3512,7  ОБ-4683,3 | | **Всего: 7898,9**  БМР-3215,6  ОБ-4683,3 | | | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_А.А. Герасимова\_\_ (расшифровка подписи)

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной программы: Обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района.

Развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района.

3. Финансирование МП:

На 2020 год плановый объем финансирования МП с начала ее реализации составлял – 8196,0 тыс. руб., из них 3512,7 тыс. руб. бюджет муниципального района, 4683,3 тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МП за 2020 год составил – 7898,9 тыс. руб., из них 3215,6 тыс. руб. бюджет муниципального района, 4683,3 тыс. руб. областной бюджет.

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2020 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- строительство газораспределительных сетей, артезианских скважин и колодцев.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 29.09.2020г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2020 год – 103,8% и признается высокоэффективной.