к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой Программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2020 годы**

**Ответственный исполнитель: отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района**

**Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2018г.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | |  | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: | Км |  |  | ОБ  БМР | 5950 8950 | 5950 1554,5 |  |
|  | - межбюджетные трансферты на содержание межпоселенческих дорог |  |  |  | БМР | 3670,9 | 3670,9 |  |
|  | - субсидия на финансирование дорожного хозяйства |  |  |  | ОБ | 11002,9 | 11002,8 |  |
|  | - субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности |  |  |  | ОБ | 15000,0 | 15000,0 |  |
|  | **Итого по МЦП,**  **в том числе:** |  |  |  |  | **43849** | **37178,2** |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 31952,9 | 31952,8 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 11896,1 | 5225,4 |  |
|  | - бюджет поселений |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпова Е.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Расчёт результативности и эффективности МЦП:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 20\_\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| МЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | |
| 1. Прирост протяжённости  автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | 1 | Км. |  | 68,92 | 75,27 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по МЦП (расчет по формулам):

Стратегическая результативность МЦП Р1*=109%*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | = | ∑ Кi | × | Пi факт | × | 100 %, |
| Пi план |

где

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | = | 1 | × | 75,27 | × | 100 %,=109% |
|  |  |  |  | 68,92 |  |  |

Стратегическая результативность МЦП признается высокорезультативной

Показатель эффективности МЦП рассчитывается по формуле:

Э= Р \* Фплан/Ф факт=109\***43849/37178,2=1,28**

*Стратегическая результативность МЦП признается*: высокоэффективной.

Подпись: нач-к ОКСа и П Управления ЖКХ Е.А.Карпова

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 20.02.2018г