О выполнении МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2014 годы» в 2012 году

На выполнение программы в 2012 году запланировано 3855,8 тыс.руб. средств федерального бюджета 3522,1 тыс.руб. средств областного бюджета, 303,6 тыс.руб. средств бюджета муниципального района и поселений.

По результатам исполнения МЦП проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические паспорта 27 бюджетных учреждений. Общая сумма работ составила 744 тыс.руб. По результатам технического надзора НКО «Фонд энергоэффективность» профинансированы из областного бюджета работы по 10 бюджетным учреждениям в сумме 142,5 тыс.руб. Софинансирование из местного бюджета составило 56,6 тыс.руб.

Из средств областного бюджета погашена кредиторская задолженность по энергетическому обследованию бюджетных учреждений в 2011 году в сумме 748 тыс.руб. из 800 тыс.руб. запланированных.

Установлены узлы учета теплоэнергии в 8 учреждениях бюджетной сферы. Общая сумма работ с учетом технического надзора составила 1367,7 тыс.руб , в т.ч. средства федерального бюджета 249,8 тыс.руб., областного бюджета 998,3 тыс.руб.. средства районного бюджета и бюджетов поселений – 119,6 тыс.руб.

В рамках программы проводились работы по разработке электронной схемы теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №  154 “О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения” . При запланированном объеме работ 1014,6 тыс.руб. с учетом технического надзора освоено 100 % выделенных средств , в том числе 913,1тыс.руб. областного бюджета и 101,5 тыс.руб. бюджета городского поселения Гаврилов-Ям.

В рамках повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений проведены работы по утеплению ограждающих конструкций зданий ( закупка пластиковых окон) . Закуплены пластиковые окна для 10 бюджетных учреждений на средства федерального бюджета в сумме 1573 тыс.руб.

Запланированные средства федерального бюджета в размере 1000 тыс.руб. на реализацию проекта «Энергоэффективный дом» не освоены по причине отсутствия порядка по использованию данных средств, утвержденного областными органами власти .

Таким образом федеральные средства освоены в сумме 2813,8 тыс.руб., областные средства освоены в сумме 2891,1 тыс.руб. , средства бюджета муниципального района и поселений в сумме 287,6 тыс.руб.