АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018  № 1114

(в редакции Постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2019 № 183, от 13.05.2019 № 516, от 11.10.2019 № 1105, от 17.02.2020 № 162, от 29.09.2020 № 809, от 12.02.2021 № 139)

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2019-2021 годы

В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района  постановления Правительства Ярославской области  от 30.03. 2018  № 234-п  «Об утверждении региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Ярославской области» на 2018-2020 годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                                  В.И. Серебряков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 01.10.2018 № 1114

в редакции Постановлений Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 13.02.2019 № 183, от 13.05.2019 № 516, от 11.10.2019 № 1105)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2019-2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2019-2021 годы

| Наименование МЦП | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Куратор | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов, тел. (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники МЦП | - Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; - Администрации городского и сельских поселений - организации коммунального комплекса |
| Цель программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Задачи программы | - обеспечение сельских пунктов качественной питьевой водой; - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество мероприятий по повышению качества водоснабжения (базовый год 2018 - 1) в 2019 г. – 1; 2020г. – 1; 2021г. – 1. 2. Количество построенных колодцев (базовый год 2018 - 7) в 2019 г. – 7; 2020г. – 7; 2021г. – 7. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования –3314,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2019 год – 855,0 тыс.руб. - БМР 2020 год – 859,0 тыс.руб. - БМР 2021 год – 1600,0 тыс.руб. - БМР |
| Контактные лица, телефон | Герасимова Анастасия Андреевна начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, (48534) 2 33 24 |

I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Ярославской области и  Гаврилов-Ямского муниципального района.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной  постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 г. № 188-п  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года» одним из ключевых направлений развития района является повышение качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой.   В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Численность населения, проживающего на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, составляет 26,6 тыс.чел. Централизованным водоснабжением обеспечивается 14,4 тыс.чел. населения городского и 6,5 тыс.чел. сельского населений. Поверхностными источниками водоснабжения  являются река Которосль, питьевой водой из указанных источников обеспечивается около 80 % процентов жителей города. Источниками водоснабжения населения являются также  частные и общественные колодцы, которые в большинстве случаев используются более15-20 лет.

Износ артезианских скважин составляет от 60% до 100% в некоторых поселениях. Такие скважины требуют обязательного текущего и капитального ремонта, дезинфекции.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 11,3процента от всего объема воды, поданной в сеть.

Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил 38 процентов.

Протяженность водопроводных сетей составляет 125,8 км.

В целом по району на конец 2018 года 35,2 процента водопроводных сетей нуждается в замене.

Сооружениями централизованного водоснабжения в муниципальном районе  по состоянию на конец 2018 года были оборудованы 63 % жилищного фонда и 38% сооружениями  централизованного водоотведения и очистки сточных вод.

Протяженность канализационных сетей составляет 42,2 км.

Изношенность сетей является причиной аварийности в канализационном хозяйстве.

В течение 2018 года через очистные сооружения было пропущено

1396 тыс. м3.

Общими проблемами водоснабжения населения из подземных источников являются: отсутствие обезжелезивающих установок  для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой. Качество воды подземных источников водоснабжения осталось на прежнем уровне и в 2018 году доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям составила 73 процента.

Недостатками канализационных очистных сооружений (далее - КОС)  являются:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и, как следствие, низкая эффективность очистки стоков, а также поступление объема сточных вод, превышающего проектную производительность канализационных очистных сооружений. Большая часть очистных сооружений канализации в сельской местности находится в нерабочем состоянии из-за отсутствия финансирования;

- не на всех КОС производится обеззараживание сточных вод при сбросе в поверхностные водоемы.

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов  вызвано недостаточным финансированием отрасли.

На решение задач и достижение целей Программы  могут оказать влияние следующие риски:

- нормативно-правовые риски (реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность организаций; задержка принятия запланированных региональных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы);

- финансовые риски, связанные с невыполнением объемов финансирования из районного бюджета и бюджетов поселений  и условий предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы, а также  срыв крайних сроков реализации мероприятий.

При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершённого строительства в результате задержки финансирования.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района  питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой.

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации  централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Сроки реализации Программы: 2019 – 2021 годы.

Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 2018 | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество построенных колодцев | 0,5 | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Количество мероприятий по повышению качества водоснабжения | 0,5 | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х | х |

III. Система программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой |
| 1.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | УЖКХ КСиП | БМР | 2341,0 | 781,1 | 759,9 | 800,0 | Количество реконструированных и построенных шахтных колодцев |
| 1.2. | Мероприятия по улучшению качества воды | УЖКХ КСиП | БМР | 11,0 | 6,9 | 4,1 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 1 в том числе: - бюджет муниципального района |  | БМР | 2352,0 2352,0 | 788,0 788,0 | 764,0 764,0 | 800,0 800,0 |  |
| Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 2.1 | Мероприятия по повышению качества водоснабжения | УЖКХ КСиП | БМР | 67,0 | 67,0 | - | - | 1 ед., 2019г. |
| 2.2 | Строительство артезианской скважины в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМР | 800,0 | - | - | 800,0 | 1 ед., 2021г |
| 2.3. | Расходы на содержание станции обезжелезивания в с. Шопша | УЖКХ КСиП | БМР | - | - | - | - | 1 ед., 2020г |
| 2.4. | Строительство станции очистки питьевой воды в д. Шалаево | УЖКХ КСиП | БМР | - | - | - | - | 1 ед., 2021г |
| 2.5. | Строительство станции очистки питьевой воды в с. Ильинское-Урусово | УЖКХ КСиП | БМР | - | - | - | - | 1 ед., 2021г |
| 2.6 | Корректировка проекта «Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап» | УЖКХ КСиП | БМР | 95,0 | - | 95,0 | - | 1 ед., 2020г. |
|  | Итого по задаче 2 в том числе: - бюджет муниципального района |  | БМР | 962,0 962,0 | 67,0 67,0 | 95,0 95,0 | 800,0 800,0 |  |
|  | ВСЕГО по МЦП: в том числе: -бюджет муниципального района |  |  | 3314,0 3314,0 | 855,0 855,0 | 859,0 859,0 | 1600,0 1600,0 |  |

IV. Ресурсное обеспечение Программы

| Источники финансирования | Всего | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет муниципального района | 3314,0 | 855,0 | 859,0 | 1600,0 |
| Итого по муниципальной целевой программе | 3314,0 | 855,0 | 859,0 | 1600,0 |

V. Механизм реализации Программы.

Организация управления и контроля за ходом реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной целевой программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального района,  предусмотренных решением Собрания представителей  муниципального района  о бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель программы в срок не позднее 10 рабочих дней с момента  утверждения или внесения изменений в программу организует размещение  ее  на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в МЦП осуществляется Ответственным исполнителем в случаях:

- приведения в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на  плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

- при корректировке бюджета муниципального района в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию МЦП;

- необходимости корректировки основных направлений реализации мероприятий МЦП.

Текущее управление реализацией МЦП осуществляется Ответственным исполнителем и (или) Куратором МЦП, которые:

- контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по устранению отклонений;

- несут ответственность за своевременную реализацию МЦП, осуществляют управление её Участниками, контролируют целевое и эффективное использование средств;

- представляют Ответственному исполнителю Муниципальной программы бюджетные заявки по  финансированию МЦП на очередной финансовый год и плановый период;

- готовят  Ответственному исполнителю Муниципальной программы периодические отчёты о реализации МЦП;

- осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и осуществляют хранение документов, касающихся МЦП;

- ежегодно готовят ответственному исполнителю Муниципальной программы  оценку достигнутых целей и эффективности реализации  МЦП.

Ответственные исполнители  МЦП  направляют   Ответственному исполнителю Муниципальной программы информацию о ходе реализации МЦП/ВЦП, использовании финансовых средств (по согласованию с Управлением финансов):

- отчёт о выполнении МЦП за 6 месяцев по установленной форме (пункт 1 приложения 10 к настоящему Порядку) в срок до 10 июля;

- доклад о ходе реализации МЦП по исполнению программы за год или весь период действия до 10 марта года, следующего за отчётным годом.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация муниципального района, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района в соответствии с их полномочиями.

VI. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации Программы

Ожидается, что в результате реализации Программы будет  достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан.

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной целевой программы производится согласно Приложения № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципальной района от 04.08.2017 № 817.