

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.02.2025 № 141

О внесении изменений в постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 10.01.2022 № 7

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.09.2021 №751, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2022 № 7, изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.11.2024 № 1047 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2022 №7».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Гаврилов-Ямского

муниципального района А.Б.Сергеичев

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 24.02.2025 № 141

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 - 2026 годы

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Куратор муниципальной программы | Таганов В. Н. - заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83 |
| Ответственные исполнители подпрограмм Муниципальной программы | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Перечень подпрограмм Муниципальной программы | МЦП «Газификация и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-  Ямского муниципального района»  на 2022-2026 годы  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы  МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2026 годы  МЦП «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  на 2022-2026 годы  МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального-хозяйства на 2023-2026 годы» |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Всего по Муниципальной программе - 65 790 919,60 из них:  Областные средства:  2022 год - 1 665 000,00 руб.,  2023 год - 5 259 000,00 руб.,  2024 год - 0 руб.,  2025 год - 0 руб.  2026 год- 0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 8 143 198,91 руб.,  2023 год - 6 044 686,43 руб.,  2024 год - 29 933 479,07 руб.,  2025 год - 6 172 000,0 руб.,  2026 год - 4 139 000,00 руб.  - средства бюджета поселений:  2024 год- 4 434 555,19 руб.,  2025 год- 0 руб.,  2026 год- 0 руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм Муниципальной программы по годам реализации | МЦП «Газификация и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-  Ямского муниципального района»  Всего - 8 607 496,04 руб. из них:  - областные средства:  2022 год- 0 руб.;  2023 год -5 000 000,00 руб.;  2024 год -0 руб.;  2025 год -0 руб.;  2026 год- 0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 1 275 642,61 руб.;  2023 год - 2 331 853,43 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год- 0 руб.;  2026 год- 0 руб.  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» Гаврилов-Ямского муниципального района»:  Всего – 3 594 556,30 руб.,  их них:  - областные средства:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год - 0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 1 082 556 ,30 руб.;  2023 год - 580 000,0 руб.;  2024 год - 1 270 000,0 руб.;  2025 год - 405 000,0 руб.;  2026 год- 257 000,0 руб.  МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям»:  Всего- 36 584 176,19 руб.,  из них:  -областные средства:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год- 0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 5 785 000,0 руб.;  2023 год - 2 247 000,0 руб.;  2024 год - 22 017 621,0 руб.;  2025 год- 1 300 000,0 руб.;  2026 год- 800 000,0 руб.  - средства бюджета поселений:  2024 год- 4 434 555,19 руб;  2025 год- 0 руб;  2026 год- 0 руб.  МЦП « Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:  Всего- 1 924 000,00 руб.,  из них:  областные средства:  2022 год - 1 665 000,00 руб.;  2023 год - 259 000,00 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год- 0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год- 0 руб. |
|  | МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального-хозяйства на 2023-2026 годы»  Всего- 15 080 691,07 руб.,  из них:  областные средства:  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год - 0 руб.;  - средства бюджета муниципального района:  2023 год -885 833,00 руб.;  2024 год -6 645 858,07 руб.;  2025 год -4 467 000,00 руб.;  2026 год -3 082 000,00 руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - развитие системы теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района  -установка современных и экологических автоматизированных котлов  - повышение надежности, безопасности и качества теплоснабжения;  -обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки;  - повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами;  - повышение эффективности муниципального управления; |
| Электронный адрес размещения Муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/regulatory/npa/index\_gkh.php |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**Муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Гаврилов - Ямского муниципального района, которая тесно связана с обеспечением жизнедеятельности населения, предприятий и организаций района. Общество предъявляет справедливые требования, желая видеть в ЖКХ безаварийную, более «прозрачную» по формам работы отрасль.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования муниципального района.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка механизмов реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении ЖКХ муниципального района. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, составляющий более 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 19 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- низкий уровень газификации жилищного фонда;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ;

- получение софинансирования из областного бюджета.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках предполагаемых муниципальных целевых программ «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы и «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы (далее - Программа), то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий района;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

По итогам проведенных в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области рейдов по изучению социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов был выявлен ряд проблем, одной из которых является необходимость повышения уровня благоустройства и проведения ремонтов, занимаемых ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жилых помещений. Были сформированы соответствующие предварительные списки.

Состояние жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством и не имеющие права на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, требует не только ремонта, но и проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами.

Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов послужит дополнительным подтверждением их заслуг.

Целесообразно и необходимо использовать программный метод решения данных проблем.

Реализация мероприятий, входящих в настоящую муниципальную Программу, будет способствовать решению жизненно важных задач в области жилищно-коммунального комплекса и позволит обеспечить население Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области качественными коммунальными услугами.

**II. Приоритеты политики в сфере реализации Муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района является важнейшим направлением социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приоритетами политики в сфере реализации Программы являются: повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными и надёжными коммунальными услугами; повышения инфраструктурной обеспеченности населения;

-создание должного уровня обеспеченности населения района теплом, горячей водой и газом, создание условий для развития отраслей народного хозяйства, которые оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие Гаврилов-Ямского муниципального района, на повышение уровня жизни населения, на состояние экономики в целом.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению, обеспечить население питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, централизованными системами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к повышению качества жизни граждан;

-увеличить долю сточных вод, соответствующих установленным требованиям;

-достичь требуемого уровня надежности и стабильности работы водозаборных и очистных сооружений;

-использовать новые инструменты в организации управленческой деятельности, которые обеспечат эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов;

-снизить удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате строительства объектов теплоснабжения;

-увеличить уровень газификации жилищного фонда в сельской местности;

Ожидаемые конечные результаты - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в повышении уровня и качества жизни населения района, посредством:

- увеличения уровня газификации, увеличения количества построенных и реконструированных котельных;

-повышения качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению (обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод).

- снизить количества ветеранов, нуждающихся в ремонте жилых помещений.

Эффективность муниципальной программы будет обеспечена концентрацией финансовых и материально-технических ресурсов, а так же новыми подходами к организации управленческой деятельности для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения района.

**III. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках Муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования при реализации Муниципальной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016г. № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Закон Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области»;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»;

- Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 164 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года».

**IV.** **Механизм реализации Муниципальной программы**

1.Реализацию Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы предполагается осуществлять на территории Гаврилов-Ямского района.

Реализация Муниципальной программы заключается в реализаций подпрограмм и осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется исполнителями мероприятий подпрограммы и участниками мероприятий подпрограммы в соответствии с требованиями подпрограммы и сроками реализации подпрограммы и (или) в соответствии с принятыми ответственным исполнителем подпрограммы методиками и стандартами.

**V. Цель (цели), задачи и целевые показатели муниципальной программы**

1. Цель муниципальной программы:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Задачи муниципальной программы:

- модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо) Гаврилов-Ямского муниципального района;

- обеспечение малонаселенных сельских пунктов качественной питьевой водой.

- обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение жилищных условий ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

- повышение эффективности муниципального управления.

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица | Значения целевых показателей | | | | | |
| целевого показателя | измерения | базовый  2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | |
| 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского МР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 94,1 | 94,2 | 94,4 | 94,5 | 95,0 | 95,3 |
| 3. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | % | 74,38 | 75,6 | 79,25 | 82,71 | 85,86 | 88,56 |
| 4. Предоставление мер государственной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Подпрограмма 1: МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица | Значения целевых показателей | | | | | | |
| целевого показателя | измерения | базовый  2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | | | | | | | |  |
| 1. Общее количество газифицированных котельных | ед. | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | | 22 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | | х |
| Подпрограмма 2: МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы | | | | | | | | |
| 1. Количество построенных колодцев | ед. | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |  | |
| 2. Количество отремонтированных колодцев | ед. | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | |
| 3. Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | |

Подпрограмма 3: МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оказание поддержки ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного предоставления коммунальных услуг потребителям | м | 900 | 1200000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х |

Подпрограмма 4: МЦП « Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица | Значения целевых показателей | | | | | |
| целевого показателя | измерения | базовый  2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Количество граждан, которым оказана социальная поддержка | чел. | 0 | 22 | 20 | 19 | 18 |  |
| Итого | х | х | х | х | х | х |  |

Подпрограмма 5: МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2023-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Единица | | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| целевого показателя | | измерения | | 2023  год | | 2024  год | | 2025  год | | 2026  год | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 6 | | 7 | |
| 1. Повышение эффективности муниципального управления | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Итого | х | | х | | х | | х | | х | |

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2022  год | | 2023  год | | | 2024  год | | | | 2025  год | | 2026  год | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | |
| 1. МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 8 607 496,04 | 1 275642,61 | | | | 7 331853,43 | | | 0 | |  | |  | | |
| - средства бюджета муниципального района | 3 607 496,04 | 1 275642,61 | | | | 2331853,43 | | | 0 | |  | |  | | |
| - областные средства | 5 000 000,00 | - | | | | 5 000 000,0 | | | - | |  | |  | | |
| - федеральные средства | - | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - средства других бюджетов | - | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| 1.2.Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | 0 | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - средства бюджета муниципального района | 0 | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - областные средства | - | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - федеральные средства | - | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - иные источники | - | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| 2. МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 3 594 556,30 | 1082 556,30 | | | | 580 000,0 | | | 1 270 000,0 | | 405 000,0 | | 257 000,0 | | |
| - средства бюджета муниципального района | 3 594 556,30 | 1082 556,30 | | | | 580 000,0 | | | 1 270 000,0 | | 405 000,0 | | 257 000,0 | | |
| - областные средства |  | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - федеральные средства |  | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - средства других бюджетов |  | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| 2.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): |  | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - средства бюджета муниципального района |  | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - областные средства |  | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - федеральные средства |  | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| - иные источники |  | - | | | | - | | | - | |  | |  | | |
| 3. МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 36 584176,19 | 5 785000,0 | | | 2 247 000,0 | | | 26 452176,19 | | 1 300 000,0 | | | | 800 000,0 | |
| - средства бюджета муниципального района | 32 149 621,0 | 5 785000,0 | | | 2 247 000,0 | | | 22 017 621,0 | | 1 300 000,0 | | | | 800 000,0 | |
| - областные средства | **-** | - | | | - | | | - | |  | | | |  | |
| - федеральные средства | **-** | - | | | - | | | - | |  | | | |  | |
| - средства бюджета поселений | 4 434 555,19 | - | | | - | | | 4 434 555,19 | |  | | | |  | |
| 3.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): |  | - | | | - | | | - | |  | | | |  | |
| - средства бюджета муниципального района |  | - | | | - | | | - | |  | | | |  | |
| - областные средства | **-** | - | | | - | | | - | |  | | | |  | |
| - федеральные средства | **-** | - | | | - | | | - | |  | | | |  | |
| 4. МЦП «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 1 924 000,0 | | 1 665 000,0 | | | 259 000,0 | | | - | | |  | | |  |
| - средства бюджета муниципального района | - | | - | | | - | | | - | | |  | | |  |
| - областные средства | 1 924 000,0 | | 1 665 000,0 | | | 259 000,0 | | | - | | |  | | |  |
| - федеральные средства | - | | - | | | - | | | - | | |  | | |  |
| - средства других бюджетов | - | | - | | | - | | | - | | |  | | |  |
| 4.2.Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | - | | - | | | - | | | - | | |  | | |  |
| - средства бюджета муниципального района | - | | - | | | - | | | - | | |  | | |  |
| - областные средства | - | | - | | | - | | | - | | |  | | |  |
| - федеральные средства | - | | - | | | - | | | - | | |  | | |  |
| - иные источники | - | | - | | | - | | | - | | |  | | |  |
| 5. МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального-хозяйства на 2023-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 15 080691,07 | |  | | | 885 833,0 | | | 6 645858,07 | | | 4 467 000,0 | | | 3082000,0 |
| - средства бюджета муниципального района | 15 080691,07 | |  | | | 885 833,0 | | | 6 645858,07 | | | 4 467 000,0 | | | 3082000,0 |
| - областные средства | **-** | | - | | | - | | |  | | |  | | | - |
| - федеральные средства | **-** | | - | | | - | | |  | | |  | | | - |
| - средства других бюджетов | **-** | | - | | | - | | |  | | |  | | | - |
| 5.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): |  | | - | | | - | | |  | | |  | | |  |
| - средства бюджета муниципального района |  | | - | | | - | | |  | | |  | | |  |
| - областные средства | **-** | | - | | | - | | |  | | |  | | | - |
| - федеральные средства | **-** | | - | | | - | | |  | | |  | | | - |
| Итого по Муниципальной программе | 65 790919,60 | | 9 808198,91 | | | 11303686,43 | | | 34368034,26 | | | 6 172 000,0 | | | 4139000,0 |
| Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 65 790919,60 | | 9 808198,91 | | | 11303686,43 | | | 34368034,26 | | | 6 172 000,0 | | | 4139000,0 |
| - средства бюджета муниципального района | 54 432364,41 | | 8 143198,91 | | | 6 044686,43 | | | 29933479,07 | | | 6 172 000,0 | | | 4139000,0 |
| - областные средства | 6 924 000,00 | | 1 665 000,0 | | | 5 259 000,0 | | | - | | |  | | | - |
| - средства бюджета поселений | 4 434 555,19 | | - | | | - | | | 4 434 555,19 | | |  | | | - |
| - иные источники | - | | - | | | - | | |  | | |  | | | - |
| Справочно (за рамками средств предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района о бюджете) |  | | - | | | - | | |  | | |  | | |  |
| - средства бюджета муниципального района |  | | - | | | - | | |  | | |  | | |  |
| - областные средства | - | | - | | | - | | |  | | |  | | | - |
| - федеральные средства | - | | - | | | - | | |  | | |  | | | - |
| - иные источники | - | | - | | | - | | |  | | |  | | | - |

**«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Давыдова Ж.А., тел.: 8 (48534) 2-49-80 |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел.: 8 (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2026 годы |
| Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Цели муниципальной целевой программы | Строительство модульной котельной, вырабатывающей тепловую энергию с использованием природного газа |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Всего - 8 607 496,04 руб. из них:  - областные средства:  2022 год- 0 руб.;  2023 год -5 000 000,00 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год -0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 1 275 642,61 руб.;  2023 год - 2 331 853,43 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год- 0 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - развитие системы теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района  - установка современных и экологических автоматизированных котлов  - снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях  - снижение затрат на производство тепловой энергии |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr\_gkh/mcp/ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |
| **1.** | **Задача 1.** Газификация населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района | Протяженность построенных газопроводов, км | -  2  12,5  14,4 | **2022**  **2023**  **2024**  **2025 2026** | **1275 642,61**  **370 510,70**  **0**  **0**  **0** | **0**  **0**  **0**  **0**  **0** | **1275642,61**  **370 510,70**  **0**  **0**  **0** | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| Количество домовладений, шт. | 502  0  58  221  223 | 2022  2023  2024  2025  2026 |
| Количество подготовленных проектов, шт. | 8  3  3  2  0 | 2022  2023  2024  2025  2026 |
| 1.1. | - Проектирование межпоселкового газопровода г. Гаврилов-Ям – д. Лахость с ответвлением на Строково, Великосельского сельского поселения  Паспорт 1 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 56 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.2. | -Проектирование газораспределительных сетей в д. Матвейка, Митинского сельского поселения  Паспорт 2 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 16 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.3. | - Проектирование межпоселкового газопровода Плотина - Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район  Паспорт3 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 31 | 2022 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.4. | - Проектирование газораспределительных сетей д. Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район  Паспорт 4 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 31 | 2025 | 0 |  | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.5. | - Проектирование межпоселкового газопровода Коромыслово – Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения  Паспорт 5 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 160 | 2022 | 1109917,61 | - | 1109917,61 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.6. | - Проектирование газораспределительных сетей д. Пасынково, Митинского сельского поселения  Паспорт 6 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 30 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.7. | - Проектирование межпоселкового газопровода д. Ульяново – с. Осенево, Митинского сельского поселения  Паспорт 7 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 88 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.8. | - Проектирование газораспределительных сетей Ильинское-Урусово-Заречье, Шопшинского сельского поселения  Паспорт 8 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 99 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.9. | - Проектирование газопровода до поселка Мичуриха, Шопшинского сельского поселения  Паспорт 9 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 36 | 2024 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.10. | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения, пуск газа построенного газопровода |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 165 725,0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 165 725,0  0  0  0  0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.11. | Проектирование и экспертиза блочно-модульной газовой котельной МОБУ Шалаевская НШ-ДС, дер. Шалаево, Гаврилов-Ямский МР |  |  | 2023 | 370 510,70 |  | 370 510,70 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.12. | Ремонт объектов теплоснабжения |  |  | 2023 | 0 | 0 |  | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 2. | **Задача 2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения** |  |  | **2023** | **6 961342,73** | **5 000 000,0** | **1 961 342,73** |  |
| 2.1. | Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной МОБУ Шалаевская НШ-ДС, дер. Шалаево, Гаврилов-Ямский МР | ед. | 1 | 2023 | 6 961342,73 | 5 000 000,0 | 1 961 342,73 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2022**  **2023 2024**  **2025**  **2026** | **1275642,61**  **7331853,43**  **0**  **0**  **0** | **5 000 000,0** | **1275642,61**  **2331853,43**  **0**  **0**  **0** |  |

**Приложение 1 к муниципальной целевой программе**

**Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/ приобретаемого недвижимого имущества**

Паспорт 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода г. Гаврилов-Ям – Лахость, Великосельского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2023 |
| 4 | Местонахождения объекта | с. Лахость, Великосельского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей в д. Матвейка, Митинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Матвейка, Митинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода Плотина - Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2022 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Плотина – д. Прилесье, Великосельского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей д. Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2025 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Прилесье, Великосельского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода Коромыслово – Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2022 |
| 4 | Местонахождения объекта | от Коромыслово до Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 11,5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей д. Пасынково, Митинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2023 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Пасынково, Митинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 1 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода д. Ульяново – с. Осенево, Митинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | от д. Ульяново до с. Осенево, Митинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 5,1км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей Ильинское-Урусово-Заречье, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | от Ильинское-Урусово до Заречье, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 3,1км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газопровода до поселка Мичуриха, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | поселок Мичуриха, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,7км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

**«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки**

**сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»**

**на 2022-2026 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов,  тел. (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель  Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
| Цели муниципальной целевой программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования - 3 594 556,30 руб.  в т. ч. по годам:  - областные средства:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год- 0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2022 год- 1 082 556,30 руб.;  2023 год - 580 000,00 руб.;  2024 год - 1 270 000,00 руб.;  2025 год - 405 000,00 руб.;  2026 год- 257 000,00 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | -обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  - рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr\_gkh/mcp/ |

Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |
|  | **Задача 1.** Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой | Количество населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой, ед. | **7**  **7**  **8**  **9** | **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **1060093,30**  **580 000,0**  **1 270 000,0**  **405 000,0**  **257 000,0** | **-**  **-**  **-**  **-** | **1060093,30**  **580 000,0**  **1 270 000,0**  **405 000,0**  **257 000,0** |  |
|  | 1.1. Строительство шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество построенных шахтных колодцев, шт. | 7  7  8  9 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 636773,50  339968,35  517778,40  405000,0  257000,0 | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | 636773,50  339968,35  517778,40  405000,0  257000,0 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 1.2. Ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество отремонтированных шахтных колодцев, шт. | 7  8  9  10 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 423319,80  240031,65  62221,60  0  0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 423319,80  240031,65  62221,60  0  0 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 1.3.Мероприятия по улучшению качества воды | количество исследований качества воды, ед. | 4  4  4  4 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 0  0  0  0  0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 0  0  0  0  0 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 1.4. Ремонт скважины с. Заячий-Холм | Количество отремонтированных скважин | 1 | 2024 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 1.5. Ремонт наружных сетей водоснабжения с.Великое | Количество отремонтированных сетей | 1 | 2024 | 250 000,00 |  | 250 000,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 1.6. Составление проекта зон ЗСО водозабора подземных вод с. Вышеславское | Количество изготовленных проектов зон ЗСО | 1 | 2024 | 98640,00 |  | 98640,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 1.7. Составление проекта зон ЗСО водозабора подземных вод с. Унимирь | Количество изготовленных проектов зон ЗСО | 1 | 2024 | 98640,00 |  | 98640,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 1.8. Составление проекта зон ЗСО водозабора подземных вод д. Прошенино | Количество изготовленных проектов зон ЗСО | 1 | 2024 | 98640,00 |  | 98640,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 1.9. Ремонт водопроводных сетей с. Шопша | Количество отремонтированных сетей | 1 | 2024 | 44080,00 |  | 44080,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | **Задача 2.** Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Проверка сметной документации | шт. | 1 | 2022 | 22 463,00 | **-** | 22 463,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **1 882 556,30**  **580 000,0**  **1 270 000,0**  **405 000,0**  **257 000,0** |  | **1 882 556,30**  **580 000,0**  **1 270 000,0**  **405 000,0**  **257 000,0** |  |

**«Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2026 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование МЦП  Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов,  тел. (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
| Цели муниципальной целевой программы | Обеспечение потребителей Гаврилов - Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования - 36 584 176,19 руб.  в т.ч. по годам  - областные средства:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год- 0 руб.  - средства муниципального бюджета:  2022 год - 5 785 000,0 руб.;  2023 год - 2 247 000,0 руб.;  2024 год - 22 017 621,00 руб.;  2025 год- 1 300 000,0 руб.;  2026 год- 800 000,0 руб.  - средства бюджета поселений:  2024 год- 4 434 555,19  2025 год- 0 руб.;  2026 год- 0 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки;  - обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr\_gkh/mcp/ |

\* Ожидаемое финансирование

**Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | средства бюджета поселений | средства муниципального бюджета |
|  | **Задача 1.** Оказание поддержки ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ на частичное возмещение дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного предоставления коммунальных услуг потребителям | Заключение договоров предприятий  ЖКХ на возмещения расходов, процент | 100  100  100  100  100 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 5785000,0  2247000,0  10510000,0  1300000,0  800000,0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 5785000,0  2247000,0  10510000,0  1300000,0  800000,0 |  |
|  | 1.1. Предоставление субсидии на выполнения мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | Предоставления субсидий, процент | 100  100  100  100  100 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 5785000,0  2247000,0  10510000,0  1300000,0  800000,0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 5785000,0  2247000,0  10510000,0  1300000,0  800000,0 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | **Задача 2.** Организация освещения населенных пунктов поселений (техническое обслуживание уличных сетей наружного освещения) в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий муниципальному району | К-во обслуживаемых поселений по соглашению, ед. | 5 | 2024 | 4 434 555,19 | 4 434 555,19 |  |  |
|  | 2.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения городского поселения Гаврилов-Ям | Объем выполненных работ | 100 | 2024 | 2902083,34 | 2902083,34 |  | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 2.2. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения Шопшинское сельское поселения |  |  | 2024 | 710 471,85 | 710 471,85 |  | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 2.3. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения Великосельское сельское поселения |  |  | 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 |  | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 2.4. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения Митинское сельское поселения |  |  | 2024 | 112 000,00 | 112 000,00 |  | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | **2**.5. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения Заячье-Холмское сельское поселения |  |  | 2024 | 210 000,00 | 210 000,00 |  | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | **Задача 3.** Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  | 2024 | 11507621,00 |  | 11507621,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 3.1. Ремонт инженерных сетей и объектов теплоснабжения |  |  | 2024 | 11407621,00 |  | 11407621,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 3.2. Демонтаж котельной д.Поляна Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  | 2024 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **5785000,00**  **2247000,00**  **26452176,19**  **1300000,00**  **800000,00** | **-**  **-**  **4 434 555,19** | **5785000,00**  **2247000,00**  **22017621,00**  **1300000,00**  **800000,00** |  |

**«Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов,  тел. (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2025 годы |
| Ответственный исполнитель  Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, управление «жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования» Администрации МР |
| Цели муниципальной целевой программы | Оказание поддержки отдельным категориям граждан Гаврилов-Ямского муниципального района для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования -1 924 000,00 руб.  в т.ч. по годам:  - областные средства:  2022 год - 1 665 000,00 руб.;  2023 год - 259 000,00 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год - 0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год - 0 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr\_gkh/mcp/ |

\* Ожидаемое финансирование

**Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |
|  | **Задача 1.** Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан. | человек,  чел. |  | 2022  2023  2024 | 1 665 000,0  259 000,0  0 | 1 665 000,0  259 000,0  0 | - |  |
|  | 1.1.Предоставление трансферта на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в Гаврилов-Ямском районе | Предоставление трансферта,  процент | 100 | 2022  2023  2024 | 1 665 000,0  259 000,0  0 | 1 665 000,0  259 000,0  0 | - | Администрация, УЖКХКСиП |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **1 665 000,0**  **259 000,0**  **0**  **0**  **0** | **1 665 000,0**  **259 000,0**  **0**  **0**  **0** | **-** |  |

**МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального-хозяйства на 2022-2026 годы»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов,  тел. (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2023-2026 годы |
| Ответственный исполнитель  Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
| Цели муниципальной целевой программы | Обеспечение выполнения функций муниципальными организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования -15 080 691,07 руб.  в т. ч. по годам:  - областные средства:  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 год - 0 руб.;  2026 год - 0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2023 год - 885 833,00 руб.;  2024 год - 6 645 858,07 руб.;  2025 год - 4 467 000,00 руб.;  2026 год - 3 082 000,00 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности;  - исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr\_gkh/mcp/ |

**Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |
|  | **Задача 1.** Обеспечение эффективного функционирования  жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского района | Функционирование жилищно-коммунального хозяйства (%) | 100  100  100  100 | 2023  2024  2025  2026 | 885 833,00  6 645 858,07 4 467 000,00  3 082 000,00 | 0  0  0  0 | 885 833,00  6 645 858,07 4 467 000,00  3 082 000,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | 1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | Осуществление выплат персоналу (%) | 100  100  100  100 | 2023  2024  2025  2026 | 885 833,00  6 645 858,07 4 467 000,00  3 082 000,00 | 0  0  0  0 | 885 833,00  6 645 858,07 4 467 000,00  3 082 000,00 | МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **885 833,00**  **6 645 858,07 4 467 000,00**  **3 082 000,00** | **0**  **0**  **0**  **0** | **885 833,00**  **6 645 858,07 4 467 000,00**  **3 082 000,00** |  |