АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2010  № 586

О Порядке оценки эффективности

бюджетных инвестиций

В соответствии с  Муниципальной целевой программой «Реформирование финансов Гаврилов-Ямского муниципального района на 2010-2011 годы», утверждённой постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.08.2009 №1298, в целях эффективного управления бюджетными инвестициями, повышения качества планирования бюджетных расходов, руководствуясь ст.27 Устава  Гаврилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить Порядок оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на территории Гаврилов – Ямского муниципального района (Приложение).

- 2. Управлению финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района учитывать результаты ежегодной оценки эффективности бюджетных инвестиций  при формировании бюджета на очередной финансовый год.

- 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, начальника Управления финансов Смолину Н.Н.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района						Н.И.Бирук

Приложение к

Постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского района

от 29.04.2010 № 586

Порядок

оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на территории Гаврилов-Ямского муниципального  района

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее – Порядок) разработан в соответствии с Муниципальной целевой программой «Реформирование финансов Гаврилов-Ямского муниципального района на 2010-2011 годы», утверждённой постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.08.2009 года №1298, и   определяет проведение оценки эффективности инвестиционных проектов в целях обеспечения их отбора к финансированию (полностью или частично) за счет средств  бюджета муниципального района, последующего ведения мониторинга реализации проектов и предотвращения случаев бюджетного финансирования неэффективных проектов.

1.2. Проведение оценки эффективности инвестиционных проектов основывается на принципах объективности, обоснованности и обеспечения гласности результатов оценки. Настоящий Порядок действует в отношении инвестиционных проектов, финансирование которых (в полном объеме или частично) осуществляется за счет средств  бюджета муниципального района.

1.3. Оценка эффективности бюджетных инвестиций производится  по каждому инвестиционному проекту как вновь выдвинутому, так и находящимся в стадии реализации. Инвестиционные проекты оцениваются на предмет их бюджетной и социальной эффективности.  В приоритетном порядке финансируются инвестиционные проекты, подлежащие окончанию, либо продолжающие реализовываться в очередном финансовом году и среднесрочной перспективе.

1.4 Оценка и мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счёт средств бюджета муниципального района, проводятся ежегодно и служат основанием для принятия решений о финансировании выдвинутого инвестиционного проекта, продолжении либо прекращении финансирования действующего инвестиционного проекта в очередном финансовом году. Оценку эффективности инвестиционных проектов осуществляет отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций) с привлечением, по мере необходимости, структурных подразделений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – структурные подразделения) в пределах их компетенции, других организаций. На основании проведённой оценки эффективности осуществляется отбор инвестиционных проектов для включения в адресную  программу капитальных вложений (далее – АПКВ).

1.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий предусматриваются на основании соответствующих долгосрочных целевых программ муниципального района а также муниципальными правовыми актами Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района либо в установленном муниципальными правовыми актами порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств.

1.6. Формирование муниципальных целевых программ осуществляется в соответствии с порядком, утверждённым постановлением Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.12.2007 №908 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального района при разработке и реализации целевых программ».

1.7. Инвестиционные проекты разрабатывается  главными распорядителями бюджетных средств, структурными подразделениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, заинтересованными в осуществлении бюджетных инвестиций юридическими лицами (далее – Инициатор инвестиционного проекта). Информация  по инвестиционным проектам представляется в форме инвестиционной заявки. При формировании АПКВ обязательно наличие проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции муниципальной собственности с обязательными экспертными заключениями в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; пояснительной записки с обоснованием финансовых затрат, оценкой социальной и бюджетной эффективности бюджетных инвестиций по каждому объекту, включённому в проект.

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ  БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

2.1. Оценка эффективности бюджетных инвестиций предусматривает сбор инвестиционных предложений, мониторинг реализации инвестиционных проектов, анализ полученных данных и ранжирование инвестиционных проектов на предмет целесообразности их включения в адресную программу капитальных вложений.

2.2. На этапе сбора инвестиционных проектов осуществляется проверка полноты и достоверности заявленных характеристик, на основании чего принимается решение о включении инвестиционного проекта в предварительный список АПКВ, либо даётся мотивированный отказ с рекомендациями по доработке инвестиционного проекта и (или) объяснением невозможности его реализации. Основанием для отказа в принятии документов являются  представление неполного комплекта документов и (или) представление документов позже срока, предусмотренного данным Порядком.

2.3. Мониторингу реализации инвестиционных проектов подлежит эффективность реализуемых инвестиционных проектов. При оценке эффективности инвестиционных проектов рассматривается степень обоснованности решения задачи по выполнению соответствующих муниципальных полномочий и проводится сравнительный анализ возможных вариантов реализации инвестиционного проекта с учётом наиболее эффективного и экономически целесообразного подхода к решению поставленной задачи. Оценка эффективности использования средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, направленных в объекты муниципальной собственности, осуществляется на основе интегральной оценки путём определения балла оценки по каждому из качественных и количественных критериев. Исходные данные для расчёта интегральной оценки согласно Приложения 2 к Порядку. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей оценке и сопоставлению по двум направлениям:

- оценка социальной эффективности;

- оценка бюджетной эффективности.

2.3.1. Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов определяется с учётом вклада результатов реализации конкретного инвестиционного проекта в динамику уровня социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района.

2.3.2. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов определяется с учётом вклада результатов реализации конкретного инвестиционного проекта в доходы и (или) расходы бюджета муниципального района.

2.4.Согласно эффективности и приоритетности инвестиционные проекты ранжируются в соответствии с интегральной  оценкой эффективности использования бюджетных средств, оценкой социальной и бюджетной эффективности.

2.5. Планируемые и реализуемые бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности признаются эффективными при соответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности и значении интегральной оценки эффективности не менее 0,6.

2.6. Результаты оценки бюджетных инвестиций оформляются в  виде сводной информации об интегральных оценках эффективности по инвестиционным проектам, претендующим на бюджетное финансирование в очередном финансовом году и последующем плановом периоде, не позднее 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

2.7.Отчёт по оценке эффективности бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности, включённым в муниципальные целевые программы, формируют структурные подразделения Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, разработчики муниципальных целевых программ. По новым инвестиционным проектам инициаторами инвестиционного проекта подаётся заявка на соискание бюджетного финансирования.

Заявка должна включать:

- заявление на проведение проверки (Приложение 1 к Порядку);

- паспорт инвестиционного проекта (Приложение 2 к Порядку);

- обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений (наименование и тип инвестиционного проекта; цель и задачи инвестиционного проекта; краткое описание, включая предварительные расчёты объёмов капитальных вложений; обоснование спроса на услуги (продукцию); обоснование использования дорогостоящих при реализации инвестиционного проекта строительных материалов и т.д.);

- копии правоустанавливающих документов, копии разрешения на строительство;

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

- исходные данные для расчёта интегральной оценки (Приложение 3 к Порядку);

- отчёт о результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за последний отчётный финансовый год (по реализуемым проектам);

-  информация  о ходе реализации инвестиционного проекта (Приложение 4 к Порядку).

Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций вправе запросить дополнительно необходимые для оценки эффективности бюджетных инвестиций документы.

2.8. Отчёты предоставляются в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций до 1 июня текущего года инициаторами инвестиционных проектов. По каждому отчёту по оценке эффективности бюджетных инвестиций готовится заключение, которое содержит вывод об эффективности бюджетных инвестиций, предложения и рекомендации по формированию и осуществлению муниципальной инвестиционной политики.

2.9. Сводный отчёт о достигнутых результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за отчётный год и сводная информация об интегральных оценках эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за отчётный год подлежат размещению на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Ежегодно в срок до 1 сентября текущего года отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций совместно с Управлением финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района проводится мониторинг действующих и принятых к реализации инвестиционных проектов на предмет их соответствия критериям, являющимся основанием для пересмотра условий финансирования или досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

3.2. По форме согласно приложению 3 к Порядку инициаторами инвестиционных проектов предоставляются отчёты до 1 июня текущего года.

3.3. Основанием для пересмотра условий финансирования являются:

3.3.1. Увеличение требуемых объемов финансирования более чем на 20 процентов от запланированных.

3.3.2. Наличие просроченной задолженности по финансированию инвестиционных проектов из любого источника финансирования.

3.3.3. Несогласованное изменение  в ходе реализации инвестиционного проекта направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта:

- изменение номенклатуры (ассортимента) выпускаемых или реализуемых товаров (работ, услуг);

- изменение места реализации инвестиционного проекта.

3.3.4. Существенное изменение  сроков реализации инвестиционного проекта, в том числе в части продолжительности строительства:

- отсутствие документальных подтверждений приемки выполненных работ по строительству предусмотренных инвестиционным проектом объектов, приобретения основных средств и нематериальных активов, актов приемки их в эксплуатацию;

- отсутствие документальных подтверждений набора предусмотренного инвестиционным проектом персонала;

- отсутствие документальных подтверждений начального этапа предусмотренного инвестиционным проектом выпуска товаров (работ, услуг).

3.3.5. Отсутствие реального бюджетного или социального эффекта в ходе реализации инвестиционного проекта (если его возникновение было запланировано на промежуточных этапах реализации инвестиционного проекта).

3.3.6. Резкое ухудшение финансового состояния субъекта инвестиционной деятельности, выражающееся в появлении установленных действующим законодательством Российской Федерации признаков несостоятельности (банкротства).

3.3.7. Установление фактов нецелевого использования бюджетных средств.

3.3.8. Реализация инвестиционного проекта с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. В случае выявления при проведении мониторинга одного или нескольких условий, являющихся основаниями для пересмотра условий финансирования, инициаторам инвестиционных проектов Управлением финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района направляется письменное предупреждение о возможных мерах по пересмотру условий финансирования инвестиционного проекта с указанием срока ликвидации выявленного нарушения в течение одного месяца с момента получения предупреждения.

В случае неисполнения срока ликвидации нарушения принимается решение о применении мер по изменению условий финансирования или досрочного прекращения бюджетных инвестиций.

Приложение 1 к Порядку

Форма

Начальнику отдела экономики, предпринимательской

деятельности и инвестиций Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района

________________________

(ф.и.о.)

Заявка

на проведение оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

Прошу провести оценку проекта

(наименование объекта муниципальной собственности)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов:

1.

2.

3.

«______» ____________20___г.

- Инициатор инвестиционного проекта

(уполномоченный представитель)____________________________        ____________________

М.П.                                 		      	     (подпись)                   			     (Ф.И.О.)

Приложение 2 к Порядку

- ПАСПОРТ  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

| 1. Наименование инвестиционного проекта |  |
| --- | --- |
| 2. Цель и задачи инвестиционного проекта |  |
| 3. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение, проектные работы) |  |
| 4. Краткое описание инвестиционного проекта |  |
| 5. Объекты инвестиционного проекта (с указанием основных технических характеристик объектов, их местонахождение, вид собственности с указанием подтверждающего документа) |  |
| 6. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе: - Дата начала реализации - Дата окончания реализации - Дата ввода объекта в эксплуатацию (в случае ввода объекта в эксплуатацию по очередям указать даты ввода отдельных очередей создаваемого объекта) |  |
| 7. Главный распорядитель средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района |  |
| 8. Участники реализации инвестиционного проекта |  |
| 9. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) |  |
| 10. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ссылка на подтверждающий документ) |  |
| 11. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС по заключению государственной экспертизы, либо предполагаемая стоимость строительства, в том числе: - затраты на подготовку проектной документации - строительно-монтажные работы - приобретение машин и оборудования - прочие затраты (сметная стоимость указывается по заключению государственной экспертизы, с указанием года; предполагаемая стоимость указывается в ценах года заполнения настоящего паспорта) |  |
| 12. Источники и объёмы финансирования инвестиционного проекта всего, млн.руб., в том числе: по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, внебюджетные источники финансирования) |  |
| 13. ФИО контактного лица, телефон |  |

- Инициатор инвестиционного проекта

(уполномоченный представитель)____________________________        ____________________

Приложение 4 к Порядку

Информация

о ходе реализации инвестиционного проекта

Инвестиционный проект ________________________________________________________

- (наименование инвестиционного  проекта)

Отчётный период ___________________

| № п/п | Критерии | Наличие критерия | Примечание (пояснение, дата, срок, объём) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение требуемых объемов финансирования более чем на 20 процентов от запланированных | Да/нет |  |
| 2. | Наличие просроченной задолженности по финансированию инвестиционных проектов из любого источника финансирования | Да/нет |  |
| 3. | Несогласованное изменение в ходе реализации инвестиционного проекта направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта: - изменение номенклатуры (ассортимента) выпускаемых или реализуемых товаров (работ, услуг); - изменение места реализации инвестиционного проекта | Да/нет |  |
| 4. | Существенное изменение сроков реализации инвестиционного проекта, в том числе в части продолжительности строительства: - отсутствие документальных подтверждений приемки выполненных работ по строительству предусмотренных инвестиционным проектом объектов, приобретения основных средств и нематериальных активов, актов приемки их в эксплуатацию; - отсутствие документальных подтверждений набора предусмотренного инвестиционным проектом персонала; - отсутствие документальных подтверждений начального этапа предусмотренного инвестиционным проектом выпуска товаров (работ, услуг) | Да/нет |  |
| 5. | Отсутствие реального бюджетного или социального эффекта в ходе реализации инвестиционного проекта (если его возникновение было запланировано на промежуточных этапах реализации инвестиционного проекта) | Да/нет |  |
| 6. | Резкое ухудшение финансового состояния субъекта инвестиционной деятельности, выражающееся в появлении установленных действующим законодательством Российской Федерации признаков несостоятельности (банкротства) | Да/нет |  |
| 7. | Установление фактов нецелевого использования бюджетных средств | Да/нет |  |
| 8. | Реализация инвестиционного проекта с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации | Да/нет |  |

Приложение 3 к Порядку

Исходные данные для расчёта интегральной оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности

Наименование инвестиционного проекта ______________________________________________________________________________________

| № п/п | Критерии оценки | Допустимые баллы оценки, δ | Баллы оценки | Весовой коэффициент, ρ | Средневзвешенный балл, δ · ρ | Документальное подтверждение | Требования к обоснованию (справочно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 6 |
| Качественные критерии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие чётко сформулированной цели инвестиционного проекта | 1 0 |  | 0,05 |  | Цель и задачи проекта | Балл 1 подразумевает наличие чёткой формулировки конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определённым в программе социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района, муниципальных целевых программах | 1 0,5 0 |  | 0,05 |  | Наименование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Гаврилов-Ямского муниципального района | Балл 1 проставляется в случае, если цель инвестиционного проекта соответствует целям программы социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальной целевой программы Балл 0,5 проставляется, если цель инвестиционного проекта соответствует цели хотя бы одного нормативно-правового акта |
| 3. | Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных целевых программ | 1 0 |  | 0,05 |  | Приводятся наименования и реквизиты соответствующих документов, ссылки на положения этих документов с указанием соответствующих структурных элементов (разделов, пунктов и т.п.) | Балл 1 свидетельствует о включении объекта в программные мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных целевых и адресных программ |
| 4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (областного ) бюджета | 1 0 |  | 0,05 |  | Форма обоснования целесообразности, объёмов и сроков осуществления капитальных вложений | Балл 1 подразумевает, что объём софинансирования строительства объекта из средств федерального и (или) областного бюджета составляет не менее 50% стоимости объекта. Балл 0,5 подразумевает, что объём софинансирования строительства объекта из средств федерального и (или) областного бюджета составляет от 10% до 50% стоимости объекта. |
| 5. | Отсутствие в достаточном объёме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1 0,5 0 |  | 0,15 |  | Для обоснования соответствия критерию должны быть приведены сведения об объёмах, наименовании, производителях аналогичной и замещающей продукции (работ, услуг) | Балл 1 подразумевает, что в рамках проекта предполагается строительство, реконструкция, техническое перевооружение объекта капитального строительства, без которого невозможно осуществление муниципальными органами полномочий, отнесённых к предмету их ведения, при этом производство замещающей продукции, работ, услуг отсутствует. Балл 0,5 – спрос на продукцию (работы, услуги) с учётом производства замещающей продукции (работ, услуг) удовлетворяется не в полном объёме. |
| Количественные критерии |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 0 |  | 0,15 |  | Обоснование экономической целесообразности. Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта приведены в приложении 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утверждённой Приказом Минэкономразвития России от 24.02.2009 №58 | Для присвоения балла 1 необходимо одновременное выполнение двух следующих требований: - наличие показателей (показателя), характеризующих непосредственные (прямые) результаты инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объём) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения; - наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта. |
| 7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 0,5 0 |  | 0,2 |  | Обоснование целесообразности, объёмов и сроков осуществления капитальных вложений | Балл 1 присваивается, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам – аналогам. Балл 0,5 присваивается, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу не более чем на 5%. Балл 0 присваивается в случае, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 5% хотя бы по одному показателю, либо проекты-аналоги отсутствуют. |
| 8. 9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг) в объёме, предусмотренном для муниципальных (государственных) нужд Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта | 1 0 1 0,75 0 |  | 0,15 0,15 |  | Обоснование целесообразности, объёмов и сроков осуществления капитальных вложений (данные о мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг) в объёме, предусмотренном для муниципальных и (или) государственных нужд). Обоснование целесообразности, объёмов и сроков осуществления капитальных вложений (данные об обеспеченности объекта инженерной и транспортной инфраструктурой, либо ссылки на соответствующие целевые программы, иные документы, подтверждающие наличие проектов развития инженерной и транспортной инфраструктуры). | Балл 1 присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг) в объёме, предусмотренном для муниципальных (государственных) нужд не превышает 100%. Балл 1 имеет место в случаях: - если уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объёмах; - если для объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется. Балл 0,75 присваивается, если инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых условиях. Балл 0 присваивается в случаях, если затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объёмах не предусмотрены. |

Интегральная оценка эффективности бюджетных инвестиций рассчитывается путём суммирования средневзвешенных баллов по всем критериям оценки.