к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы**

*(полное наименование программы)*

**Ответственный исполнитель : отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района**

**Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016г.:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП « **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: | КмМ2(дворовые территории) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 1,3 | 1,3 | ОББМР | 3039,86957,1 | 2945,13597,9 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Городское поселение Гаврилов-Ям | Км | 0,891/17246,48м2 | 0,891 | ОББП | 17744,97536,4 | 15159,07536,4 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Великосельское сельское поселение  | км | 0,624/752м2 | 0,624 | ОББП | 2281,82533,0 | -2164,2 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Заячье-Холмское сельское поселение | км | 0,746 | 0,746 | ОББП | 1594,01670,0 | -1591,7 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 5 Митинское сельское поселение | Км+м2 площадь | 0,57 | 0,57 | ОББП | 1055,31157,2 | 1055,3789,0 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 6 Шопшинское сельское поселение | Км/м2 дворовые территории | 0,168/1075м2 | 0,168 | ОББП | 1663,21562,2 | 1636,3992,7 |  |
|  | **Всего по задаче 1****в том числе:** |  | **4,3км/22296,7м2** |  |  | 48794,9 | 37467,7 |  |
|  |  - областной бюджет |  |  |  |  | 27379,0 | 20795,7 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 6957,1 | 3597,9 |  |
|  |  - бюджет поселений |  |  |  |  | 14458,8 | 13074,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. **Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2: Осуществление внутримуниципальных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | БМР | 7920 ,0 | 7913,6  |  |
| 2.1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | ОБ | 280 ,0 | 187,4 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | ед. | х | х |  | **8200,0** | **8101,0** |  |
|  |  - областной бюджет |  |  |  |  | **280,0** | **187,4** |  |
| - бюджет муниципального района |  |  |  |  | **7920,0** | **7913,6** |  |
|  | **Итого по Муниципальной программе:** |  |  |  |  | **56994,9** | **45568,7** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | **27659,0** | **20983,1** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | **14877,1** | **11511,5** |  |
|  | -бюджет поселений |  |  |  |  | **14458,8** | **13074,1** |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 20\_\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| МП |
| 1Подпрограмма №1 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма №2 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Доля протяженности автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения, неотвеча-ющих нормативным требовани-ям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользо-вания местного значения | 0,5 | Км. |  | 411,2 | 409,6 |
| 2.Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения муниципальной собственности | 0,5 | Км. |  | 7,36 | 5,76 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |
| Подпрограмма «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территориии Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1.Обновление парка пассажирс-кого подвижного состава автотранспортных предприятий | 0,5 | Шт. |  | 2 | 4 |
| 2.Сохранение внутримуници-пальных пригородных маршрутов | 0,5 | шт |  | 8 | 8 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №1 R1*=88%*

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2 R2*=150%*

*Стратегическая результативность Муниципальной программы признается* :

 среднерезультативной.

Эффективность исполнения Муниципальной программы =120%

среднеэффективной

 **Пояснительная** по выполнению программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» за 2014г: не отремонтирована а/д «Ульяново-Чайкино», протяженностью 1,6 км, подрядчик не выполнил работы в полном объеме, согласно сметы. В настоящее время дело находится в арбитражном суде.

Подпись: нач-ОКСа и П Управления ЖКХ Е.А.Карпова

 */должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | = | ∑ Кi | × | Пi факт | × | 100 %, |
| Пi план |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпова Е.А .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_