к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2020 годы**

*(полное наименование программы)*

**Ответственный исполнитель : отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района**

**Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2017г.:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП « **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: | КмМ2(дворовые территории) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км |  |  | ОББМР | 4283,796 9841,9 | 4283,7964075,1 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Городское поселение Гаврилов-Ям | Км |  |  | ОББП | 9047,11710383,0 | 9047,117 10383,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Великосельское сельское поселение  | км |  |  | ОББП | 4252,4741736,4 | 4252,4741718,1 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Заячье-Холмское сельское поселение | км |  |  | ОББП | 3148,431152,7 | 3148,431134,3 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 5 Митинское сельское поселение | Км+м2 площадь |  |  | ОББП | 1111,71396,8 | 1111,71395,0 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 6 Шопшинское сельское поселение | Км/м2 дворовые территории |  |  | ОББП | 1404,111531,4 | 1404,111370,0 |  |
|  | **Всего по задаче 1****в том числе:** |  |  |  |  | **49289,8** | **43323,1** |  |
|  |  - областной бюджет |  |  |  |  | 23247,6 | 23247,6 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 9841,9 | 4075,1 |  |
|  |  - бюджет поселений |  |  |  |  | 16200,3 | 16000,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. **Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2: Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | БМР | 7263 | 7202 |  |
| 2.1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | ОБ | 305 | 305 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | ед. | х | х |  | **7568** | **7507** |  |
|  |  - областной бюджет |  |  |  |  | 305 | 305 |  |
| - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 7263 | 7202 |  |
|  | **Итого по Муниципальной программе:** |  |  |  |  | **56857,8** | **50830,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | **23552,6** | **23552,6** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | **17104,9** | **11277,1** |  |
|  | -бюджет поселений |  |  |  |  | **16200,3** | **16000,4** |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпова Е.А .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_