**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2018 годы Ответственный исполнитель \_отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2017г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Подпрограмма 2*МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1.1. | **Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;** |
| 1.1.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** |
| 1.2.1. | Строительство артезианской скважины в д. Петраково | шт. | 1 | 1 | БМР – 453,3 | БМР – 453,3 |  |
| 1.2.2. | Строительство артезианской скважины в с. Стогинское | шт. | 1 | 1 | БМР – 300,0 | БМР – 300,0 |  |
| 1.3. | **Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;** |
| 1.3.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | **Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев** |
| 1.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | ед. | строительство 8 ед.;ремонт – 15 ед. | строительство 8 ед.;ремонт – 15 ед. | БМР – 938,9 | БМР – 938,9 |  |
| 1.4.2. | Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | чистка 11 ед. | чистка 11 ед. | БМР – 97,0 | БМР – 97,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **Всего: 1789,2**БМР-1789,2 | **Всего: 1789,2**БМР-1789,2 | Х |

Подпись: Начальник отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

 */должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доклад
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной целевой программы: Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

3. Финансирование МЦП:

На 2017 год плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации составлял – 1789,2 тыс. руб., из них 1789,2 тыс. руб. бюджет муниципального района. Фактический объем финансирования МП за 2017 год составил – 1789,2 тыс. руб.

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2017 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- строительство артезианских скважин, строительство и ремонт общественных колодцев.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

 Последнее внесение изменений от 22.02.2018г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2017 год - 100% и признается высокоэффективной.