**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Формирование современной городской среды

Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017 годОтветственный исполнитель \_\_\_ отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ \_\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2017г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Подпрограмма 1. МЦП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района»* | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1.**  **Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах путем увеличения количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям ул. Строителей д.5, 5а | ед. | 3 | 3 | | БМР - 180,0 | БМР - 180,0 |  |
| 1.1.2. | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Менжинского д.45 | ед. | 3 | 3 | | БМР - 120,0 | БМР - 120,0 |  |
| 1.1.3 | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Семашко д.13 | ед. | 1 | 1 | | Всего - 1 787,0  ОБ - 1 608,3  БП - 178,7 | Всего - 1 787,0  ОБ - 1 608,3  БП - 178,7 |  |
| 1.1.4 | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Семашко д.15 | ед. | 1 | 1 | | Всего - 311,6  ОБ - 280,4  БП - 31,2 | Всего - 311,6  ОБ - 280,4  БП - 31,2 |  |
| 1.1.5 | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Строителей д.4 | ед. | 1 | 1 | | Всего - 847,9  ОБ - 763,1  БП - 84,8 | Всего - 847,9  ОБ - 763,1  БП - 84,8 |  |
| 1.1.6 | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Победы д.66, 67а, 68, 70 | ед. | 1 | 1 | | Всего - 376,0  ОБ - 338,4  БП - 37,6 | Всего - 376,0  ОБ - 338,4  БП - 37,6 |  |
| 1.1.7 | Обустройство придомовой территории Гаврилов-Ямский район, с.Ильинское-Урусово, ул.Центральная, дом1, дом2 ул.Мира, дом 3 | ед. | 1 | 1 | | Всего - 269,5  ОБ - 237,2  БП - 32,3 | Всего - 269,5  ОБ - 237,2  БП - 32,3 |  |
| 1.1.8 | Обустройство придомовой территории Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | ед. | 1 | 1 | | Всего - 1 272,1  ОБ - 1 144,9  БП - 127,2 | Всего - 1 272,1  ОБ - 1 144,9  БП - 127,2 |  |
| 1.1.9 | Обустройство придомовой территории Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | ед. | 1 | 1 | | Всего - 752,6  Об - 677,3  БП - 75,3 | Всего - 752,6  Об - 677,3  БП - 75,3 |  |
| 1.2. | **Задача 2.**  **Повышение уровня комфортности проживания населения Гаврилов-Ямского муниципального района путем увеличения количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.** | | | | | | | |
| 1.2.1. | Благоустройство территории вокруг памятника Гаврилов-Ямский район, с. Вышеславское, ул. Майская | ед. | 1 | | 1 | Всего - 85,7  ОБ - 81,4  БП - 4,3 | Всего - 85,7  ОБ - 81,4  БП - 4,3 |  |
| 1.2.2 | Обустройство детской площадки Гаврилов-Ямский район, д. Прошенино, ул. Совхозная | ед. | 1 | | 1 | Всего - 100,0  ОБ - 95,0  БП - 5,0 | Всего - 100,0  ОБ - 95,0  БП - 5,0 |  |
| 1.2.3 | Благоустройство территории вокруг памятника Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Лесная | ед. | 1 | | 1 | Всего - 86,3  ОБ - 82,0  БП - 4,3 | Всего - 86,3  ОБ - 82,0  БП - 4,3 |  |
| 1.2.4 | Благоустройство «Аллеи ветеранов», г. Гаврилов-Ям ул. Патова | ед. | 1 | | 1 | Всего - 885,1  ОБ - 752,3  БП - 132,8 | Всего - 885,1  ОБ - 752,3  БП - 132,8 |  |
| 1.2.5 | Благоустройство зоны памятника воинам павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 года в с. Пружинино" Гаврилов-Ямский район, с.Пружинино | ед. | 1 | | 1 | Всего - 305,4  ОБ - 276,4  БП - 29,0 | Всего - 305,4  ОБ - 276,4  БП - 29,0 |  |
| 1.2.6 | Обустройство детской площадки в с. Пружинино | ед. | 1 | | 1 | Всего - 99,9  ОБ - 94,9  БП - 5,0 | Всего - 99,9  ОБ - 94,9  БП - 5,0 |  |
| 1.2.7 | Благоустройство сквера Гаврилов-Ямский район, с.Великое | ед. | 1 | | 1 | Всего - 1 126,0  ОБ - 1 013,4  БП - 112,6 | Всего - 1 126,0  ОБ - 1 013,4  БП - 112,6 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | | Х | **Всего - 8 498,7**  **ОБ - 7 629,0**  **БП - 869,7** | **Всего - 8 498,7**  **ОБ - 7 629,0**  **БП - 869,7** | Х |

Подпись: начальник отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной программы: - реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий МКД с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспорта, тротуары, автодороги и проезды к домам, оборудование зон отдыха;

- благоустройство территории общего пользования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе;

- формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания (территории МКД), так и в местах общего пользования жителей Гаврилов-Ямского муниципального района;

- привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, осуществление публичного контроля за производимыми работами;

- привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия;

- повышение качества жизни населения, формирование имиджа Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Финансирование МП:

На 2017 год плановый объем финансирования МП с начала ее реализации составлял – 8498,7 тыс. руб., из них 869,7 тыс. руб. бюджет муниципального района и 7629,0 тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МП за 2017 год составил – 8498,7 тыс. руб., из них 869,7 тыс. руб. бюджет муниципального района и 7629,0 тыс. руб. областной бюджет

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2017 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- благоустройство дворовых и общественных территорий.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 28.06.2017.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2017 год - 100% и признается высокоэффективной.