Отчет о реализации целевой программы

«РЦП «Развитие сети автомобильных дорог» на 2009-2011гг»

за 2011 год.

Субъект бюджетного планирования:  Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

1. Постановление Администрации от 13.04.2009 г.№563

2. Отчет об освоении выделенных средств и выполнении мероприятий целевой

программы  (с нарастающим итогом с начала года):

| №№ п/п | Наименование проведённых мероприятий | План (тыс.руб) на 2011г. | Факт (тыс.руб) за 2011г | Мощность План/факт | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | Областн. | Местн. |  | Областн. | Местн. |  |  |
| 1 | Развитие сети автомобильных дорог | 5076,49 | 3702,2 | 1374,29 | 10994,014 | 3702,0 | 7292,014 | 6 /8,37км | Е.А.Карпова |