Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Муниципальной целевой программы/МЦП/ «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2020 годы»**

**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы/МЦП/ВЦП**

Ответственный исполнитель Отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2020г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1: **« Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 1,34 |  | **14393,5**  7056,9-ОБЛ  7336,6-БМР | **12718,7**  7056,9-ОБЛ  5661,8-БМР |  |  |
|  | **Итого**  **в том числе:** |  |  |  | **14393,5** | **12718,7** |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | **7056,9** | **7056,9** |  |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | **7336,6** | **5661,8** |  | Х |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе программе |  |  |  | **14393,5** | **12718,7** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Е.В.Баранова ) Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.А.Карпова/ (расшифровка подписи)