Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Муниципальной целевой программы/МЦП/ «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2025 годы»**

**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы/МЦП/ВЦП**

Ответственный исполнитель Отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2021г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1: **« Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам** |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 1,34 |  | **15632,9**  6928,7-ОБЛ  8704,2-БМР | **15247,5**  6928,4-ОБЛ  8319,1-БМР |  |
|  | **Итого**  **в том числе:** |  |  |  | **15632,9** | **15247,5** |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | **6928,7** | **6928,4** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | **8704,2** | **8319,1** |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе |  |  |  | **15632,9** | **15247,5** | Х |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Баранова Заместитель Главы Гаврилов-Ямского муниципального района - Начальник Управления финансов

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ж.А. Давыдова/ (расшифровка подписи)