Приложение 10

к Порядку разработки и реализации                                                                                                                                                                                                   муниципальных программ Гаврилов-                                                                                                                                                                               Ямского муниципального района

Форма

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2018 годы__

(полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель  Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

(наименование структурного подразделения Администрации МР)

- Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2018г.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | км | 3,3 | 3,3 | 430-БМР 3741,2-ОБ | 429,3-БМР - | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей в д. Илькино | км | 1 | 1 | 886,5-ОБ | 886,5-ОБ |  |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | км | 0,51 | 0,51 | 607,1-ОБ | 607,1-ОБ |  |
| 1.1.4. | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения |  |  |  | 663,5-БМР | 651,2-БМР |  |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ – улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |  |  |  | 0 | 0 | мероприятий по данной задаче на 2018 год не предусмотрено |
| 1.2.1. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 6328,3, в том числе 1093,5-БМР 5234,8-ОБ | 2574,1, в том числе 1080,5-БМР 1493,6-ОБ | Х |

Согласовано__________________________________        Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП_________________   / Сечина А.Ф. (расшифровка подписи)

2. Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы:

2.1. Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1.Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 | % | 41 | 64,6 | 64,6 |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 | % | 180,6 | 3,34 | 3,44 |
| Итого | 1,0 | х | х | x | x |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

| RCT = 0,5 * | 64,6 | + 0,5 * | 3,44 | = 0,5 + 0,51 = 1,01 * 100% = 101% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64,6 |  | 3,34 |  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100% признается высокоэффективной

Еисп =   ______1          *100% =  246%

2574,1/6328,3

Подпись: _Ведущий специалист  /                      / Сечина А.Ф. /

/должность/         		      /расшифровка подписи/

Дата составления отчёта:

14.03.2019