# План по текущему ремонту за 2016 г. Гаврилов-Ям

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белинского 10 | Содержание: Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка выгребной ямы |  | апрель | 1. очистка выгребной ямы - 4,6 т.р. |  |
|  | Сбор:8 т.р. Остаток:9,4т.р. Всего: 17,4 т.р. Задолженность: 2,6 т.р. Итого: 14,8 т.р. |  |  |  | Всего: 4,6 т.р. Остаток: 10,2 т.р. |  |
| 3 | Блюхера 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,9т.р. Остаток:30,7т.р. Всего:34,6 т.р. |  |  |  | Остаток: 34,6 т.р. |  |
| 4 | Володарского 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,3 т.р. Остаток: 17,4 т.р. Всего:19,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 19,7 т.р. |  |
| 5 | Володарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:10.3 т.р.(вышел) |  |  |  | Остаток: 10,3 т.р. |  |
| 7 | Герцена 42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:5,3 т.р. Остаток: 37,3 т.р. Всего:42,6т.р. Задолженность: 2,9 т.р. Итого: 39,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 39,7 т.р. |  |
| 8 | Гоголя 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,1 т.р. Остаток: 16,6 т.р. Всего:18,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 18,7 т.р. |  |
| 9 | Зеленая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,4 т.р. Остаток: 13,2 т.р. Всего:15,6т.р. |  |  |  | Остаток: 15,6 т.р. |  |
| 10 | Зеленая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,9 т.р. Остаток: 22,9т.р. Всего:25,8 т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:25,6 т.р. |  |  |  | Остаток: 25,6 т.р. |  |
| 11 | З. Зубрицкой 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.смена доводчика под.2 2.замена козырьков |  | Февраль март | 1.смена доводчика под.2 – 3 т.р. 2.замена козырьков – 67,3 т.р. |  |
|  | Сбор:41т.р. Остаток:58,3 т.р Всего:99,3 т.р. Задолженность:22,7 т.р. Итого: 76,6 т.р. |  |  |  | Всего: 70,3 т.р. Остаток: 6,3 т.р. |  |
| 12 | Зои Зубрицкой, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.возврат денег за ремонт после затопления кв.1 2.возврат денег за ремонт после затопления кв.5 3.возврат денег кВ.7 после затопления в «Росгострах» 4.возврат денег кВ.3 после затопления |  | Январь Январь Январь март | Ремонт:1.возврат денег за ремонт кв.1 – 24 т.р. 2.возврат денег за ремонт кв.5 – 24 т.р. 3.возврат денег кв.7 после затопления в «Росгострах» - 29,7 т.р. 4. возврат денег кВ.3 после затопления – 25,5 т.р. |  |
|  | Сбор:16,1т.р. Долг:16,1 т.р. Всего: 0 т.р. Задолженность: 2,8 т.р. Долг:2,8 т.р. |  |  |  | Всего: 103,2 т.р. Долг: 106 т.р. |  |
| 13 | Зои Зубрицкой, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кВ.2 2.ремонт кровли кв.5 3.ремонт кровли 4.спиливание деревьев 5.ремонт балконов кв.15,17 6.ремонт отопления |  | Февраль Июль июль июль октябрь октябрь | 1.ремонт отопления кв.2 – 1,8 т.р. 2.ремонт кровли кв.5 – 4,3 т.р. 3.ремонт кровли – 3,8 т.р. 4.спиливание деревьев – 32,2 т.р. 5.ремонт балконов кв.15,17 – 43 т.р. 6.ремонт отопления - 6,8 т.р. |  |
|  | Сбор:76,1т.р. Остаток:81,3т.р. Всего:157,4т.р. Задолженность:7,6 т.р. Итого: 149,8 т.р. |  |  |  | Всего: 91,9 т.р. Остаток:57,9 т.р. |  |
| 14 | Зои Зубрицкой, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт отопления кв.3 |  | июль | 1.ремонт отопления кв.3 – 2,1 т.р. |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:7,3т.р. Всего:14,2 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого:14 т.р. |  |  |  | Всего: 2,1 т.р. Остаток:11,9 т.р. |  |
| 15 | З.Зубрицкой д.13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:4.7т.р. Остаток:11,5 т.р. Всего:16,2т.р. |  |  |  | Остаток:16,2 т.р. |  |
| 16 | З.Зубрицкой 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток: 26 т.р. |  |
|  | Сбор:5,3т.р. Остаток:20,7т.р. Всего:26т.р. |  |  |  |  |  |
| 17 | З.Зубрицкой д.16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток: 34 т.р. |  |
|  | Сбор:4.8т.р. Остаток:29,6т.р. Всего:34,4 т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого:34 т.р. |  |  |  |  |  |
| 18 | З.Зубрицкой д.17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:5.3т.р. Остаток:10,6т.р. Всего:15,9 т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:15,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 15,7 т.р. |  |
| 19 | З.Зубрицкой д.18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1 |  |
|  | Сбор:7,7т.р. Остаток:20,6т.р. Всего:28,3 т.р. |  |  |  | Остаток:28,3 тр. |  |
| 20 | З.Зубрицкой д.19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:5.4т.р. Остаток:13,4 т.р. Всего:18,8т.р. |  |  |  | Остаток:18,8 т.р. |  |
| 21 | З.Зубрицкой д.20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. возврат денег за ремонт фасада кв.2 |  | август | 1.возврат денег за ремонт фасада кв.2 – 18,8 т.р. |  |
|  | Сбор:6.0т.р. Остаток:37,7 т.р. Всего:43,7т.р. |  |  |  | Всего:18,8 т.р. Остаток:24,9 т.р. |  |
| 22 | З.Зубрицкой д.21 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:5.2т.р. Остаток:5,2 т.р. Всего:10,4 т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого:10 т.р. |  |  |  | Остаток: 10 т.р. |  |
| 23 | З.Зубрицкой д.22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: возврат денег кВ.2 за ремонт фасада |  | январь | 1. ремонт фасада кВ.2 (возврат денег) – 15,4 т.р. |  |
| 24 | Сбор:6.1т.р. Остаток:45,3т.р. Всего:51,4т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого:50,9 т.р. |  |  |  | Всего:15,4 т.р. Остаток:35,5 т.р. |  |
| 25 | З.Зубрицкой 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.1 |  | сентябрь | 1.ремонт отопления кв.1 -1,4 т.р. |  |
| 26 | Сбор:10,6т.р. Остаток:41т.р. Всего:51,6т.р. Задолженность: 10,6 т.р. Итого:41 т.р. |  |  |  | Всего: 1,4 т.р. Остаток: 39,6 т.р. |  |
| 27 | З.Зубрицкой д.24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 28 | Сбор:5.7т.р. Остаток:16,4т.р. Всего:22,1т.р. Задолженность:1,9 т.р. Итого:20,2 т.р. |  |  |  | Остаток:20,2 т.р. |  |
| 29 | З.Зубрицкой 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:33,2т.р. Всего:37,8 т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:37,6 т.р. |  |  |  | Остаток:37,6 т.р. |  |
| 30 | З.Зубрицкой д.26-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:7,3т.р. Остаток:35,4т.р. Всего:42,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 42,7 т.р. |  |
| 31 | З.Зубрицкой 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток:39,4 т.р. |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:34,5т.р. Всего:39,4т.р. |  |  |  |  |  |
| 32 | З.Зубрицкой 28 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт ввода водопровода кв.1 |  | июнь | 1. Ремонт ввода водопровода кв.1 – 2,1 т.р. |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:24т.р. Всего:28,6 т.р. Задолженность:0,5 т.р. Итого:28,1 т.р. |  |  |  | Всего:2,1 т.р. Остаток:26 т.р. |  |
| 34 | З.Зубрицкой 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток:30,6 т.р. |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:25,9т.р. Всего:30,6 т.р. |  |  |  |  |  |
| 35 | З.Зубрицкой 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кВ.2 |  | апрель | 1. ремонт кровли кВ.2 – 2,5 т.р. |  |
|  | Сбор:7,3т.р. Остаток:10,8т.р Всего:18,1 т.р. |  |  |  | Всего:2,5 т.р. Остаток: 15,6 т.р. |  |
| 36 | Кирова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт системы теплоснабжения нежилого помещ. №30 2.очистка кровли от снега и наледи 3.ремонт и поверка теплового счетчика 4.ремонт канализации офис «Яррегионгаз» 5. монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону 6.очистка кровли от снега и наледи |  | Январь Февраль Март Июнь Ноябрь декабрь | 1.ремонт системы теплоснабжения нежилого помещ. №30 – 4,5 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи – 4,1 т.р. 3.ремонт и поверка теплового счетчика - 19,4 т.р. 4.ремонт канализации, офис «Яррегионгаз»- 2 т.р. 5. монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. 6.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
|  | Сбор:58,8т.р. Долг:25,7 т.р. Остаток:33,1т.р. Задолженность:49,8 т.р. Долг:16,7 т.р. |  |  |  | Всего: 36,5 т.р. Долг:53,2 т.р. |  |
| 37 | Кирова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Остаток:86,4т.р. Всего:120,8 т.р. Задолженность:1,4 т.р. Итого:119,4 т.р. |  |  |  | Остаток:119,4 т.р. |  |
| 38 | Кирова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стены |  | февраль | 1. ремонт стены – 14,6 т.р. |  |
|  | Сбор:33,5т.р. Остаток:127,1т.р. Всего:160,6 т.р. Задолженность:36,6 т.р. Итого:124 т.р. |  |  |  | Всего: 14,6 т.р. Остаток: 109,4 т.р. |  |
| 39 | Кирова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:24,8т.р. Остаток:11,5т.р. Всего:36,3 т.р. Задолженность:3,7 т.р. Итого:32,6 т.р. |  |  |  | Всего: 32,6 т.р. |  |
| 40 | Кирова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.смена доводчиков под.8,9 2.пробивка газохода кВ.126 3.уборка снега трактором с придомовой территории 4.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал 5.ремонт кровли под.2,4 6.ремонт кровли под.5 7.ремонт доводчика под.6 8.ремонт и поверка теплового счетчика 9.установка замков на электрощиты 10.смена автоматов кв.128 11.выпиливание кустарников и деревьев 12.смена доводчика под.3 13.ревизия эл. щита после пожара под.9 эт.3 14.смена автоматов кв.58,59 15.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону 16.смена водопровода в подвале 17.снятие показаний за 4 квартал 18.ремонт кровли 19.ремонт системы водопровода |  | Февраль Февраль Февраль Март Март Март Март Март Апрель Сентябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Декабрь декабрь | 1.смена доводчиков – 6,1 т.р. 2.пробивка газохода кВ.126 – 3,5 т.р. 3.уборка снега трактором с придомовой территории – 2,2 т.р. 4.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал – 1,8 т.р. 5.ремонт кровли под.2,4 – 5,3 т.р. 6.ремонт кровли под.5 – 3,3 т.р. 7.ремонт доводчика под.6 – 0,5 т.р. 8.ремонт и поверка теплового счетчика – 7,1 т.р. 9.установка замков на электрощиты – 1,8 т.р. 10.смена автоматов кв.128 – 1 т.р. 11.выпиливание кустарников и деревьев – 8,1 т.р. 12.смена доводчика под.3 – 3 т.р. 13.ревизия эл. щита после пожара под.9 эт.3 – 10,9 т.р. 14.смена автоматов кв.58,59 – 1,5 т.р. 15.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. 16.смена водопровода в подвале – 250,8 т.р. 17.снятие показаний за 4 квартал – 1,8 т.р. 18.ремонт кровли – 32,2 т.р. 19.ремонт системы водопровода – 0,4 т.р. |  |
| 72. | Сбор:339,5т.р. Остаток:43,8 т.р. Всего:383,3 т.р. Задолженность:27,3 т.р. Итого:356 т.р. |  |  |  | Всего: 344,3 т.р. Остаток: 11,7 т.р. |  |
|  | Кирова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.смена вводного автомата 2.установка домофона |  | Апрель июль | 1.смена вводного автомата – 1,1 т.р. 2.установка домофона – 27,4 т.р. |  |
|  | Сбор: 49,5т.р.( по 4 руб.) Остаток:28,8 Всего: 78,3т.р. Задолженность:19,2 т.р. Итого:59,1 т.р. |  |  |  | Всего:28,5 т.р. Остаток:30,6 т.р. |  |
| 73. | Клубная д.12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена вводного автоматического выключателя 2.ремонт отопления кВ.3 3.ремонт водопровода кВ.3 4.замена запорной арматуры кв.11 5.ремонт цоколя 6.ремонт отопления под.2 |  | Январь Январь Март Июль Август ноябрь | 1.замена вводного автоматического выключателя – 1,8 т.р. 2.ремонт отопления кВ.3 – 1,5 т.р. 3.ремонт водопровода кВ.3 – 4,3 т.р. 4.замена запорной арматуры кв.11 – 8,3 т.р. 5.ремонт цоколя – 37,7 т.р. 6.ремонт отопления под.2 – 6,7 т.р. |  |
| 74. | Сбор:23,8т.р. Остаток:93 т.р. Всего:116,8 т.р. Задолженность:9,3 т.р. Итого:107,5 т.р. |  |  |  | Всего: 60,3 т.р. Остаток:47,2 т.р. |  |
| 75. | Клубная д.42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
| 76. | Сбор.6,1т.р. Остаток:20,1т.р. Всего:26,2 т.р. Задолженность:0,3 т.р. Итого:25,9 т.р. |  |  |  | Остаток:25,9 т.р. |  |
| 77. | Клубная д.67 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 78. | Сбор.0 т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:0,4 т.р. |  |  |  | Остаток: 0,4 т.р. |  |
| 79. | Кольцова д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
| 80. | Сбор.2,6т.р. Остаток:17,1т.р. Всего:19,7т.р. Задолженность:0,5 т.р. Итого:19,2 т.р. |  |  |  | Остаток:19,2 т.р. |  |
| 81. | Комарова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.отбивка штукатурки с потолка кВ.16 2.ремонт отопления кВ.16 3.ремонт отопления под.1 4.ремонт потолка после аварии кВ.16 (затопление) 5.наполнение песком песочницы 6.благоустройство детского городка |  | Январь Январь Февраль Март Сентябрь сентябрь | 1.отбивка штукатурки с потолка кВ.16 – 2 т.р. 2.ремонт отопления кВ.16 – 9,7 т.р. 3.ремонт отопления под.1 – 7,4 т.р. 4.ремонт потолка после аварии кв.16 - 7 т.р.(затопление) 5.наполнение песком песочницы – 230руб. 6.благоустройство детского городка – 530руб. |  |
| 82. | Сбор:41 т.р. Остаток: 75 т.р. Всего: 116 т.р. Задолженность:22,7 т.р. Итого:93,3 т.р. |  |  |  | Всего: 26,8 т.р. Остаток: 66,5 т.р. |  |
| 83. | Комарова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления, помещение архива 2.замена электрического ввода 3.ремонт отопления кв.9 4.ремонт кровли кв.11,21 5.ремонт отопления под.2, чердак 6.ремонт кровли кв.22 7.наполнение песком песочницы 8. благоустройство детского городка 9.ремонт общедомовых сетей электричества. 10.очистка кровли от снега и наледи |  | Январь Апрель Июнь Июль Июль Август Сентябрь Сентябрь Ноябрь декабрь | 1.ремонт отопления, помещение архива – 4,7 т.р. 2.замена электрического ввода – 1,1 т.р. 3.ремонт отопления кв.9 – 4,8 т.р. 4.ремонт кровли кв.11,21 – 8,6 т.р. 5.ремонт отопления под.2, чердак - 4,3 т.р. 6.ремон кровли кв.22 – 5,4 т.р. 7.наполнение песком песочницы – 230руб. 8. благоустройство детского городка – 530руб. 9.ремонт общедомовых сетей электричества – 107,5 т.р. 10.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
| 84. | Сбор:88,6т.р. Остаток:56т.р. Всего:144,6 т.р. Задолженность:68,8 т.р. Итого:75,8 т.р. |  |  |  | Всего: 140,6 т.р. Долг:64,8 т.р. |  |
| 85. | Комарова, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.6,8 2.ремонт отопления под.1 3.ремонт полов кВ.8 4.наполнение песком песочницы 5. благоустройство детского городка |  | Январь Февраль Апрель Сентябрь сентябрь | 1.ремонт отопления кв.6,8 – 5,4 т.р. 2. ремонт отопления под.1 – 3,6 т.р. 3.ремонт полов кВ.8 – 3,5 т.р. 4.наполнение песком песочницы – 230руб. 5. благоустройство детского городка – 530руб. |  |
| 86. | Сбор:33 т.р. Остаток:26,5 т.р. Всего: 59,5т.р. Задолженность:38,8 т.р. Итого:20,7 т.р. |  |  |  | Всего: 13,2 т.р. Остаток:7,5 т.р. |  |
| 87. | Комарова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.покупка и установка аншлагов 2.ремонт водопровода кв.2 |  | Апрель октябрь | 1.покупка и установка аншлагов – 0,3 т.р. 2. ремонт водопровода кв.2 – 2,1 т.р. |  |
| 88. | Сбор 24,8т.р. Остаток 23,1т.р. Всего:47,9 т.р. Задолженность:15,2 т.р. Итого:32,7 т.р. |  |  |  | Всего: 2,4 т.р. Остаток:30,3 т.р. |  |
| 89. | Комарова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 90. | Сбор:12,1т.р. Остаток:20т.р. Всего:32,1 т.р. Задолженность:9,6 т.р. Итого:22,5 т.р. |  |  |  | Остаток:22,5 т.р. |  |
| 91. | Комарова 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов 2.ремонт водопровода кв.8 |  | Апрель июль | 1. покупка и установка аншлагов – 0,3 т.р. 2.ремонт водопровода кв.8 – 5,2 т.р. |  |
| 92. | Сбор:25,2т.р. Остаток: 3 т.р. Всего: 28,2 т.р. Задолженность:5,8 т.р. Итого:22,4 т.р. |  |  |  | Всего: 5,5 т.р. Остаток:16,9 т.р. |  |
| 93. | Комарова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 94. | Сбор:14,2.р. Остаток:29,1т.р. Всего:43,3.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого:42,4 т.р. |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Остаток: 42,4 т.р. |  |
| 95. | Комарова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.11 2.установка металлической двери под.1 3. покупка и установка аншлагов 4.укрепление потолочных балок кв.10 |  | Январь Март Апрель июль | 1.ремонт отопления кВ.11 – 2,3 т.р. 2.установка металлической двери под.1 – 13,5 т.р. 3. покупка и установка аншлагов – 0,3 т.р. 4. укрепление потолочных балок кв.10 – 9,8 т.р. |  |
| 96. | Сбор:24,5т.р. Остаток:31,4т.р. Всего:55,9т.р. Задолженность:11,3 т.р. Итого:44,6 т.р. |  |  |  | Всего: 25,9 т.р. Остаток:18,7 т.р. |  |
| 97. | Комарова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. выпилка деревьев на парапете |  | октябрь | 1.выпилка деревьев на парапете – 5,3 т.р. |  |
| 98. | Сбор:46,1т.р. Остаток:23,5т.р. Всего:69,6 т.р. Задолженность:18,7 т.р. Итого:50,9 т.р. |  |  |  | Всего: 5,3 т.р. Остаток:45,6 т.р. |  |
| 99. | Комарова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена козырьков 2.ремонт отопления кВ.9 3. покупка и установка аншлагов 4.ремонт отопления кВ.2,5 |  | Март Март Апрель апрель | 1. замена козырьков – 26 т.р. 2.ремонт отопления кВ.9 – 2,3 т.р. 3. покупка и установка аншлагов – 0,3 т.р. 4.ремонт отопления кв.2,5 – 3,2 т.р. |  |
| 100. | Сбор:24,9т.р. Остаток:13,5 т.р Всего:38,4 т.р. Задолженность:2,1 т.р. Итого:36,3 т.р. |  |  |  | Всего:31,8 т.р. Остаток:4,5 т.р. | . |
| 101. | Комарова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления под.2 2.очистка кровли от снега и наледи |  | Октябрь декабрь | 1.ремонт отопления под.2 – 2,1 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
| 102. | Сбор:24,3т.р. Остаток:15,4 т.р. Всего:39,7т.р. Задолженность:1,2 т.р. Итого:38,5 т.р. |  |  |  | Всего: 5,6 т.р. Остаток:32,9 т.р. |  |
| 103. | Комарова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов |  | апрель | 1. покупка и установка аншлагов – 0,3 т.р. |  | 1.ремонт ввода отопления под.2 – 10,6 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 2 т.р. 3.установка металлических дверей под.1,2 – 29 т.р. 4.замена козырьков – 26,2 т.р. |
| 104. | Сбор:24,7т.р. Долг:20,3 т.р. Всего:4,4т.р. Задолженность:4,3 т.р. Итого: 0,1 т.р. |  |  |  | Всего:0,3 т.р. Долг:0,2 т.р. |  |  |
| 105. | Комарова, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт канализации кв.2 |  | ноябрь | 1.ремонт канализации кв.2 – 2,4 т.р. |  |
| 106. | Сбор:24,7т.р. Долг:1т.р. Всего:23,7 т.р. Задолженность:1,6 т.р. Итого:22,1 т.р. |  |  |  | Всего: 2,4 т.р. Остаток:19,7 т.р. |  |
| 107. | Комарова, 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов |  | апрель | 1. покупка и установка аншлагов – 0,3 т.р. |  |
| 108. | Сбор:15,9т.р. Остаток:48,7т.р. Всего:64,6т.р. Задолженность:4,8 т.р. Итого:59,8 т.р. |  |  |  | Всего:0,3 т.р. Остаток:59,5 т.р. |  |
| 109. | Комарова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 110. | Сбор:15,4т.р. Долг:3,4т.р. Всего:12 т.р. Задолженность:1,8 т.р. Итого:10,2 т.р. |  |  |  | Остаток: 10,2 т.р. |  |
| 111. | Комарова19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 112. | Сбор:0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2 т.р.(вышел) |  |  |  | Остаток: 19,2 т.р. |  |
| 113. | Комарова, 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.7 2.рмонт козырька над входом |  | Апрель июль | 1.ремонт кровли кв.7 – 4,2 т.р. 2.ремонт козырька над входом – 11,6 т.р. |  |
| 114. | Сбор:12,9т.р. Остаток:16т.р. Всего:28,9т.р. Задолженность:8,9 т.р. Итого:20 т.р. |  |  |  | Всего:15,8 т.р. Остаток:4,2 т.р. |  |
| 115. | Коммунистическая, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 116. | Сбор:32,3 т.р. Остаток:7 т.р. Всего: 39,3 т.р. Задолженность:13,4 т.р. Итого:25,9 т.р. |  |  |  | Остаток:25,9 т.р. |  |
| 117. | Коммунистическая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода в под.2 |  | октябрь | 1.ремонт водопровода в под.2 – 1,4 т.р. |  |
| 118. | Сбор:32,9т.р. Остаток: 0,1 т.р. Всего:33 т.р. Задолженность:17,6 т.р. Итого:15,4 т.р. |  |  |  | Всего: 1,4 т.р. Остаток:14 т.р. |  |
| 119. | Коммунистическая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт цоколя 2.изготов. и установка скамейки 3.очистка кровли от снега и наледи |  | Январь Ноябрь декабрь | 1.ремонт цоколя – 18,6 т.р. 2.изготов. и установка скамейки – 2,2 т.р. 3.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
| 120. | Сбор:32,3т.р. Долг:13,4 т.р Всего:18,9 т.р. Задолженность:1 т.р. Итого:17,9 т.р. |  |  |  | Всего: 24,3 т.р. Долг:6,4 т.р. |  |
| 121. | Коммунистическая, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 122. | Сбор: 32,3т.р. Остаток: 5,3т.р. Всего: 37,6т.р. Задолженность:7,9 т.р. Итого:29,7 т.р. |  |  |  | Остаток:29,7 т.р. |  |
| 123. | Коммунистическая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 124. | Сбор:32,1т.р. Остаток:34,6т.р. Всего:66,7 т.р. Задолженность:5,3 т.р. Итого:61,4 т.р. |  |  |  | Остаток:61,4 т.р. |  |
| 125. | Коммунистическая, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.покупка москитной сетки в подъезд |  | октябрь | 1.покупка москитной сетки в подъезд -0,7 т.р. |  |
| 126. | Сбор:15,8т.р. Остаток:0,7 т.р. Всего:16,5т.р. Задолженность:2,7 т.р. Итого:13,8 т.р. |  |  |  | Всего:0,7 т.р. Остаток: 13,1 т.р. |  |
| 127. | Коммунистическая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. изготов. и установка скамейки |  | ноябрь | 1.изготов. и установка скамейки – 2,2 т.р. |  |
| 127. | Сбор:32т.р. Долг:13 т.р. Остаток: 19т.р. Задолженность:1,8 т.р. Итого:17,2 т.р. |  |  |  | Всего: 2,2 т.р. Остаток:15 т.р. |  |
| 128. | Коммунистическая, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления |  | февраль | 1.ремонт отопления – 21,4 т.р. |  |
| 129. | Сбор:7,4т.р. Остаток:10,3 т.р. Всего:17,7 т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого:17,3 т.р. |  |  |  | Всего:21,4 т.р. Долг: 4,1 т.р. |  |
| 130. | Коммунистическая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водосточных труб 2.проектирование узла автоматического коммерческого учета тепла 3.ремонт водопровода кв.4 4.перенос ВРУ 5.установка УАКУ тепла 6. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за октябрь 7. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за ноябрь 8.технич. обслуж.узла учета тепловой энергии за декабрь |  | Июнь Август Сентябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь декабрь | 1.ремонт водосточных труб – 1,5 т.р. 2.проектирование узла автоматического коммерческого учета тепла – 25 т.р. 3.ремонт водопровода кв.4 – 2,2 т.р. 4.перенос ВРУ – 49,8 т.р. 5.установка УАКУ тепла – 362,8 т.р. 6.технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за октябрь – 2,4 т.р. 7. технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за ноябрь – 2,4 т.р. 8.технич. обслуж. узла учета тепловой энергии за декабрь – 2,4 т.р. |  |
| 131. | Сбор:88,3т.р. Остаток:130,4т.р. Всего:218,7т.р. Доп. сбор:173 т.р. Задолженность:11,3 т.р. Итого:380,4 т.р. |  |  |  | Всего:448,5 т.р. Долг:68,1 т.р. |  |
| 132. | Коммунистическая, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. утепление температурного шва 2.ремонт кровли кв.22,23 3. монтаж.работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону 4.очистка кровли от мусора |  | Октябрь Октябрь Ноябрь ноябрь | 1.утепление температурного шва - 14,4 т.р. 2.ремонт кровли кв.22,23 – 5 т.р. 3. монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. 4.очистка кровли от мусора – 3,4 т.р. |  |
| 133. | Сбор:89,2т.р. Остаток:7,7т.р. Всего:96,9т.р. Задолженность:4,3 т.р. Итого:92,6 т.р. |  |  |  | Всего:25,8 т.р. Остаток:66,8 т.р. |  |
| 134. | Космонавтов, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |
| 135. | Сбор:4,4т.р. Остаток:22,7 т.р. Всего:27,1т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого:26,5 т.р. |  |  |  | Остаток:26,5 т.р. |  |
| 136. | Красноармейская, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.1 2. подключение от щита насоса |  | Январь август | 1.ремонт отопления кВ.1 – 5,8 т.р. 2.подключение от щита насоса – 6,6 т.р. |  |
| 137. | Сбор:1,9т.р. Остаток:49 т.р. Всего:50,9 т.р. Задолженность:0,8 т.р. Итого:50,1 т.р. |  |  |  | Всего:12,4 т.р. Остаток:37,7 т.р. |  |
| 138. | Ленина 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт полов в коридоре кВ.2,3 |  | январь | 1.ремонт полов в коридоре кВ.2,3 – 13,9 т.р. |  |
| 139. | Сбор:6,2т.р. Остаток:17,6 Всего:23,8 т.р. |  |  |  | Всего:13,9 т.р. Остаток:9,9 т.р. |  |
| 140. | Ленина 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 141. | Сбор:7,9т.р. Остаток:4,4т.р. Остаток:12,3 т.р. Задолженность:1,7 т.р. Итого:10,6 т.р. |  |  |  | Остаток:10,6 т.р. |  |
| 142. | Ленина 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 143. | Сбор:3,7т.р. Остаток:5,4 т.р. Всего:9,1т.р. Задолженность:8,1 т.р. Итого:1 т.р. |  |  |  | Остаток:1 т.р. |  |
| 146. | Луначарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов |  | апрель | 1. покупка и установка аншлагов – 0,2 т.р. |  |
| 147. | Сбор:11,1т.р. Остаток:11,9т.р. Всего:23 т.р. Задолженность:3,1 т.р. Итого:19,9 т.р. |  |  |  | Всего: 0,2 т.р. Остаток:19,7 т.р. |  |
| 148. | Луначарского, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов |  | апрель | 1. покупка и установка аншлагов – 0,2 т.р. |  |
| 149. | Сбор:11,2т.р. Остаток:28,6т.р. Всего:39,8т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:39,6 т.р. |  |  |  | Всего: 0,2 т.р. Остаток:39,4 т.р. |  |
| 150. | Луначарского, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов 2.ремонт кровли кв.4 |  | Апрель август | 1. покупка и установка аншлагов – 0,2 т.р. 2.ремонт кровли кв.4 – 3,2 т.р. |  |
| 151. | Сбор:11,6т.р. Остаток:41,6 т.р. Всего:53,2 т.р. Задолженность:0,7 т.р. Итого:52,5 т.р. |  |  |  | Всего:3,4 т.р. Остаток:49,1 т.р. |  |
| 152. | Луначарского 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт печи кВ.5,7 2. покупка и установка аншлагов |  | Январь апрель | 1.ремонт печи кВ.5,7 – 12,1 т.р. 2. покупка и установка аншлагов – 0,2 т.р. |  |
| 153. | Сбор:11,6т.р. Долг: 17т.р. Долг: 5,4 т.р. Задолженность:5,1 т.р. Долг:10,5 т.р. |  |  |  | Всего: 12,3 т.р. Долг:22,8 т.р. |  |
| 154. | Луначарского, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов 2.ремонт канализации и водопровода кв.1,2 |  | Апрель сентябрь | 1.покупка и установка аншлагов – 0,2 т.р. 2.ремонт канализации и водопровода кв.1,2 – 3,6 т.р. |  |
| 155. | Сбор:11,8т.р. Остаток:28,8 т.р. Всего:40,6 т.р. |  |  |  | Всего: 3,8 т.р. Остаток:36,8 т.р. |  |
| 156. | Луначарского 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 157. | Сбор: 11,8т.р. Остаток:13,5 т.р. Всего:25,3т.р. Задолженность:1,8 т.р. Итого:23,5 т.р. |  |  |  | Остаток:23,5 т.р. |  |
| 158. | Луначарского 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов 2.ремонт цоколя |  | Апрель июль | 1. покупка и установка аншлагов – 0,2 т.р. 2.ремонт цоколя – 37,1 т.р. |  |
| 159. | Сбор 11,8т.р. Остаток:33,6 т.р Всего:45,4 т.р. Задолженность:2,6 т.р. Итого:42,8 т.р. |  |  |  | Всего: 37,3 т.р. Остаток:5,5 т.р. |  |
| 160. | Луначарского 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 161. | Сбор 0т.р. Остаток:5,3 т.р. Всего:5,3т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток:5,3 т.р. |  |
| 162. | Луначарского, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов 2.ремонт фасада 3.ремонт кровли |  | Апрель Июль октябрь | 1.покупка и установка аншлагов – 0,2 т.р. 2.ремонт фасада – 38,7 т.р. 3.ремонт кровли – 6 т.р. |  |
| 163. | Сбор:12,3т.р. Остаток:8,4т.р. Всего:20,7 т.р. Задолженность:4 т.р. Итого:16,7 т.р. |  |  |  | Всего: 44,9 т.р. Долг:28,2 т.р. |  |
| 168. | Машиностроителей 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.смена доводчиков под.1,2 2.привоз песка в песочницу 3.герметизация межпанельных швов кв.5,20,44,47,48,55,56 и работа автовышки 4. монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопительному сезону |  | Февраль Октябрь октябрь ноябрь | 1.смена доводчиков под.1,2 – 6,1 т.р. 2.привоз песка в песочницу – 1,4 т.р. 3.герметизация межпанельных швов кв.5,20,44,47,48,55,56 и работа автовышки – 101,9 т.р. 4.монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопительному сезону – 3 т.р. |  |
| 169 | Сбор:156,7т.р. Остаток:130,3т.р. Всего:287т.р. Задолженность:8,9 т.р Итого:278,1 т.р. |  |  |  | Всего: 112,4 т.р. Остаток:165,7 т.р. |  |
| 170. | Машиностроителей, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена водопроводного стояка кВ.2,5,8 2.закольцовка системы отопления в цокольном этаже |  | Февраль август | 1.замена водопроводного стояка кВ.2,5,8 – 14,4 т.р. 2.закольцовка системы отопления в цокольном этаже – 25 т.р. |  |
| 171. | Сбор:66,1т.р. Сбор не жилого помещения: с 2011-16г.- 125,5 т.р. Остаток:19,9т.р. Всего:211,5 т.р. Задолженность:12,2 т.р. Итого:199,3 т.р. |  |  |  | Всего: 39,4 т.р. Остаток:159,9 т.р. |  |
| 172. | Менжинского, 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.чистка кровли от снега и наледи 2.ремонт кровли 3.ремонт кровли кв.15 |  | февраль апрель октябрь | 1.чистка кровли от снега и наледи -2 т.р. 2.ремонт кровли – 5,4 т.р. 3. ремонт кровли кв.15 – 7 т.р. |  |
| 173. | Сбор:40,9 т.р. Остаток:8,7 т.р. Всего:49,6 т.р. Задолженность:3 т.р. Итого:46,6 т.р. |  |  |  | Всего: 14,4 т.р. Остаток:32,2 т.р. |  |
| 174. | Менжинского, 46 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт канализации, офис денежные займы 2.замена розлива отопления 3.ремонт кровли кв.4 4.ремонт отопления кв.4 |  | Апрель Август Сентябрь ноябрь | 1. ремонт канализации, офис денежные займы – 2,3 т.р. 2.Замена розлива отопления на чердаке – 124 т.р. 3.ремонт кровли кв.4 – 0,4 т.р. 4.ремонт отопления кв.4 – 8,5 т.р. |  |
| 175. | Сбор:33,1т.р. Остаток:65,7 т.р. Всего:98,8 т.р. Задолженность:1,5 т.р. Итого:97,3 т.р. |  |  |  | Всего: 135,2 т.р. Долг: 37,9 т.р. |  |
| 176. | Менжинского 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка кровли от снега и наледи |  | февраль | 1.чистка кровли от снега и наледи – 2 т.р. |  |
| 177. | Сбор:45т.р. Остаток:9,8 т.р. Всего:54,8 т.р. Задолженность:3,3 т.р. Итого:51,5 т.р. |  |  |  | Всего: 2 т.р. Остаток:49,5 т.р. |  |
| 178. | Менжинского, 48а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт и прочистка вытяжки в ванной кв.1 |  | апрель | 1.ремонт и прочистка вытяжки в ванной кв.1 – 3,8 т.р. |  |
| 179. | Сбор:32,3т.р. Остаток:9 т.р. Всего:41,3т.р. Задолженность:2,6 т.р. Итого:38,7 т.р. |  |  |  | Всего:3,8 т.р. Остаток:34,9 т.р. |  |
| 180. | Менжинского, 50 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.смена патронов под.2,эт.2 2.ремонт канализации кв.1 3.ремонт отопления кв.1, подвал |  | Январь Сентябрь октябрь | 1.смена патронов под.2, эт.2 – 140руб. 2.ремонт канализации кв.1 – 2,6 т.р. 3.ремонт отопления кв. 1, подвал – 1,9 т.р. |  |
| 181. | Сбор:57,4т.р. Остаток:87,9 т.р. Всего:145,3 т.р. Задолженность:13,5 т.р. Итого:131,8 т.р. |  |  |  | Всего:4,6 т.р. Остаток:127,2 т.р. |  |
| 182. | Менжинского 52 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 183. | Сбор:15,9т.р. Долг:9,3т.р. Остаток:6,6т.р. Задолженность:0,7 т.р. Итого:5,9 т.р. |  |  |  | Остаток:5,9 т.р. |  |
| 184. | Менжинского 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.Ремонт водопровода кв.6,7 2.ремонт входной площадки под.1 3.смена доводчика под.1 |  | Июнь Август сентябрь | 1.Ремонт водопровода кв.6,7 – 2,2 т.р. 2.ремонт входной площадки под.1 – 2,1 т.р. 3.смена доводчика под.1 – 3 т.р. |  |
| 185. | Сбор:33т.р. Остаток:4 т.р. Всего:37т.р. Задолженность:4,7 т.р. Итого:32,3 т.р. |  |  |  | Всего: 7,3 т.р. Остаток:25 т.р. |  |
| 186. | Менжинского 56 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации кв.4 |  | ноябрь | 1. ремонт канализации кв.4 – 2,2 т.р. |  |
| 187. | Сбор:16,3т.р. Остаток:3т.р. Всего:19,3 т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого:18,4 т.р. |  |  |  | Всего:2,2 т.р. Остаток:16,2 т.р. |  |
|  | Менжинского 58 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. спиливание деревьев 2.ремонт кровли кв.5 3.ремонт отопления кв.1,2 4.ремонт отопления кв.1 |  | Февраль Июль Октябрь ноябрь | 1.спиливание деревьев – 22 т.р. 2.ремонт кровли кв.5 – 7 т.р. 3.ремонт отопления кв.1,2 – 3,1 т.р. 4.ремонт отопления кв.1 – 1 т.р. |  |
| 186. | Сбор:32,5т.р. Остаток:11 т.р. Всего: 43,5 т.р. Задолженность:8,5 т.р. Итого:35 т.р. |  |  |  | Всего: 33,1 т.р. Остаток:1,9 т.р. |  |
| 187. | Менжинского, 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт водопровода 2.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону |  | Сентябрь Ноябрь | 1.ремонт водопровода - 6,2 т.р. 2.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 2,4 т.р. |  |
| 188. | Сбор 80,0 т.р. Долг: 76т.р. Всего:4 т.р. Задолженность:10 т.р. Долг:6 т.р. |  |  |  | Всего: 8,6 т.р. Долг:14,6 т.р. |  |
| 189. | Менжинского, 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт кровли кв.11 2.проект УАКУ тепла 3.очистка кровли от мусора |  | Июль Ноябрь ноябрь | 1.ремонт кровли кв.11 – 3 т.р. 2.проект УАКУ тепла – 25 т.р. 3.очистка кровли от мусора – 3,5 т.р. |  |
| 190. | Сбор:88,1 т.р. Остаток:32,5т.р. Всего: 120,6т.р. Задолженность:4,4 т.р. Итого:116,2 т.р. |  |  |  | Всего: 31,5 т.р. Остаток: 84,7 т.р. |  |
| 191. | Некрасова 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |
| 192. | Сбор:1,2т.р. Остаток:6,4т.р. Всего:7,6т.р. |  |  |  | Остаток:8,1 т.р. |  |
| 195. | Новая - 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
| 196. | Сбор:2,0т.р. Остаток:7т.р. Всего:9т.р. Задолженность:1,1 т.р. Итого:7,9 т.р. | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
|  |  |  |  |  | Остаток:7,9 т.р. |  |
| 197. | Октябрьская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
| 198. | Сбор: 89,4 т.р. Остаток: 6,4 т.р. Всего:95,8т.р. Задолженность:9,8 т.р. Итого:86 т.р. | Ремонт: 1.ремонт кровли 2.ремонт полов в подъезде под.2 3.планировка территории 4.крепление отлива под.1 5.ремонт отопления кв.1,2 6.ремонт отопления кв.21 7.ремонт отопления кв.14 8.очистка кровли от снега и наледи |  | Апрель Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь | 1.ремонт кровли – 5,2 т.р. 2.ремонт полов в подъезде под.2 – 20 т.р. 3.планировка территории – 1,5 т.р. 4.крепление отлива под.1 – 0,8 т.р. 5.ремонт отопления кв.1,2 – 17,7 т.р. 6.ремонт отопления кв.21 – 1,6т.р. 7.ремонт отопления кв.14 – 2,1 т.р. 8.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 52,4 т.р. Остаток:33,6 т.р. |  |
| 199. | Октябрьская 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 200. | Сбор:1,9т.р. Остаток:13,7т.р. Всего:15,6 т.р. Задолженность:2,1 т.р. Итого:13,5 т.р. |  |  |  | Остаток:13,5 т.р. |  |
| 201. | ул.Патова д.10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт полов в туалете 2.ремонт водопровода кВ.5 |  | Январь февраль | 1.ремонт полов в туалете – 6,4 т.р. 2.ремонт водопровода кВ.5 – 4,4 т.р. |  |
| 202. | Сбор: 10т.р. Остаток:96,4т.р. Всего:106,4т.р. Задолженность:12,9 т.р. Итого:93,5 т.р. |  |  |  | Всего:10,8 т.р. Остаток:82,7 т.р. |  |
| 203. | Патова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления, чердак 2.смена доводчика под.2 3.ремонт вытяжек кВ.15,19,21 4.ремонт отопления кВ.42 5.замена радиатора кв.42 6.ремонт отопления под.5 7.изготов. и установка скамеек под.1 8.окраска газовой трубы |  | Февраль февраль февраль март июль сентябрь сентябрь ноябрь | 1.ремонт отопления, чердак – 4,2 т.р. 2.смена доводчика под.2 – 3 т.р. 3.ремонт вытяжек кВ.15,19,21 – 7,8 т.р. 4.ремонт отопления кВ.42 – 1,8 т.р. 5.Замена Радиатора кв.42 – 6,6 т.р. 6.ремонт отопления под.5 – 3,6 т.р. 7.изготов. и установка скамеек под.1 – 7,5 т.р. 8.окраска газовой трубы – 14,8 т.р. |  |
| 204. | Сбор:132т.р. Остаток: 29,1 т.р. Доп. сбор: 12 т.р. Всего:173,1т.р. Задолженность:31,8 т.р. Итого: 141,3 т.р. |  |  |  | Всего: 49,3 т.р. Остаток: 92 т.р. |  |
| 209. | Первомайская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 210. | Сбор:1,7т.р. Остаток:7,4т.р. Всего:9,1т.р. Задолженность:2,9 т.р. Итого:6,2 т.р. |  |  |  | Остаток:6,2 т.р. |  |
| 211. | Пионерская 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден 1. |  |  | 1. |  |
| 212. | Сбор:2,9т.р. Остаток:9,5т.р. Всего:12,4т.р. Задолженность:2,9 т.р. Итого:9,5 т.р.(вышел из управления) |  |  |  | Остаток:9,5 т.р. |  |
| 213. | Пионерская 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон 2. очистка выгребных ям 3.ремонт вытяжных труб |  |  |  |  |
| 214. | Сбор:3,7т.р. Долг: 9,3 т.р. Долг:5,6т.р.(аварийный) Задолженность: 0,5 т.р. Долг:6,1 т.р. |  |  |  | Долг:6,1 т.р. |  |
| 215. | Пирогова 1-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1 |  |  | Ремонт: 1. |  |
| 216. | Сбор:5,9т.р. Долг:2,5т.р. Всего:3,4т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого:3 т.р. |  |  |  | Остаток:3 т.р. |  |
|  | Пирогова 1-б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
|  | Сбор: 18 т.р. Сбор за 8 мес. под.2,3 – 22,2 т.р. Остаток:12,1 т.р. Всего: 52,3 т.р. Задолженность:2,7 т.р. Итого:49,6 т.р. |  |  |  | Остаток:49,6 т.р. |  |
| 217. | Пирогова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель Апрель май | Выполнено |  |
| 218. | Сбор:47,7т.р. Остаток:64,4т.р. Всего:112,1т.р. Задолженность:19,4 т.р. Итого:92,7 т.р. | Ремонт: 1. смена патронов под.2, тамбур 2.покупка и установка аншлагов 3.спиливание деревьев |  | Январь Апрель июль | 1.смена патронов под.2, тамбур – 140 руб. 2.покупка и установка аншлагов – 0,9 т.р. 3.спиливание деревьев – 17,8 т.р. |  |
|  |  |  |  |  | Всего:18,8 т.р. Остаток:73,9 т.р. |  |
| 219. | Пирогова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  |  |  | апрель | 1.покупка и установка аншлагов – 0,9 т.р. |  |
| 220. | Сбор:43,3т.р. Остаток: 63т.р. Всего:106,3 т.р. Задолженность: 11,5 т.р. Итого:94,8 т.р. | Ремонт: 1.покупка и установка аншлагов |  |  | Всего:0,9 т.р. Остаток:93,9 т.р. |  |
| 221. | Пирогова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт электропроводки под.1 эт.1,2 2.ремонт отопления под.2 3. изготов. и установка информ. досок 4.окраска и ремонт входных дверей 5.окраска фасада 6.ремонт кровли кв.17 7.смена дверного полотна под.3 8.ремонт кровли 9.ремонт кровли |  | Январь Март Июнь Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь октябрь | 1.ремонт электропроводки под.1 эт.1,2 – 3,1 т.р. 2.ремонт отопления под.2 – 1,4 т.р. 3.изготов. и установка информ. досок – 2,4 т.р. 4.окраска и ремонт входных дверей – 13,6 т.р. 5. окраска фасада – 3,8 т.р. 6.ремонт кровли кв.17 – 4,4 т.р. 7.смена дверного полотна под.3 – 10,3 т.р. 8.ремонт кровли - 4,9 т.р. 9.ремонт кровли – 2,8 т.р. |  |
| 222. | Сбор:82,9т.р. Остаток:30,6 т.р. Всего:113,5 т.р. Задолженность:5,2 т.р. Итого:108,3 т.р. |  |  |  | Всего: 46,7 т.р. Остаток:61,6 т.р. |  |
| 229. | Пирогова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 230. | Сбор:16,5т.р. Остаток:24,9 т.р. Всего:41,4т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого:40,5 т.р. |  |  |  | Остаток:40,5 т.р. |  |
| 231. | Пирогова 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт штукатурки потолков 2.установка домофона под.1 3.ремонт порога под.1 4.ремонт входной площадки под.2 |  | Май Октябрь Ноябрь ноябрь | 1.ремонт штукатурки потолков – 0,3 т.р. 2.установка домофона под.1 -29,9 т.р. 3.ремонт порога под.1 – 0,7 т.р. 4.ремонт входной площадки под.2 – 8,5 т.р. |  |
| 232. | Сбор:23,2т.р. Остаток:29,2т.р. Всего:52,4т.р. Задолженность:15,8 т.р. Итого:36,6 т.р. |  |  |  | Всего: 39,4 т.р. Долг: 2,8 т.р. |  |
| 233. | Пирогова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 234. | Сбор:16 т.р. Остаток:0 т.р. Всего: 16 т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого:15,6 т.р. |  |  |  | Остаток:15,6 т.р. |  |
| 235. | Победы 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.устройство примыканий на козырьках 2.ремонт кровли кв.12 3.ремонт штукатурки стены 4.смена автоматов кв.9 5.укладка асфальта у подъездов |  | Июль Июль Август Август сентябрь | 1.устройство примыканий на козырьках – 16,5 т.р. 2.ремонт кровли кв.12 – 2,4 т.р. 3.ремонт штукатурки стены – 0,4 т.р. 4.смена автоматов кв.9 – 1,2 т.р. 5.укладка асфальта у подъездов – 2,2 т.р. |  |
| 236. | Сбор:47,2т.р. Остаток:54,9т.р. Всего:102,1т.р. Задолженность:20,7 т.р. Итого:81,4 т.р. |  |  |  | Всего: 22,7 т.р. Остаток:58,7 т.р. |  |
| 237. | Победы 25а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.утепление чердачного перекрытия кВ.30 2.изготов. и установка информ. досок 3. окрашивание входных дверей 4. уборка мусора с придомовой территории 5.смена светильника под.1, эт.3 |  | Март Апрель Апрель Апрель декабрь | 1.утепление чердачного перекрытия кВ.30 – 8 т.р. 2.изготов. и установка информ. досок – 2,4 т.р. 3.окрашивание входных дверей – 3,1 т.р. 4.уборка мусора с придомовой территории – 2,5 т.р. 5.смена светильника под.1, эт.3 – 0,7 т.р. |  |
| 238. | Сбор:57,7 т.р. Остаток:102,3т.р. Всего: 160т.р. Задолженность:45,2 т.р. Итого:114,8 т.р. |  |  |  | Всего:16,7 т.р. Остаток: 98,1 т.р. |  |
| 239. | Победы 28-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка выгребной ямы |  | август | 1.очистка выгребной ямы – 3,7 т.р. |  |
| 240. | Сбор:3,0т.р. Остаток:3,8т.р. Всего:6,8т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого:6,2 т.р. |  |  |  | Всего: 3,7 т.р. Остаток:2,5 т.р. |  |
| 241. | Победы 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена светильника под.1 2.установка окон ПВХ 3.привоз песка 4.очистка кровли от снега и наледи |  | Январь Март Август декабрь | 1.замена светильника под.1 – 1 т.р. 2.установка окон ПВХ – 44,5 т.р. 3.привоз песка – 240р. 4.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
| 242. | Сбор:25,2т.р. Остаток:27,2т.р. Всего:52,4т.р. Задолженность:3,9 т.р. Итого:48,5 т.р. |  |  |  | Всего: 49,2 т.р. Долг:0,7 т.р. |  |
| 243. | Победы 61 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 244. | Сбор:6,9т.р. Остаток:47,7 т.р. Всего:54,6 т.р. Задолженность:9 т.р. Итого:45,6 т.р. |  |  |  | Остаток: 45,6 т.р. |  |
| 245. | Победы 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 246. | Сбор:6,6т.р. Остаток:25,5 т.р. Всего:32,1т.р. Задолженность:1,5 т.р. Итого:30,6 т.р. |  |  |  | Остаток:30,6 т.р. |  |
| 247. | Победы 63 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена лежаков отопления кв.1,4 2.замена кранов на отопление |  | Сентябрь октябрь | 1.смена лежаков отопления кв. 1,4 – 19,3 т.р. 2.замена кранов на отопление – 2 т.р. |  |
| 248. | Сбор:8,5т.р. Остаток:53,8т.р. Всего:62,3т.р. Задолженность:16,5 т.р. Итого:45,8 т.р. |  |  |  | Всего: 21,3 т.р. Остаток: 24,5 т.р. |  |
| 249. | Победы 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт не утвержден: |  |  | 1. |  |
| 250. | Сбор:4,9т.р. Остаток:5т.р. Всего:9,9 т.р. |  |  |  | Остаток: 9,9 т.р. |  |
|  | Победы, 65 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.привоз песка 2.установка окон ПВХ под.1,2 3.покупка почтовых ящиков 4.установка почтовых ящиков |  | Август Октябрь Октябрь ноябрь | 1.привоз песка – 240руб. 2. установка окон ПВХ под.1,2 – 40 т.р. 3.покупка почтовых ящиков – 5,1 т.р. 4.установка почтовых ящиков – 1 т.р. |  |
| 251. | Сбор:37т.р. Остаток:22,4 т.р. Всего:59,4 т.р. Задолженность:2,1 т.р. Итого:57,3 т.р. |  |  |  | Всего:46,3 т.р. Остаток:11 т.р. |  |
| 252. | Победы 66 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.привоз песка 2.смена входных дверей под.1,2 и ремонт входных площадок под.2,3 3.закольцовка отопления в подвале |  | Август Октябрь октябрь | 1.привоз песка – 240р. 2.смена входных дверей под.1,2 и ремонт входных площадок под.2,3 – 63 т.р. 3.закольцовка отопления в подвале – 8,9 т.р. |  |
| 253. | Сбор:40,6т.р. Остаток:52,2т.р. Всего:92,8 т.р. Задолженность:14,2 т.р. Итого:78,6 т.р. |  |  |  | Всего: 72,1 т.р. Остаток: 6,5 т.р. |  |
| 254. | Победы 67а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. привоз песка 2.изготов. и установка окон ПВХ под.1,2 |  | Август август | 1.привоз песка – 240р. 2.изготов. и установка окон ПВХ в под.1,2 – 23 т.р. |  |
| 255. | Сбор:51,9т.р. Остаток:25,3 т.р. Всего:77,2 т.р. Задолженность:1,3 т.р. Итого:75,9 т.р. |  |  |  | Всего: 23,2 т.р. Остаток:52,7 т.р. |  |
| 256. | Победы 68 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт кровли 2.ремонт канализации в подвале под.1,3 3.привоз песка 4.ремонт кровли кв.17,26 5.ремонт кровли кв.18 6.замена крана на водопроводном стояке кв.17 7.ремонт кровли кв.9 |  | Март Апрель Август Август Октябрь октябрь декабрь | 1.ремонт кровли – 6,1 т.р. 2.ремонт канализации в подвале под.1,3 – 23,7 т.р. 3.привоз песка – 240р. 4.ремонт кровли кв.17,26 – 3,4 т.р. 5.ремонт кровли кв.18 – 3,8 т.р. 6. замена крана на водопроводном стояке кв.17 – 0,6 т.р. 7.ремонт кровли кв.9 – 3,2 т.р. |  |
| 257. | Сбор:61,7т.р. Долг:34,6 т.р. Всего:27,1т.р. Задолженность:15,8 т.р. Итого:11,3 т.р. |  |  |  | Всего: 41 т.р. Долг:29,7 т.р. |  |
| 258. | Победы 69 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт кровли кв.25 2. установка окон ПВХ 3.установка запорной арматуры на систему отопления 4.смена автоматов кв.1 |  | Август Октябрь Октябрь октябрь | 1.ремонт кровли кв.25 – 3,1 т.р. 2. установка окон ПВХ -50,6 т.р. 3.установка запорной арматуры на систему отопления – 33,5 т.р. 4.смена автоматов кв.1 – 1,2 т.р. |  |
| 259. | Сбор:68,8т.р. Долг:11т.р. Всего: 57,8т.р. Задолженность:5,2 т.р. Итого:52,6 т.р. |  |  |  | Всего: 88,4 т.р. Долг:35,8 т.р. |  |
| 260. | Победы 70 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика под.3 2.устройство наливных полов под.1 3. ремонт канализации в кВ.16 4.ремонт цоколя, ремонт стен в подъезде №2,4 5.ремонт домофона под.1 6.привоз песка 7.проектирование узла автоматического коммерческого учета тепла 8.замена водопроводного стояка кв.38,41,44 9.ремонт канализационного стояка кв.32 10.утепление температурного шва 11.вывоз и утилизация мусора 12.ремонт кровли 13.замена задвижки на отопление в подвале 14.технич. обслуж. узла учета на тепло за октябрь 15. технич. обслуж. узла учета на тепло за ноябрь 16.технич. обслуж. узла учета на тепло за декабрь |  | Январь Февраль Апрель Июль Август Август Август Сентябрь Сентябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь декабрь | 1.смена доводчика под.3 – 3 т.р. 2.устройство наливных полов под.1 – 14,6 т.р. 3.ремонт канализации в кв .16 – 3,5 т.р. 4.ремонт цоколя, ремонт стен в подъезде № 2,4 – 73,1 т.р. 5.ремонт домофона под.1 – 4,5 т.р 6.привоз песка – 240р. 7.проектирование узла автоматического коммерческого учета тепла – 25 т.р. 8.замена водопроводного стояка кв. 38,41,44 – 19,1 т.р. 9.ремонт канализационного стояка кв.32 – 8,2 т.р. 10.утепление температурного шва – 9,6 т.р. 11.вывоз и утилизация мусора – 2,4 т.р. 12.ремонт кровли – 3,5 т.р. 13.замена задвижки на отопление в подвале – 2,5 т.р. 14.технич. обслуж. узла учета на тепло за октябрь – 2,4 т.р. 15. технич. обслуж. узла учета на тепло за ноябрь – 2,4 т.р. 16.технич. обслуж. узла учета на тепло за декабрь – 2,4 т.р. |  |
| 261. | Сбор:123,4т.р. Остаток:93,9т.р. Всего:217,3т.р. Задолженность:21,8 т.р. Итого:195,5 т.р. |  |  |  | Всего: 176,4 т.р. Остаток: 19,1 т.р. |  |
| 262. | Профсоюзная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт ввода водопровода |  | июль | 1.Ремонт ввода водопровода – 16 т.р. |  |
| 263. | Сбор: 0т.р. Остаток:3т.р. Доп. сбор: 16 т.р. Всего:19т.р. |  |  |  | Всего:16 т.р. Остаток:3 т.р. |  |
| 266. | Р.Люксембург 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. перевозка грунта трактором 2.вывоз мусора 3.очистка выгребной ямы 4.очистка выгребной ямы |  | Январь Январь Апрель август | 1.перевозка грунта трактором – 2 т.р. 2.вывоз мусора – 2,4 т.р. 3.очистка выгребной ямы – 4,6 т.р. 4.очистка выгребной ямы – 6,8 т.р. |  |
| 267. | Сбор:27,6 т.р. Остаток:4,3 т.р. Всего:31,9т.р. Задолженность:3,7 т.р. Итого:28,2т.р. |  |  |  | Всего: 15,8 т.р. Остаток:12,4 т.р. |  |
| 268. | Республиканская 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 269. | Сбор:0 т.р. Остаток:0т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  | Остаток:9,3 т.р. |  |
| 270. | Садовая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 271. | Сбор:2,3т.р. Остаток:15,9т.р. Всего:18,2 т.р. Задолженность:2,9 т.р. Итого:15,3 т.р. |  |  |  | Остаток: 15,3 т.р. |  |
| 272. | Садовая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 273. | Сбор:2,3т.р. Остаток:14,6т.р. Всего:16,9т.р. |  |  |  | Остаток:16,9 т.р. |  |
| 274. | Садовая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 275. | Сбор:2,5т.р. Долг:4,6т.р. Долг:2,1 т.р. |  |  |  | Долг:2,1т.р. |  |
| 276. | Северная 1б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 277. | Сбор:3,4т.р. Остаток:22,4т.р. Всего: 25,8т.р. |  |  |  | Остаток: 25,8 т.р. |  |
|  | Северная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Сбор:1т.р. Остаток:4,6 т.р. Всего:5,6 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:5,5 т.р. | Ремонт: 1.ремонт смывного бачка кВ.2 |  | март | 1.ремонт смывного бачка кВ.2 – 0,6 т.р. Всего:0,6 т.р. Остаток: 4,9 т.р. |  |
| 278. | Северная, 3а |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 279. | Сбор:9,6т.р. Долг:7,3т.р. Всего:2,3 т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:2,1 т.р. |  |  |  | Остаток:2,1 т.р. |  |
| 280. | Северная 4а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 281. | Сбор:0т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:10,2т.р.(вышел из управления) |  |  |  | Остаток: |  |
| 282. | Северная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена светильника под.2 эт.1 2.ремонт входных площадок |  | Январь август | 1.замена светильника под.2 эт.1 – 0,7 т.р. 2.ремонт входных площадок – 18,2 т.р |  |
| 283. | Сбор:14,6 т.р. Остаток:23т.р. Всего:37,6т.р. Задолженность:0,5 т.р. Итого:37,1 т.р. |  |  |  | Всего: 18,9 т.р. Остаток:18,2 т.р. |  |
| 284. | Северная, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  | 1. |
| 285. | Сбор:14,4т.р. Долг:9т.р. Всего:5,4 т.р. Задолженность:1,7 т.р. Итого:3,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 3,7 т.р. | Всего: Остаток: |
| 286. | Северная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 287. | Сбор:9,5 т.р. Остаток:3,9 т.р. Всего:13,4т.р. Задолженность:3,6 т.р. Итого:9,8 т.р. |  |  |  | Остаток:9,8 т.р. |  |
| 288. | Северная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.наращивавние и ремонт газоходов кв. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2.очистка кровли от снега и наледи |  | Октябрь декабрь | 1.наращивание и ремонт газоходов кв. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 – 28,9 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи – 2,2 т.р. |  |
| 289. | Сбор:12,4т.р. Остаток:3,9т.р. Всего:16,3т.р. Задолженность:3,9 т.р. Итого:12,4 т.р. |  |  |  | Всего:31,1 т.р. Долг:18,7 т.р. |  |
| 290. | Северная, 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 291. | Сбор:2,6 т.р. Остаток:12,8т.р. Всего:15,4 т.р. Задолженность:3 т.р. Итого:12,4 т.р. |  |  |  | Остаток:12,4 т.р. |  |
| 292. | Северная 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 293. | Сбор:2,5т.р. Остаток:15,2т.р. Всего:17,7т.р. |  |  |  | Остаток:17,7 т.р. |  |
| 294. | Северная 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 295 | Сбор:2,9т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:13,1 т.р. |  |  |  | Остаток:13,1 т.р. |  |
| 296. | Северная 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 297. | Сбор:3,0т.р. Остаток:26,3т.р. Всего:29,3 т.р. Задолженность:0,3 т.р. Итого:29 т.р. |  |  |  | Остаток:29 т.р. |  |
| 298. | Северная 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 299. | Сбор:2,1т.р. Остаток:13т.р. Всего:15,1 т.р. |  |  |  | Остаток:15,1 т.р. |  |
|  | Северная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Сбор: 0 т.р Остаток: 6,1 т.р. Всего: 6,1 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
|  |  |  |  |  | Остаток:6,1 т.р. |  |
| 300. | Северная 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 301. | Сбор:0т.р. Остаток:4т.р. Всего:4т.р.(вышел из управ.) |  |  |  | Остаток:4 т.р. |  |
|  | Северная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 2,4 т.р. Всего: 2,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаток: 2,4 т.р. |  |
| 302. | Северная 32 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 303. | Сбор:2,0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:8,7т.р. Задолженность:0,8 т.р. Итого:7,9 т.р. |  |  |  | Остаток:7,9 т.р. |  |
|  | Северная 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:7,4т.р. Всего: 7,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаток: 7,4 т.р. |  |
| 304. | Северная 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 305. | Сбор:2,0т.р. Остаток::0,7т.р. Всего:2,7 т.р. Задолженность:1,7 т.р. Итого:1 т.р. |  |  |  | Остаток:1 т.р. |  |
| 306. | Северная 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. возврат денег за ремонт фасада кв.2 |  | август | 1. возврат денег за ремонт фасада кв.2 – 5,2 т.р. |  |
| 307. | Сбор:2,5т.р. Остаток:11,6 т.р. Всего:14,1 т.р. Задолженность:1,6 т.р. Итого:12,5 т.р. |  |  |  | Всего: 5,2 т.р. Остаток:7,3 т.р. |  |
| 308. | Северная 36 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 309. | Сбор:2т.р. Остаток:17,7 т.р. Всего:19,7т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:19,5 т.р. |  |  |  | Остаток:19,5 т.р. |  |
| 310. | Северная 37 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 311. | Сбор:2,5т.р. Остаток:19,8т.р. Всего:22,3 т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:22,1 т.р. |  |  |  | Остаток:22,1 т.р. |  |
| 312. | Северная 39 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 313. | Сбор:2,0т.р. Остаток:17,7т.р. Всего:19,7т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:19,5 т.р. |  |  |  | Остаток:19,5 т.р. |  |
| 314. | Северная, 41 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 315. | Сбор:9,5т.р. Долг:18,3 т.р. Долг:8,8 т.р. Задолженность:0,7 т.р. Долг:9,5 т.р. |  |  |  | Долг: 9,5 т.р. |  |
|  | Северная 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р. Остаток: 6,5 т.р Всего: 6,5 т.р. |  |  |  | Остаток:6,5 т.р. |  |
| 316. | Северная 45 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 317. | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р Всего:1,8т.р. |  |  |  | Остаток:1,8 т.р. |  |
| 318. | Северная 47 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 319. | Сбор:2,0т.р. Долг: 0,7т.р. Всего:1,3т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:1,2 т.р. |  |  |  | Остаток:1,2 т.р. |  |
| 320. | Северная 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 321. | Сбор:2,4т.р. Остаток:20,2т.р. Всего:22,6т.р. |  |  |  | Остаток:22,6 т.р. |  |
| 322. | Северная 49 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 323. | Сбор:2,4т.р. Остаток:18,2т.р. Всего:20,6 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:20,5 т.р. |  |  |  | Остаток:20,5 т.р. |  |
| 324. | Семашко 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 325. | Сбор:21,1т.р. Остаток:23,8т.р. Всего:44,9 т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого:44 т.р. |  |  |  | Остаток: 44 т.р. |  |
| 326. | Семашко 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт пола 1 эт. |  | март | 1.ремонт пола 1 эт. – 5,1 т.р. |  |
| 327. | Сбор:17,0т.р. Остаток: 11,1 т.р. Всего: 28,1 т.р. Задолженность:2,6 т.р. Итого:25,5 т.р. |  |  |  | Всего: 5,1 т.р. Остаток:20,4 т.р. |  |
| 328. | Семашко, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт ввода отопления под.2 |  | январь | 1.ремонт ввода отопления под.2 – 41,7 т.р. |  |
| 329. | Сбор:23,3т.р. Остаток: 41,8 т.р. Всего:65,1 т.р. Задолженность:5 т.р. Итого:60,1 т.р. |  |  |  | Всего: 41,7 т.р. Остаток:18,4 т.р. |  |
| 330. | Семашко 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт входной площадки под.2 |  | август | 1.ремонт входной площадки под.2 – 4 т.р. |  |
| 331. | Сбор: 21,6 т.р. Остаток: 10,5т.р. Всего:32,1 т.р. Задолженность:3,7 т.р. Итого:28,4 т.р. |  |  |  | Всего: 4 т.р. Остаток: 24,4 т.р. |  |
| 332. | Семашко 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.смена патронов под.2, эт.1 2.изготов. и установка информ. досок |  | Январь октябрь | 1.смена патронов под.2, эт.1 – 140руб. 2.изготов. и установка информ. досок – 1,6 т.р. |  |
| 333. | Сбор:36,8т.р. Остаток: 25,1 т.р. Всего:61,9 т.р. Задолженность:2,2 т.р. Итого:59,7 т.р. |  |  |  | Всего: 1,7 т.р. Остаток: 58 т.р. |  |
| 334. | Семашко 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт водопровода кв.2 |  | июнь | 1.Ремонт водопровода кв.2 – 3,7 т.р. |  |
| 335. | Сбор 18,2т.р. Остаток:15,8 т.р. Всего:34 т.р. Задолженность:5,8 т.р. Итого:28,2 т.р. |  |  |  | Всего:3,7 т.р. Остаток: 24,5 т.р. |  |
| 336. | Семашко, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли |  | октябрь | 1.ремонт кровли – 7,2 т.р. |  |
| 337. | Сбор:17,1т.р. Остаток:41,4т.р. Всего:58,5 т.р. Задолженность:27,4 т.р. Итого:31,1 т.р. |  |  |  | Всего: 7,2 т.р. Остаток:23,9 т.р. |  |
| 338. | Семашко 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 339. | Сбор:45,8т.р. Остаток:9,7.р. Всего:55,5т.р. Задолженность:24,3 т.р. Итого:31,2 т.р. |  |  |  | Остаток:31,2 т.р. |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| 342. | Семашко 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.44 2.ремонт отопления кВ.43 3.ремонт отопления 4. ремонт кровли 5.ремонт кровли кв.33 6.ремонт отопления кв.2,6 7.очиска кровли от снега и наледи |  | Январь Март Сентябрь Октябрь Октябрь ноябрь | 1.ремонт отопления кВ.44 – 3,5 т.р. 2.ремонт отопления кВ.43 – 3,6 т.р. 3.ремонт отопления – 4 т.р. 4.ремонт кровли – 6,2 т.р. 5.ремонт кровли кв.33 – 4,9 т.р. 6.ремонт отопления кв.2,6 – 2,4 т.р. 7.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
| 343. | Сбор:114,3т.р. Остаток:112,5т.р. Всего:226,8т.р. Задолженность:49 т.р. Итого:177,8 т.р. |  |  |  | Всего: 28,1 т.р. Остаток: 149,7 т.р. |  |
| 344. | Семашко 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли 2.ремонт отопления кв.10,31,34 3. изготов. и установка песочницы 4.замена тамбурных дверей под.1,2,3,4,6. 5.изготов. и установка скамеек 6.изготов. тамбурных дверей под.1,2,3,4,6 7.ремонт отопления, подвал 8.ремонт отопления кв.48 9.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону 10.ремонт отопления кв.62 |  | Май Июнь Август Август Сентябрь Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь | 1.ремонт кровли – 129,8 т.р. 2.ремонт отопления кв.10,31,34 – 6,8 т.р. 3.изготов. и установка песочницы – 7,1 т.р. 4.замена тамбурных дверей под.1,2,3,4,6 – 60,3 т.р. 5.изготов. и установка скамеек – 13,1 т.р. 6.изготов. тамбурных дверей под. 1,2,3,4,6 – 73,7 т.р. 7.ремонт отопления, подвал – 7,6 т.р. 8.ремонт отопления кв.48 – 6,7 т.р. 9.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. 10.ремонт отопления кв.62 – 2 т.р. |  |
| 345. | Сбор:237т.р. Остаток:61,7т.р. Всего:298,7 т.р. Задолженность:15,8 т.р. Итого:282,9 т.р. |  |  |  | Всего: 310,1 т.р. Долг: 27,2 т.р. |  |
| 346. | Семашко16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
| 347. | Сбор: 6,5т.р. Остаток:40,7т.р. Всего:47,2 т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:47 т.р. |  |  |  | Остаток:47 т.р. |  |
| 348. | Семашко 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 349. | Сбор: 0 т.р. Остаток:0 т.р. Всего:20,8т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток:20,8 т.р. |  |
| 350. | Семашко 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт входных крылец и террасы |  | июль | 1.ремонт входных крылец и террасы – 76,9 т.р. |  |
| 351. | Сбор:11.6т.р. Остаток:74,3 т.р. Всего:85,9т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого:85,3 т.р. |  |  |  | Всего:76,9 т.р. Остаток:8,4 т.р. |  |
| 352. | Советская, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 353. | Сбор:3,3т.р. Остаток: 5,5 т.р. Всего:8,8 т.р. Задолженность:0,8т.р. Итого:8 т.р. |  |  |  | Остаток:8 т.р. |  |
| 354. | Советская, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 355. | Сбор:0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7 т.р.(вышел из управления) |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |
| 356. | Советская 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт в кухне, обшивка стен гипсокартонном 2.очистка кровли от снега и наледи 3.устройство дорожки и ремонт площадок 4.ремонт канализации кв.24, отопления кв.23 |  | Январь Февраль Август октябрь | 1.ремонт в кухне, обшивка стен гипсокартоном – 0,7 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи – 5,2 т.р. 3.устройство дорожки и ремонт площадок – 31,9 т.р. 4.ремонт канализации кв.24, отопления кв.23 – 6 т.р. |  |
| 357. | Сбор:87,9т.р. Остаток:181,3т.р. Всего:269,2 т.р. Задолженность:42,3 т.р. Итого:226,9 т.р. |  |  |  | Всего: 43,8 т.р. Остаток:183,1 т.р. |  |
| 358. | д.3 Сосновая | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт вытяжек 2.возврат денег за ремонт отмостки кв.1 3.ремонт двери в тепловой узел |  | Июль октябрь | 1.ремонт вытяжек - 48,7 т.р. 2.возврат денег за ремонт отмостки кв.1– 2,7 т.р. 3.ремонт двери в тепловой узел – 2,9 т.р. |  |
| 359. | Сбор:21т.р. Остаток:57,2т.р. Всего:78,2 т.р. Задолженность:1,2 т.р. Итого:77 т.р. |  |  |  | Всего: 54,3 т.р. Остаток:2,7 т.р. |  |
| 360. | Сосновая 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. дезинфекция подвала |  | апрель | 1.дезинфекция подвала – 1,3 т.р. |  |
| 361. | Сбор:74,2т.р.( по 4,8 руб) Остаток:2 т.р. Всего:76,2 т.р. Задолженность:7,5 т.р. Итого:68,7 т.р. |  |  |  | Всего:1,3 т.р. Остаток:67,4 т.р. |  |
| 362. | Спортивная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 363. | Сбор:3,5т.р. Остаток:18,4 т.р. Всего:21,9 т.р. Задолженность:0,5 т.р. Итого:21,4 т.р. |  |  |  | Остаток:21,4 т.р. |  |
| 364. | Спортивная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. спиливание березы |  | июнь | Ремонт: 1.Спиливание березы – 12,2 т.р. |  |
| 365. | Сбор:11,8т.р. Остаток:50,4 т.р. Всего:62,2т.р. Задолженность: 0,8 т.р. Итого:61,4 т.р. |  |  |  | Всего: 12,2 т.р. Остаток:49,2 т.р. |  |
| 366. | Спортивная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: спиливание деревьев |  | июль | 1. спиливание деревьев – 20,2 т.р. |  |
| 367. | Сбор:11,8т.р. Остаток:37,4т.р. Всего:49,2 т.р. Задолженность:1,5 т.р. Итого:47,7т.р. |  |  |  | Всего: 20,2 т.р. Остаток:27,5 т.р. |  |
| 368. | Спортивная 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка и установка аншлагов 2.замена прибора учета эл. энергии 3. ремонт цоколя под.1 |  | Апрель Август ноябрь | 1.покупка и установка аншлагов – 0,5 т.р. 2. замена прибора учета эл. энергии – 2,2 т.р. 3.ремонт цоколя под.1 – 7,7 т.р. |  |
| 369. | Сбор 11,7т.р. Остаток:33,7 т.р. Всего:45,4т.р. Задолженность:2,1 т.р. Итого:43,3 т.р. |  |  |  | Всего: 10,4 т.р. Остаток:32,9 т.р. |  |
| 370. | Спортивная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.укрепление потолочных балок кВ.4,7 2. покупка и установка аншлагов |  | Февраль апрель | 1.укрепление потолочных балок кВ.4,7 – 12,5 т.р. 8. покупка и установка аншлагов – 0,5 т.р. |  |
| 371. | Сбор:11,8т.р. Остаток:21,4т.р. Всего:33,2т.р. Задолженность:1,2 т.р. Итого:32 т.р. |  |  |  | Всего:13 т.р. Остаток:19 т.р. |  |
| 372. | Спортивная 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кВ.7 |  | апрель | 1.ремонт кровли кв.7 – 4,4 т.р. |  |
| 373. | Сбор: 11,4 т.р. Долг: 9,4т.р. Всего:2 т.р. Задолженность:0,7 т.р. Итого:1,3 т.р. |  |  |  | Всего: |  |
| 374. | Спортивная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 375. | Сбор:12,1т.р. Остаток:9.р. Всего::21,1 т.р. Задолженнось:0,7 т.р. Итого:20,4 т.р. |  |  |  | Остаток:20,4 т.р. |  |
| 376. | Спортивная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 377. | Сбор:12,0т.р. Долг:2,5т.р. Всего:9,5т.р. Задолженность:1 т.р. Итого:8,5 т.р. |  |  |  | Остаток:8,5 т.р. |  |
| 378. | Спортивная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 379. | Сбор:12,1т.р. Остаток:23,3т.р. Всего:35,4т.р. Задолженность:6 т.р. Итого:29,4 т.р. |  |  |  | Остаток:29,4 т.р. |  |
| 380. | Спортивная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена ламп в прожекторах под.2 2. покупка и установка аншлагов 3.ремонт отопления, магазин 4.ремонт отопления кв.30 5.ремонт водопровода кв.48 6.перевозка детского городка 7.перекрытие тепловой камеры 8.ремонт отопления кв.46, чердак |  | Январь Апрель Апрель Июнь Июль Сентябрь Сентябрь ноябрь | 1.замена ламп в прожекторах под.2 – 0,7 т.р. 2. покупка и установка аншлагов – 0,5 т.р. 3.ремонт отопления, магазин – 2 т.р. 4.ремонт отопления кв.30 – 3,7 т.р. 5.ремонт водопровода кв.48 – 3,6 т.р. 6.перевозка детского городка – 0,8 т.р. 7.перекрытие тепловой камеры – 1,7 т.р. 8.ремонт отопления кв.46, чердак – 8,6 т.р. |  |
| 381. | Сбор:104,6т.р. Остаток: 83,9т.р. Всего:188,5т.р. Задолженность:51,5 т.р. Итого:137 т.р. |  |  |  | Всего: 21,6 т.р. Остаток: 115,4 т.р. |  |
| 382. | Спортивная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.покупка и установка аншлагов 2.окраска газовой трубы |  | Апрель ноябрь | 1.покупка и установка аншлагов – 0,5 т.р. 2.окраска газовой трубы – 13,8 т.р. |  |
| 383. | Сбор:76,1т.р. Остаток:290,9т.р. Всего:367т.р. Задолженность:7,1 т.р. Итого:359,9 т.р. |  |  |  | Всего: 14,3 т.р. Остаток:345,6 т.р. |  |
| 384. | Труфанова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 385. | Сбор:2,1т.р. Остаток:17,8т.р. Всего:19,9т.р. |  |  |  | Остаток:19,9 т.р. |  |
| 386. | Труфанова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 387. | Сбор:3,4т.р. Остаток:3,7т.р. Всего:7,1 т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого:6,7 т.р. |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |
| 388. | Труфанова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 389. | Сбор:2,2т.р. Остаток:9т.р. Всего:11,2т.р. Задолженность:0,3 т.р. Итого:10,9 т.р. |  |  |  | Остаток:10,9 т.р. |  |
| 390. | Труфанова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 391. | Сбор:2,5т.р. Остаток:20,1т.р. Всего:22,6т.р. Задолженность:1,6 т.р. Итого:21 т.р. |  |  |  | Остаток:21 т.р. |  |
| 392. | Труфанова 5 | Содержание: Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации –весенне-летний период –осенне-зимний период Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август- Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
| 393. |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 394. | Сбор:3,7 т.р Остаток:10,3т.р. Всего:14т.р. Задолженность:0,3 т.р. Итого:13,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 13,7 т.р. |  |
| 395. | Труфанова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 396. | Сбор:3,6т.р. Остаток:7,6 т.р. Всего:11,2 т.р. |  |  |  | Остаток:11,2 т.р. |  |
| 397. | Труфанова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 398. | Сбор:3,2т.р. Остаток:23,1 т.р. Всего:26,3 т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:26,1 т.р. |  |  |  | Остаток:26,1 т.р. |  |
| 399. | Труфанова 8-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка домофона |  | март | 1.установка домофона – 28,6 т.р. |  |
| 400. | Сбор:25,5т.р. Остаток:6,7 т.р. Всего:32,2т.р. Задолженность:1,8 т.р. Итого:30,4 т.р. |  |  |  | Всего: 28,6 т.р. Остаток:1,8 т.р. |  |
| 401. | Труфанова 8б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. установка металлических люков на подвальные окна 2.покупка почтовых ящиков 3.смена доводчика 4.ремонт стен в подъезде |  | Январь Март Апрель апрель | 1.установка металлических люков на подвальные окна – 2,5 т.р. 2.покупка почтовых ящиков – 5,9 т.р. 3.смена доводчика – 3 т.р. 4.ремонт стен в подъезде – 21 т.р. |  |
| 402. | Сбор: 32т.р. Остаток:41,8т.р. Всего:73,8т.р. Задолженность:4,2 т.р. Итого:69,6 т.р. |  |  |  | Всего: 32,4 т.р. Остаток: 37,2 т.р. |  |
| 403. | Труфанова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 404. | Сбор 5,5т.р. Остаток:24,2т.р. Всего:29,7 т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого:29,1 т.р. |  |  |  | Остаток:29,1 т.р. |  |
| 405. | Труфанова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 406. | Сбор:3,6т.р. Остаток:17,8т.р. Всего:21,4т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого:21 т.р. |  |  |  | Остаток:21 т.р. |  |
| 407. | Труфанова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 408. | Сбор:21,6+ 7,6 т.р. за 6 мес. По 1,7руб.= 29,2 т.р. Долг: 11,1 т.р. Остаток: 18,1т.р. Задолженнось:6,2 т.р. Итого:11,9 т.р. |  |  |  | Остаток:11,9 т.р. |  |
| 409. | Труфанова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 410. | Сбор:22т.р.+ 8,1 т.р. за 6 мес. по 1,7 руб.=30,1 т.р. Остаток: 2,5т.р. Всего:32,6т.р. Задолженность:2,2 т.р. Итого:30,4т.р. |  |  |  | Остаток:30,4 т.р. |  |
| 411. | Труфанова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: ремонт балконной плиты |  | июль | 1.ремонт балконной плиты – 9 т.р. |  |
| 412. | Сбор:22,3т.р. + 8,2 т.р. за 6 мес. По 1,7 руб.= 30,5 т.р. Остаток: 9,5т.р. Всего:40 т.р. Задолженность:6,7 т.р. Итого:33,3 т.р. |  |  |  | Всего:9 т.р. Остаток:24,3 т.р. |  |
| 413. | Чапаева д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 414. | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:11,9т.р.(вышел из управ) |  |  |  | Остаток:11,9 т.р. |  |
|  | Чапаева 6 (новый дом) | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  | Сбор: 44,4 т.р. ( с 15.02.2016г.) Всего: 44,4 т.р. | Ремонт: 1.изготовление и установка информ. досок 2.покупка коврика в подъезд |  | Апрель ноябрь | 1.изготов. и установка информ. досок – 0,8 т.р. 2.покупка коврика в подъезд – 1,8 т.р. Всего:2,6 т.р. Остаток:41,8 т.р. |  |
|  | Чапаева 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  | Сбор: 37,3т.р. Остаток:29т.р. Всего: 66,3 т.р. Задолженность:3,7 т.р. Итого:62,6 т.р. | Ремонт:1. изготов. и установка информ. досок |  | апрель | 1.изготов. установка информ. досок – 1,6 т.р. Всего:1,6 т.р. Остаток:61 т.р. |  |
| 415. | Чапаева 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 416. | Сбор:6,9т.р. Остаток:8,1т.р. Всего:15т.р. Задолженность:0,4 т.р. Итого:14,6 т.р. |  |  |  | Остаток:14,6 т.р. |  |
| 417. | Чапаева 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 418. | Сбор:3,6т.р. Остаток:20,6т.р. Всего:24,2т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:24 т.р.(снят с баланса, сгорел) |  |  |  | Остаток:24 т.р. |  |
| 419. | Чапаева 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
| 420. | Сбор:3,1т.р. Долг:2,3т.р. Всего: 0,8т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток:0,8 т.р. |  |
| 422. | Чапаева 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена автоматического выключателя под.1 эт.2 2.ремонт отопления ввод в дом под.2 |  | Январь апрель | 1.замена автоматического выключателя под. 1, эт.2 – 1 т.р. 2.ремонт отопления ввод в дом под.2 – 6,3 т.р. |  |
| 423. | Сбор:39,1т.р. Долг: 12,9 т.р. Всего:26,2т.р. Задолженноть:5,3 т.р. Итого:20,9 т.р. |  |  |  | Всего: 7,3 т.р. Остаток:13,6 т.р. |  |
| 424. | Чапаева, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 425. | Сбор:9,2 т.р. Остаток:23,9т.р. Всего: 33,1 т.р. Задолженность:1,5 т.р. Итого:31,6 т.р. |  |  |  | Остаток:31,6 т.р. |  |
| 426. | Чапаева, 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 427. | Сбор:33,9т.р. Остаток:31,6т.р. Всего:65,5т.р. Задолженность:21,7 т.р. Итого:43,8 т.р. |  |  |  | Остаток:43,8 т.р. |  |
| 428. | Чапаева 25 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт входных дверей 2. смена подводки к батарее кВ.24 3. смена подводки к батарее кВ.47 4.ремонт системы отопления 5.ремонт системы отопления (химчистка) 6.смена лежаков отопления 7.смена стояков отопления кВ.37 8.ремонт системы отопления кВ.3,6 9.ремонт системы отопления кВ.30 10. смена доводчика под.1 11.смена светильника под.1. эт.1 12.покупка аншлага 13.проект УАКУ тепла в тепловом пункте |  | Январь Февраль Февраль Март Март Март Март Март Март Апрель Июнь Октябрь ноябрь | 1.ремонт входных дверей – 0,9 т.р. 2. смена подводки к батарее кВ.24 – 3,1 т.р. 3. смена подводки к батарее кВ.47 – 4,3 т.р. 4.ремонт системы отопления 3 под. – 4,4 т.р. 5.ремонт системы отопления (химчистка) – 2,4 т.р. 6.смена лежаков отопления – 23,7 т.р. 7.смена стояков отопления кВ.37 – 9,2 т.р. 8.ремонт системы отопления кВ.3,6 – 26,5 т.р. 9.ремонт системы отопления кВ.30 – 4,3 т.р. 10.смена доводчика под.1 – 3 т.р. 11.смена светильника под.1,эт.1 – 0,9 т.р. 12.покупка аншлага – 0,5 т.р. 13.проект УАКУ тепла в тепловом пункте – 25 т.р. |  |
| 429. | Сбор:108,5т.р. Долг:234,5т.р. Долг:126т.р. Задолженность:39,8 т.р. Долг:165,8 т.р. |  |  |  | Всего:108,2 т.р. Долг:274 т.р. |  |
| 430. | Чапаева 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 431. | Сбор:27,9т.р. Остаток:52,3т.р. Всего:80,2 т.р. Задолженность:20,5 т.р. Итого:59,7 т.р. |  |  |  | Остаток:59,7 т.р. |  |
| 432. | Чапаева 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал 2.устройство металлического ограждения 3.ремонт отопления кв.59 4.ремонт вытяжных труб 5.изготов. и установка скамеек 6. монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону 7.снятие показаний за 4 квартал |  | Март Май Июль Сентябрь Сентябрь Ноябрь декабрь | 1.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал – 1,8 т.р. 2.устройство металлического ограждения – 95,6 т.р. 3.ремонт отопления кв.59 – 1,6 т.р. 4.ремонт вытяжных труб – 10,4 т.р. 5.изготов. и установка скамеек – 15,1 т.р. 6.монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. 7.снятие показаний за 4 квартал – 1,8 т.р. |  |
| 433. | Сбор:161,7т.р. Остаток:16т.р. Всего:177,7 т.р. Задолженность:10,7 т.р. Итого:167 т.р. |  |  |  | Всего:129,3 т.р. Остаток:37,7 т.р. |  |
| 434. | Чапаева, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. перекладка вытяжных труб 2.ремонт отопления 3.ремонт кровли кв.18 4.очистка кровли от снега и наледи |  | Июнь Сентябрь Ноябрь декабрь | 1.перекладка вытяжных труб – 104,8 т.р. 2.ремонт отопления - 9,4 т.р. 3.ремон кровли кв.18 – 3,1 т.р. 4.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
| 435. | Сбор:55,4т.р. Остаток:55,6т.р. Всего:111т.р. Задолженность:10,8 т.р. Итого:100,2 т.р. |  |  |  | Всего: 120,8 т.р. Долг:20,6 т.р. |  |
|  | Чкалова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор: 2,1 т.р. Остаток: 12,2 т.р. Всего: 14,3т.р. Задолженнотсь:4,3 т.р. Итого:10 т.р. |  |  |  | Остаток:10 т.р. |  |
| 436. | Шишкина 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.уборка снега трактором с придомовой территории 2.очистка кровли от снега и наледи 3.смена автоматов кВ.30 4.смена автоматов кв.30 5.монтажные работы при подготовке к отопит. сезону тепловой энергии |  | Февраль Февраль Март Август Ноябрь | 1.уборка снега трактором с придомовой территории 0,8 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи -3,4 т.р. 3.смена автоматов кВ.30 – 1 т.р. 4.смена автоматов кв.30 – 1 т.р. 5.монтажные работы при подготовке к отопит. сезону – 3 т.р. |  |
| 437. | Сбор:71т.р. Остаток:36,4т.р. Всего:107,4т.р. Задолженность:6,5 т.р. Итого:100,9 т.р. |  |  |  | Всего: 9,2 т.р. Остаток:91,7 т.р. |  |
| 438. | Шишкина 6 | Содержание 1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации -весенне-летний период -осенне-зимний период 2.Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
| 439. |  | Ремонт:1. уборка снега трактором с придомовой территории 2.установка фекального насоса 3.устройство металлического ограждения 4.демонтаж ограждения на крыше 5.демонтаж ограждения на крыше и ремонт водосточных труб 6.устройство ограждения на крыше по дворовому фасаду 7.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону 8.геметизация перекрытия на чердаке |  | Февраль Июнь Июль Август Сентябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь | 1.уборка снега трактором с придомовой территории – 0,8 т.р. 2.Установка фекального насоса – 6,6 т.р. 3.устройство металлического ограждения - 20,9 т.р. 4.демонтаж ограждения на крыше – 4,5 т.р. 5.демонтаж ограждения на крыше и ремонт водосточных труб – 4,6 т.р. 6.устройство ограждения на крыше по дворовому фасаду – 22,7 т.р. 7.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. 8.герметизация по перекрытию на чердаке – 10 т.р. |  |
| 440. | Сбор:22,4 т.р. Долг:-15,4т.р. Всего:7т.р. Задолженность: -4,3 т.р. Итого:2,7 т.р. |  |  |  | Всего:73,1 т.р. Долг:70,4 т.р. |  |
|  | Энгельса д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор: за 4 мес. 19,4 т.р. (1216,6 м2) Итого: 19,4 т.р. |  |  |  | Остаток:19,4 т.р. |  |
| 443. | Энгельса, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.смена вводного автомата |  | ноябрь | 1.смена вводного автомата – 1,5 т.р. |  |
| 444. | Сбор:29,4т.р. Остаток: 34,9 т.р. Всего:64,3 т.р. Задолженность:9,1 т.р. Итого:55,2 т.р. |  |  |  | Всего: 1,5 т.р. Остаток:53,7 т.р. |  |
| 445. | Энгельса, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 446. | Сбор:2,9 т.р. Остаток:18,7т.р. Всего:21,6.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого:21 т.р. |  |  |  | Остаток:21 т.р. |  |
|  | 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт кровли кВ.68 2.смена патронов под.3 эт.4 3.вырезка сухих веток 4.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону 5.ремонт отопления под.2 6. очистка кровли от снега и наледи |  | Январь январь август ноябрь ноябрь ноябрь | 1.ремонт кровли кв.68 – 1,7 т.р. 2.смена патронов под.3, эт.4 – 140 руб. 3.вырезка сухих веток – 3,4 т.р. 4.монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. 5. ремонт отопления – 2,9 т.р. 6.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
|  | Сбор:217,4 т.р. Остаток: 70,5 т.р. Всего:287,9 т.р. Задолженность:14 т.р. Итого:273,9 т.р. |  |  |  | Всего:14,6 т.р. Остаток:259,3 т.р. |  |
|  | Юбилейный 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.смена патронов 2. расходы по ОДН 3.вырезка сухих веток 4. изготов. и установка скамеек под.4 5.привоз песка в песочницу 6. монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону 7.замена оконных блоков 8.очистка кровли от снега и наледи |  | Январь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь | 1.смена патронов под.1, тамбур – 140 руб. 2. расходы по ОДН – 19,7 т.р. 3.вырезка сухих веток – 3,4 т.р. 4.изготов. установка скамеек под. 4 – 4,4 т.р. 5.привоз песка в песочницу – 1,4 т.р. 6. монтаж. работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. 7.замена оконных блоков – 88,3 т.р. 8.очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. |  |
|  | Сбор:188,6 т.р. Остаток:386,7 т.р. Всего:575,3 т.р. Задолженность:18,8 т.р. Итого:556,5 т.р. |  |  |  | Всего:123,8 т.р. Остаток:432,7 т.р. |  |
| 447. | Юбилейный 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.косметический ремонт в кухне 2.замена основания светильника под.1 эт.2 (туалет) 3.ремонт входных дверей, смена доводчика 4.ремонт канализации ком.104 5.замена смесителей на кухне ком.35 6.замена смесителей на кухне 4эт. 7.замена смесителей в ванной 4эт. 8.замена смесителей на кухне 3 эт. 9.замена смесителя в душевой ком.145 10.ремонт смесителя ком.149 11.замена смесителя на кухне 12.ремонт смесителя в душевой ком.125 13.ремонт смесителя ком.80 14.ремонт смывного бачка ком.52 15.ремонт и смена смесителей на кухне ком.5 16.ремонт смывного бачка ком.150 17.ремонт сантехнических приборов ком. 150 18.ремонт канализации в подвале 19. вырезка сухих веток 20.дезинсекция подвального помещения 21. монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону |  | Январь январь Февраль февраль Февраль Февраль Февраль Февраль март Март Март Март Март Март март Март Март Июль Август Октябрь Ноябрь | 1.косметический ремонт кухни на 2 эт. (возврат денег за ремонт) – 3,5 т.р. 2.замена основания светильника под.1 эт.2 (туалет) – 2,3 т.р. 3.ремонт входных дверей, смена доводчика – 3,8 т.р. 4.ремонт канализации ком. 104 – 1,2 т.р. 5. замена смесителей на кухне ком.35 – 11,1 т.р. 6.замена смесителей на кухне 4 эт. – 2 т.р. 7.замена смесителей в ванной 4эт. – 2,5 т.р. 8.замена смесителей на кухне 3 эт.-2,5 т.р. 9.замена смесителя в душевой ком.145 – 2,5 т.р. 10.ремонт смесителя ком.149 – 3,1 т.р. 11.замена смесителя на кухне – 4,1 т.р. 12.ремонт смесителя в душевой ком.125 – 2 т.р. 13.ремонт смесителя ком.80 – 1,2 т.р. 14.ремонт смывного бачка ком.52 – 0,6 т.р. 15.ремонт и смена смесителей на кухне ком.5 – 5,1 т.р. 16.ремонт смывного бачка ком.150 – 0,5 т.р. 17.ремонт сантехнических приборов ком.135 – 3,8 т.р. 18.ремонт канализации в подвале – 0,9 т.р. 19. вырезка сухих веток – 3,4 т.р. 20. десинсекция подвального помещения – 2,8 т.р. 21.монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. |  |
| 448. | Итого:165,6т.р. +120 т.р. (аренда кровли) = 285,6 т.р. Остаток:533,8т.р. Всего:819,4т.р. Задолженность:51,8 т.р. Итого:767,6 т.р. |  |  |  | Всего: 61,9 т.р. Остаток: 705,7 т.р. |  |
|  | Юбилейный 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена автоматов кВ.13,14,15 2.ремонт кровли под.2 3.замена автоматов кВ.47 4.наращивание газохода кВ.60 5.ремонт кровли кВ.30 6.ремонт канализационных стояков под.1,3 7.замена автоматов кВ.16,17 8.ремонт доводчика под.5 9.замена автоматов кв.2,3 10.ремонт отмостки 11.ремонт цоколя 12.ремонт ступеней 13.смена водосточных труб над подъездами 14.перекладка подпорной стены 15.ремонт канализации в подвале 16.ремонт ливневой канализации 17.прочистка и наращивание вытяжки кв.79 18.заделка температурных швов 19.заделка отверстий в подвале 20.ремонт канализации под.5 21.прочистка и наращивание вытяжной трубы кв.77 22.перекладка вытяжных труб под.6 23.замена автоматов кв.39 24.ремонт и прочистка вытяжки кв.89 25.смена автоматов кв.76,77,78 26.монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону 27. установка приточных клапанов кв.77 28.установка обратного клапана в кв.77 29.смена водопроводного стояка кв.41-44 30.смена стояка отопления кв.41-44 |  | Январь Февраль Февраль Февраль Март Март Март Март Июнь Июль Июль Июль Июль Июль Июль июль август сентябрь сентябрь сентябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь | 1.замена автоматов кВ.13,14,15 – 4 т.р. 2.ремонт кровли под.2 – 2,5 т.р. 3.замена автоматов кв.47 – 1,3 т.р. 4.наращивание газохода кв.60 – 5,3 т.р. 5.ремонт кровли кв.30 – 8 т.р. 6.ремонт канализационных стояков под.1,3 – 2,8 т.р. 7.замена автоматов кв.16,17 – 2,7 т.р. 8.ремонт доводчика под.5 – 0,5 т.р. 9.замена автоматов кв.2,3 – 2,6 т.р. 10.ремонт отмостки – 118,8 т.р. 11.ремонт цоколя – 58,4 т.р. 12.ремонт ступеней – 24,4 т.р. 13.смена водосточных желобов над подъездами – 23,8 т.р. 14.перекладка подпорной стены – 4,1 т.р. 15.ремонт канализации в подвале – 3 т.р. 16.ремонт ливневой канализации под.4 – 1,9 т.р. 17.прочистка и наращивание вытяжки кв.79 – 2,2 т.р. 18.заделка температурных швов - 27,2 т.р. 19.заделка отверстий в подвале – 1,1 т.р. 20.ремонт канализации под.5 – 11 т.р. 21.прочистка и наращивание вытяжной трубы кв.77 – 2,8 т.р. 22.перекладка вытяжных труб под.6 – 23 т.р. 23.замена автоматов кв.39 – 0,7 т.р. 24.ремонт и прочистка вытяжки кв.89 – 1,1 т.р. 25.смена автоматов кв.76,77,78 – 6,8 т.р. 26.монтажные работы при подготовке тепловых узлов к отопит. сезону – 3 т.р. 27.установка приточных клапанов кв.77 – 3,2 т.р. 28.установка обратного клапана в кв.77 – 3,8 т.р. 29.смена водопроводного стояка кв. 41-44 – 4,9 т.р. 30.смена стояка отопления кв.41-44 – 12,1 т.р. |  |
|  | Сбор:251,1т.р. Остаток:148,7 т.р. Всего:399,8 т.р. Задолженность:19,6 т.р. Итого:380,2 т.р. |  |  |  | Всего:367 т.р. Остаток:13, т.р. |  |

С. Великое

| 1 | Гражданская 12 б (с 16.04.2016 года) | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт: 1. Почтовые ящики – 5,4 т.р. 2. Установка приточных клапанов кВ. 10, 14 – 17,5 т.р. |  | Июль октябрь | Почтовые ящики – 5,4 т.р. Установка приточных клапанов кВ. 10, 14 – 17,5 т.р. |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток:0т.р. Всего:32,6т.р. Задолженность:0т.р. Итого: 32,6 т.р. |  |  |  | Всего: 22,9 т.р. Остаток: 9,7 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Заделка вытяжных труб сектой арматурной |  | июль | 1. Заделка вытяжных труб сектой арматурной – 3,6 т.р. |  |
|  | Сбор:28,9т.р. Остаток:0,8т.р. Всего:29,7т.р. Задолженность: 0,9 т.р. Итого: 28,8 т.р. |  |  |  | Всего: 3,6 т.р. Остаток:25,2 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12в | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:43,0т.р. Остаток:84т.р. Всего:127т.р. Задолженность: 2,6 т.р. Итого: 124,4 т.р. |  |  |  | Остаток: 124,4 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка окон ПВХ 2. Ремонт отмостки 3.Герметизация межпанельных швов кВ. 19 4. прочистка вытяжки кВ. 17 |  | Март Сентябрь Ноябрь ноябрь | 1.установка окон ПВХ – 37,2 т.р. 2. Ремонт отмостки – 205,5 т.р. 3.Герметизация межпанельных швов кВ. 19 – 20,6 т.р. 4. прочистка вытяжки кВ. 17 – 2 т.р. |  |
|  | Сбор:75,2т.р. Остаток:209,2т.р. Всего:284,4т.р. Задолженность: 8,8 т.р. Итого: 275,6 т.р. |  |  |  | Всего: 265,3 т.р. Остаток: 10,3 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 20а | Содержание: Услуги трактора МТЗ 82.1 (1ч)– 0,9 т.р. 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена светильника под.1 на улице 2.установка козырьков 3.установка окон ПВХ 4. Смена светильников 3 – под, 2,3 этажи 5. герметизация межпанельных швов кВ. 27 |  | Январь Март Март Ноябрь ноябрь | 1.замена светильника под.1 на улице – 0,7 т.р. 2.установка козырьков – 32,1 т.р. 3.установка окон ПВХ – 87,1 т.р. 4. Смена светильников 3 – под, 2,3 этажи – 1,3 т.р. 5. герметизация межпанельных швов кВ. 27 – 20,6 т.р. |  |
|  | Сбор:75,6т.р. Остаток:109,2т.р. Всего:184,8т.р. Задолженность: 12,9 т.р. Итого: 171,9 т.р. |  |  |  | Всего: 141,8 т.р. Остаток: 30,1 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 21-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт электрощитов 2. Наращивание газохода кВ. 20 3.Ремонт канализационного стояка кВ. 1,4,7 – 20,6 т.р. 4. Ремонт канализационного стояка кВ. 19,22,25 – 21 т.р. 5 . Смена автоматов кВ. 6 6. Ремонт электропроводки в подвале 1 под 7.Замена выключателя в подвале 8. Ремонт электропроводки 9. Ремонт кровли 10. наращивание и прочистка вентканалов кВ. 11 |  | апрель апрель май август август август август август август декабрь | 1.Ремонт электрощитов – 152 т.р. 2. Наращивание газохода кВ. 20 – 4,2 т.р. 3.Ремонт канализационного стояка кВ. 1,4,7 – 20,6 т.р. 4. Ремонт канализационного стояка кВ. 19,22,25 – 21 т.р. 5. Смена автоматов кВ. 6 – 0,9 т.р. 6. Ремонт электропроводки в подвале 1 под. – 6,5 т.р. 7.Замена выключателя в подвале – 0,1 т.р. 8. Ремонт электропроводки – 4,2 т.р. 9. Ремонт кровли – 3,6 т.р. 10. наращивание и прочистка вентканалов кВ. 11 – 5,8 т.р. |  |
|  | Сбор:75,3т.р. Остаток:137,3 т.р. Всего:212,6 т.р. Задолженность: 4,8 т.р. Итого: 207,8 т.р. |  |  |  | Всего: 218,9т.р. Долг: - 11,1 т.р. |  |
|  | Сосновый бор 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Устройство поручней на входных площадках (1 под) Замена автомато кВ. 10,11,12 и светильников в 3 под. Замена автоматов кВ. 19,20,21 |  | апрель Август август | Устройство поручней на входных площадках (1 под) – 16,8 т.р. Замена автомато кВ. 10,11,12 и светильников в 3 под. – 4,2 т.р. Замена автоматов кВ. 19,20,21 - 2,9 т.р. |  |
|  | Сбор:174,7т.р. Долг:-66,8т.р. Всего:107,9т.р. Задолженность: 19,1 т.р. Итого: 88,8 т.р. |  |  |  | Всего: 23,9 т.р. Остаток: 64,9 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  | Июнь Июль | 1.Ремонт кровли – 5,9 т.р. 2. Ремонт кровли (2)– 1,3 т.р. |  |
|  | Сбор:22,6т.р. Остаток:24,1т.р. Всего:46,7т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого: 46,3 т.р. |  |  |  | Всего: 7,2 т.р. Остаток: 39,1 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.30-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. Смена светильника у подъезда 2. Ремонт кровли кВ. 14 |  | Июль август | Смена светильника у подъезда – 0,7 т.р. Ремонт кровли кВ. 14 – 9,2 т.р. |  |
|  | Сбор: 43,3т.р. Долг: 0,5т.р. Всего:42,8т.р. Задолженность: 1,8 т.р. Итого: 41 т.р. |  |  |  | Всего: 9,9 т.р. Остаток: 31,1т.р. |  |
|  | 1-я Красная д.23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | . Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.замена сетей холодного водоснабжения 2. Ремонт кровли |  | январь июль | 1.замена сетей холодного водоснабжения – 41,5 т.р. 2. Ремонт кровли – 1,3 т.р. |  |
|  | Сбор:26,4т.р. Доп. сбор: 18 т.р. Остаток: 22,7 т.р. Всего: 67,1т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого: 66,7 т.р. |  |  |  | Всего: 42,8 т.р. Остаток: 23,9 т.р. |  |
|  | Советская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена эл. ввода |  | ноябрь | 1. Замена эл. ввода – 5 т.р. |  |
|  | Сбор:18,5т.р. Остаток: на сентябрь 2016 года оплачено 68,5 Всего:30,4 т.р. Задолженность: Итого: с вычетом работ за предыдущие года 30,4 т.р. |  |  |  | Всего: 5 т.р. Остаток: 25,4 т.р. |  |
|  | п. Новый д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 3. Перекладка трубы кВ. 1 – 14,4 т.р. |  | Август ноябрь | Ремонт кровли – 2,5 т.р. 3. Перекладка трубы кВ. 1 – 14,4 т.р |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Остаток:0,1 т.р. Всего:13 т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 12,7 т.р. |  |  |  | Всего: 16,9 т.р. Долг: -4,2 т.р. |  |
|  | п. Новый д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт канализации ремонт кровли кВ. 6 очистка кровли от снега |  | Январь ноябрь | 1.ремонт канализации – 50 т.р. 2. ремонт кровли кВ. 6- 5,9 т.р. очистка кровли от снега – 3,8 т.р. |  |
|  | Сбор:42,9т.р. Остаток:60,8т.р. Всего:103,7т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого: 102,1 т.р. |  |  |  | Всего: 59,7 т.р. Остаток: 42,4 т.р. |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена водопровода |  | август | 1. Замена водопровода – 52,2 т.р. |  |
|  | Сбор:31,7т.р. Остаток:36,9т.р. Всего:68,6т.р. Задолженность: 2,6 т.р. Итого: 66 т.р. |  |  |  | Всего: 52,2 т.р. Остаток: 13,8 т.р. |  |
|  | Клубная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Не утвержден |  | ноябрь | 1. дезинсекция и дератизация по разовой заявке – 1,9 т.р. |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток: 48,2 т.р. Всего:80,8т.р. Задолженность: 7,1 т.р. Итого: 73,7 т.р. |  |  |  | Всего: 1,9 т.р. Остаток:71,8 т.р. |  |
|  | Клубная 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Долг:65,7т.р. Долг:33,1 т.р. Задолженность: 3,6 т.р. Итого (долг): 36,7 т.р. |  |  |  | Долг: 36,7 т.р. |  |
|  | Клубная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:33т.р. Долг:10,2т.р. Всего:22,8т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого: 22,5 т.р. |  |  |  | Остаток:22,5 т.р. |  |
|  | Клубная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ. 5 |  | ноябрь | 1. ремонт кровли кВ. 5 – 7,3 т.р. |  |
|  | Сбор:34,3т.р. Остаток:51,7т.р. Всего:86т.р. Задолженность: 2,3 т.р. Итого: 83,7 т.р. |  |  |  | Всего: 7,3 т.р. Остаток: 76,4 т.р. |  |
|  | Клубная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:50,3т.р. Долг:29,8т.р. Всего:20,5т.р. Задолженность: 3,4 т.р. Итого: 17,1 т.р. |  |  |  | Остаток: 17,1 т.р. |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт водопровода и канализации кВ. 3,6 |  | ноябрь | 1. Ремонт водопровода и канализации кВ. 3,6 – 13,6 т.р. |  |
|  | Сбор:29,5т.р. Остаток: 38,4т.р. Всего:67,9т.р. Задолженность: 21,3 т.р. Итого: 46,6 т.р. |  |  |  | Всего:13,6 т.р. Остаток: 33 т.р. |  |
|  | Центральная д.4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:29,2т.р. Долг:34,3т.р. Долг:4,8т.р. Задолженность: 43,4 т.р. Итого(долг): - 53,3 т.р. |  |  |  | Долг: -53,3 т.р. |  |
|  | Центральная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена автомата кВ.2 |  | январь | 1.замена автомата кВ.2 – 0,9 т.р. |  |
|  | Сбор:30,0т.р. Остаток:0,6т.р. Всего:30,6т.р. Задолженность: 11,7 т.р. Итого: 18,9 т.р. |  |  |  | Всего: 0,9 т.р. Остаток: 18 т.р. |  |
|  | С.Стогинское |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода |  | июнь декабрь | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода – 0,3 т.р. 1. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода – 0,3 т.р. |  |
|  | Сбор: 62,5 т.р(за 6 мес. 2016 г. ) Остаток:28,7т.р. Всего: 91,2т.р. Задолженность: 30,6 т.р. Итого: 60,6 т.р. |  |  |  | Всего: 0,6 т.р. Остаток: 60 т.р. |  |
|  | Ул.Центральная д.3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.утепление вытяжных труб 2. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода 3. ремонт кровли кВ. 5,6 4. Изготовление заключения по состоянию кровли и фасада |  | Январь Июнь Август Ноябрь | 1.утепление вытяжных труб – 6,9 т.р. 2. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода – 0,3 т.р. 3. ремонт кровли кВ. 5,6 – 7,3 4. Изготовление заключения по состоянию кровли и фасада – 25 т.р. |  |
|  | Сбор:71,1т.р.(за 6 мес. 2016г.) Долг:8,8т.р. Всего:62,3т.р. Задолженность: 15,7 т.р. Итого: 46,6 т.р. |  |  |  | Всего: 39,5 т.р. Остаток: 7,1 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 10 | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт дверных откосов и тамбуров (своими силами) |  | сентябрь | 1. Ремонт дверных откосов и тамбуров (своими силами) – 7 т.р. |  |
|  | Сбор:34,3т.р Долг:19т.р. Всего:15,3т.р. Задолженность: 3,9 т.р. Итого: 11,4 т.р. |  |  |  | Всего: 7 т.р. Остаток: 4,4 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ.4 2. очистка кровли от снега и наледи |  | Февраль декабрь | 1.ремонт кровли кВ.4 – 5,4 т.р. 2. очистка кровли от снега и наледи – 1,7 т.р. |  |
|  | Сбор: 34,2т.р. Остаток: 2,7т.р. Всего:36,9т.р. Задолженность: 6,4 т.р. Итого: 30,5 т.р. |  |  |  | Всего: 7,1 т.р. Остаток:23,4 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:42,4т.р. Остаток: 71,9т.р. Всего:114,3т.р. Задолженность: 9,2 т.р. Итого: 105,1 т.р. |  |  |  | Остаток:105,1 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:30,5т.р. Остаток:22,7 т.р. Всего:53,1т.р. Задолженность: 5,6 т.р. Итого: 47,6 т.р. |  |  |  | Остаток:47,6 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт электропроводки 2. Замена стояка водоснабжения 3. очистка кровли от снега и наледи |  | Февраль Август декабрь | 1.ремонт электропроводки – 1,1 т.р. 2. Замена стояка водоснабжения – 20,1 т.р. 3. очистка кровли от снега и наледи – 1,7 т.р. |  |
|  | Сбор:50,8т.р Остаток: 33,1т.р. Всего:83,9т.р. Задолженность: 7,3 т.р. Итого: 76,6 т.р. |  |  |  | Всего: 22,9 т.р. Остаток: 53,7 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт канализации в подвале 2. очистка кровли от снега и наледи 3. замена оконных блоков 4. Замена водопроводного крана кВ. 13 |  | Апрель Ноябрь Декабрь декабрь | 1.ремонт канализации в подвале – 19,4 т.р. 2. Замена водопроводного крана кВ. 13 – 0,7 т.р. 3. очистка кровли от снега и наледи – 1,7 т.р. 4. замена оконных блоков – 68,6 т.р. |  |
|  | Сбор:69,2т.р. Остаток: 74,8т.р. Всего:144т.р. Задолженность: 25,2 т.р. Итого: 118,8 т.р. |  |  |  | Всего: 90,4 т.р. Остаток: 28,4 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 15а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт электропроводки 2. ремонт вытяжной трубы |  | Февраль сентябрь | 1.ремонт электропроводки – 2 т.р. 2. ремонт вытяжной трубы – 5,5 т.р. |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Остаток: 24,4т.р. Всего: 58,2 т.р. Задолженность: 2,8 т.р. Итого: 55,4 т.р. |  |  |  | Всего:7,5 т.р. Остаток:47,9 т.р. |  |
|  | ул. Старосельская 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт электрощитов – |  | апрель | 1.Ремонт электрощитов – 30,5 т.р. |  |
|  | Сбор:18,8т.р. Долг:: 19,9т.р. Долг:1,1т.р.. Задолженность: 9,5 т.р. Итого (долг): - 10,6 т.р. |  |  |  | Всего: 30,5 т.р. Долг: - 41,1 т.р. |  |
|  | ул. Старосельская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт входной двери в подъезде |  | декабрь | 1. ремонт входной двери в подъезде – 2,3 т.р. |  |
|  | Сбор:13,8т.р. Долг: -37,5т.р. Долг: -23,7 т.р. Задолженность: -4,7 т.р. Итого (долг): -28,4 т.р. |  |  |  | Всего: 2,3 т.р. Долг: -30,7 т.р. |  |
|  | ул. Старосельская 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Остаток: 3,9т.р. Всего:27,2т.р. Задолженность: 29,4 т.р. Итого (долг): 2,2 т.р. |  |  |  | Долг: -2,2 т.р. |  |
|  | ул. Старосельская 74 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Услуги трактора МТЗ 82.1 (4ч) – 3,7 т.р. Услуги трактора ЮМЗ-6 ЭО 2621 – 1,6 т.р |  | Январь Январь Март июнь | Услуги трактора МТЗ 82.1 (4ч) – 3,7 т.р. Услуги трактора ЮМЗ-6 ЭО 2621 – 1,6 т.р Услуги трактора МТЗ 82.1 (1ч)– 0,9 т.р. Услуги трактора МТЗ 82.1 (1ч)– 0,9 т.р. |  |
|  | Сбор:18,5 т.р. Остаток: 13,9 т.р. Всего: 32,4т.р. Задолженность: 3,3 т.р. Итого: 29,1 т.р. |  |  |  | Всего: 7,1 т.р. Остаток: 22 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи |  | декабрь | очистка кровли от снега и наледи – 1,7 т.р. |  |
|  | Сбор:30,4т.р. Долг: 30,4т.р. Всего: 0т.р. Задолженность: 9,5 т.р. Итого(долг): -9,5 т.р. |  |  |  | Всего: 1,7 т.р. Долг: - 11,2 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи герметизация межпанельных швов Ремонт водопровода очистка кровли от снега и наледи |  | Март Апрель Август декабрь | 1.очистка кровли от снега и наледи – 1,5 т.р. 2. герметизация межпанельных швов – 35,8 т.р. 3. Ремонт водопровода – 0,6 т.р. 4. очистка кровли от снега и наледи – 1,7 т.р. |  |
|  | Сбор:49,5т.р. Долг: 26т.р. Всего:23,5т.р. Задолженность: 1,8 т.р. Итого: 21,7 т.р. |  |  |  | Всего: 39,6 т.р. Долг: -17,9 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.устройство козырька под.2 2.установка металлической двери в подвал под.1 3. Ремонт водопровода 4. . смена водосточных желобов над подъездами 5. Ремонт отопления 6. Ремонт кровли |  | Январь август сентябрь сентябрь ноябрь | 1.устройство козырька под.2 – 19,6 т.р. 2.установка металлической двери в подвал под.1 – 15,5 т.р. 3. Ремонт кровли – 3,4 т.р. 4. Ремонт водопровода – 45 т.р. 5. смена водосточных желобов над подъездами – 6,3 т.р. 6. Ремонт отопления – 13,4 т.р. |  |
|  | Сбор:51,3т.р. Остаток: 18,4т.р. Всего:69,7т.р. Задолженность: 0т.р. Итого: 69,7 т.р. |  |  |  | Всего: 103,2 т.р. Долг: - 33,5 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи |  | Март Апрель декабрь | 1.очистка кровли от снега и наледи – 1,4 т.р. 2. Дезинсекция по разовой заявке (комары в подвале) – 1,9 т.р. 3. очистка кровли от снега и наледи – 1,7 т.р. |  |
|  | Сбор:67,2т.р. Долг: 10 т.р. Всего:57,2т.р. Задолженность: 15,5 т.р. Итого: 41,7 т.р. |  |  |  | Всего: 5 т.р. Остаток: 36,7 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи 2. Ремонт отопления кВ. 5 3. Ремонт водопровода 4. Замена канализационного лежака в подвале 3 под |  | Март Апрель Ноябрь Декабрь Декабрь декабрь | очистка кровли от снега и наледи – 1,4 т.р. Дезинсекция по разовой заявке (комары в подвале) – 1,9 т.р. Ремонт отопления кВ. 5 – 4 т.р. Ремонт водопровода – 99,4 т.р. Замена канализационного лежака в подвале 3 под. – 24,6 т.р. очистка кровли от снега и наледи – 1,7 т.р. |  |
|  | Сбор:112,2т.р. Остаток: 71,1 т.р. Всего:183,3.р. Задолженность: 20,7 т.р. Итого: 162,6 т.р. |  |  |  | Всего:133 т.р. Остаток: 29,6 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Не утвержден |  |  | Установка металлических дверей – 123 т.р. |  |
|  | Сбор:50,8т.р. Остаток: 78,6 т.р. Всего:129,4т.р. Задолженность: 6,1 т.р. Итого: 123,3 т.р. |  |  |  | Всего: 123 т.р. Остаток: 0,3 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ. 6,10 |  | ноябрь | 1. ремонт кровли кВ. 6,10 – 32,7 т.р. |  |
|  | Сбор:51,0т.р. Остаток: 48,2т.р. Всего:99,2т.р. Задолженность: 47,3 т.р. Итого: 51,9 т.р. |  |  |  | Всего: 32,7 т.р. Остаток: 19,2 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Не утвержден |  | октябрь | ремонт канализации в подвале – 84,8 т.р. |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Остаток:83,2 т.р. Всего:135,6т.р. Задолженность: 26,2 т.р. Итого: 109,4 т.р. |  |  |  | Всего: 84,8 т.р. Остаток: 24,6 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Остаток: 5 т.р. Всего:57,4т.р. Задолженность: 8,1 т.р. Итого: 49,3 т.р. |  |  |  | Остаток:49,3 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2. Замена системы отопления |  |  | 1.ремонт кровли – 8,2 т.р. 2. Замена системы отопления – 82,8 т.р. |  |
|  | Сбор:21,6т.р. Остаток: 2,8 т.р. Всего:24,4т.р. Задолженность: 22,7 т.р. Итого: 1,7 т.р. |  |  |  | Всего: 8,2 т.р. Долг:-91 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:22,4т.р. Остаток:70,8 т.р. Всего: 93,2 т.р. Задолженность: 19,3 т.р. Итого: 73,9 т.р. |  |  |  | Остаток:73,9 т.р. |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. устройство козырька под.1 |  | январь | 1.устройство козырька под.1 – 12,1 т.р. |  |
|  | Сбор:27,2т.р. Долг: 43,3т.р. Долг:-16,1 т.р. Задолженность: 13,8 т.р. Итого (долг):- 29,9 т.р. |  |  |  | Всего: 12,1 т.р. Долг: -42 т.р. |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Долг: -130,1 т.р. Долг: -96,3т.р. Задолженность: 17,2 т.р. Итого (долг): -113,5 т.р. |  |  |  | Долг: - 113,5 т.р. |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли (1 под) |  | сентябрь | Ремонт: 1. Ремонт кровли (1 под) – 4,4 т.р. |  |
|  | Сбор:27,1т.р. Долг: -19,2т.р. Всего:7,9 т.р. Задолженность: 11,7 т.р. Итого (долг): -3,8 т.р. |  |  |  | Всего: 4,4 т.р. Долг: - 8,2 т.р. |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. установка металлических дверей |  | ноябрь | 1. установка металлических дверей – 84,3 т.р. |  |
|  | Сбор:51,6т.р. Долг: 20,8 т.р. Всего:30,8т.р. Задолженность: 1,1 т.р. Итого: 29,7 т.р. |  |  |  | Всего: 84,3 т.р. Долг: -54,6 т.р. |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  | Сбор:50,5т.р. Остаток: 5,5 т.р. Всего:56 т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого: 54,4 т.р. | Ремонт: 1. установка металлических дверей |  | ноябрь | 1.установка металлических дверей – 83 т.р. |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 83 т.р. Долг: -28.6 т.р. |  |