# План по текущему ремонту  г. Гаврилов-Ям  2018 год

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белинского 10 | Содержание: Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка выгребной ямы |  | июль | 1.очистка выгребной ямы – 4,7 т.р. |  |
|  | Сбор:4,1 т.р. ( за 1 полугодие) Сбор: 4,1 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:13,5т.р. Всего: 21,7 т.р. Задолженность:1,3 т.р. Итого: 20,4т.р. |  |  |  | Всего: 4,7 т.р. Остаток: 17т.р. |  |
| 3 | Блюхера 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,3т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:38,5т.р. Всего:44,5 т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 44 т.р. |  |  |  | Остаток: 44,5 т.р. |  |
| 4 | Володарского 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,1т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1,6 т.р. (за 2 полугодие) Остаток: 19,7 т.р. Всего:22,4 т.р. Задолженность:1т.р. Итого: 21,4 т.р. |  |  |  | Остаток: 22,4т.р. |  |
| 5 | Володарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:10.3 т.р.(вышел) |  |  |  | Остаток: 10,3 т.р. |  |
| 7 | Герцена 42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,4т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 4,4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 47,9 т.р. Всего:56,7 т.р. Задолженность: 5,7 т.р. Итого: 51т.р. |  |  |  | Остаток: 56,7 т.р. |  |
| 8 | Гоголя 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,7 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1,7 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 18,7т.р. Всего:22,1 т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого:21,8 т.р. |  |  |  | Остаток: 22,1 т.р. |  |
| 9 | Зеленая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:2 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2 т.р.(за 2 полугодие Остаток: 18 т.р. Всего:22 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:21,9т.р. |  |  |  | Остаток: 22 т.р. |  |
| 10 | Зеленая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт крови кв.1 |  | ноябрь | 1.ремонт кровли кв.1 – 2,9 т.р. |  |
|  | Сбор:2,4 т.р.(за 1 полугодие) Сбор:2,4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 28,7т.р. Всего:33,5 т.р. Задолженность: 0,7 т.р. Итого:32,8т.р. |  |  |  | Всего:2,9 т.р. Остаток: 30,6 т.р. |  |
| 11 | Зои Зубрицкой 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт вытяжных труб и установка жалюзийных рам на фронтонах 2.утепление розлива и расширительных баков 3.окраска газовой трубы |  | Июль Июль сентябрь | 1.ремонт вытяжных труб и установка жалюзийных рам на фронтонах – 22,1 т.р. 2.утепление розлива и расширительных баков – 6,6 т.р. 3.окраска газовой трубы – 4,5 т.р. |  |
|  | Сбор:20,4т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 20,4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:49,1 т.р. Всего:89,9 т.р. Задолженность: 22,2т.р. Итого: 67,7 т.р. |  |  |  | Всего: 33,2 т.р. Остаток: 56,7 т.р. |  |
| 12 | Зои Зубрицкой, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | Ремонт:1. |  |
|  | Сбор:8т.р.(за 1 полугодие) Сбор:8 т.р.(за 2 полугодие) Долг:87,1т.р. Долг: 71,1 т.р. Задолженность: 7,8 т.р. Долг:78,9 т.р. |  |  |  | Долг: 71,1 т.р. |  |
| 13 | Зои Зубрицкой, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода, подвал |  | февраль | 1. ремонт водопровода, подвал – 6,8 т.р. |  |
|  | Сбор:38 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 38 т.р.(за 2 пол.) Остаток:115,7 т.р. Всего:191,7 т.р. Задолженность:17,6т.р. Итого: 174,1 т.р. |  |  |  | Всего: 6,8 т.р. Остаток: 184,9 т.р. |  |
| 14 | Зои Зубрицкой, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:12,1т.р. Всего:19т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого:18,5 т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток: т.р. |  |
| 15 | З.Зубрицкой д.13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11,8 т.р. Всего:16,4т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 16т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток:16,4 т.р. |  |
| 16 | З.Зубрицкой 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток: 36,5т.р. |  |
|  | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:31,3т.р. Всего:36,5т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 36,1т.р. |  |  |  |  |  |
| 17 | З.Зубрицкой д.16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток: 44 т.р. |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:39,2т.р. Всего:44 т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 43,4т.р. |  |  |  |  |  |
| 18 | З.Зубрицкой д.17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.возврат денег за ремонт фундамента кв.1 |  | ноябрь | 1.возврат денег за ремонт фундамента кв.1 – 11,7 т.р. |  |
|  | Сбор:2,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:21,2т.р. Всего:26,4 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 26т.р. |  |  |  | Всего: 11,7 т.р. Остаток: 14,7т.р. |  |
| 19 | З.Зубрицкой д.18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. возврат денег кв.2 за установку окон ПВХ - 18,2 т.р. 2.ремонт входной площадки и ступеней кв.1 |  | Август ноябрь | 1.возврат денег кв.2 за установку окон ПВХ - 18,2 т.р. 2.ремонт входной площадки и ступеней кв.1 – 6,1 т.р. |  |
|  | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:31,8т.р. Всего:39,4 т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 38,8т.р. |  |  |  | Всего: 24,3 т.р. Остаток: 15,1 т.р. |  |
| 20 | З.Зубрицкой д.19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.возврат денег за ремонт пола в террасе кв.2 |  | ноябрь | 1.возврат денег за ремонт пола в террасе кв.2 – 11 т.р. |  |
|  | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:24,2т.р. Всего:29,6т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого:29,3 т.р. |  |  |  | Всего:11 т.р. Остаток:18,6 т.р. |  |
| 21 | З.Зубрицкой д.20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,9 т.р. Всего:36,9т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого:36,1т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 36,9 т.р. |  |
| 22 | З.Зубрицкой д.21 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.1 |  | август | 1. ремонт отопления кв.1 – 2,9 т.р. |  |
|  | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:15,6т.р. Всего:20,8 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 20,4 т.р. |  |  |  | Всего: 2,9 т.р. Остаток: 17,9 т.р. |  |
| 23 | З.Зубрицкой д.22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  | 1. |  |
| 24 | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р. (за 2 пол.) Остаток:42,1т.р. Всего:48,1 т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого:46,5 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 48,1 т.р. |  |
| 25 | З.Зубрицкой 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.2 |  | февраль | 1.ремонт отопления кв.2 – 0,5 т.р. |  |
| 26 | Сбор:5,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 5,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:60,8т.р. Всего:71,4 т.р. Задолженность: 19,3 т.р. Итого: 52,1т.р. |  |  |  | Всего: 0,5 т.р. Остаток: 70,9 т.р. |  |
| 27 | З.Зубрицкой д.24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
| 28 | Сбор:2,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,8т.р. Всего: 23,4т.р. Задолженность:1,2 т.р. Итого:22,2 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 23,4т.р. |  |
| 29 | З.Зубрицкой 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:42,2т.р. Всего:46,8т.р. Задолженность: 1,4т.р. Итого: 45,4т.р. |  |  |  | Остаток:46,8 т.р. |  |
| 30 | З.Зубрицкой д.26-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.1 2. ремонт отопления кв.1 3.ремонт отопления кв.1 |  | Январь Август август | 1.ремонт отопления кв.1 – 2,3 т.р. 2.ремонт отопления кв.1 – 0,8 т.р. 3.ремонт отопления кв.1 – 6,3 т.р. |  |
|  | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:50т.р. Всего:57,2 т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого: 56,6 т.р. |  |  |  | Всего: 9,4 т.р. Остаток: 47,8 т.р. |  |
| 31 | З.Зубрицкой 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток: 48,9 т.р. |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:44,1т.р. Всего:48,9 т.р. Задолженность:0,3 т.р. Итого: 46,2т.р. |  |  |  |  |  |
| 32 | З.Зубрицкой 28 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р(за 2 пол.) Остаток:31,1т.р. Всего:35,7 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 35,3т.р. |  |  |  | Всего: Остаток:35,7 т.р. |  |
| 34 | З.Зубрицкой 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода кв.1 |  | март | 1.ремонт водопровода кв.1 – 0,6 т.р. |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:35,3т.р. Всего:39,9 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 39,5т.р. |  |  |  | Всего: 0,6 т.р. Остаток: 39,3 т.р. |  |
| 35 | З.Зубрицкой 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.возврат денежных средств за ремонт цоколя кв.1 |  | декабрь | 1.возврат денеж. Средств за ремонт цоколя кв.1 – 7,8 т.р. |  |
|  | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,9т.р. Всего:30,1 т.р. |  |  |  | Всего:7,8 т.р. Остаток: 22,3т.р. |  |
| 36 | Кирова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. замена патрона, устан. Диода, замена лампы под.2 эт.3 2.очистка и вывоз мусора из подвала и засыпка подвала песком 3.ремонт отопления и закладка подвальных окон 4. подготов. теплового узла к отопит. периоду |  | Январь Январь Февраль август | 1.замена патрона, устан. диода, замена лампы под.2 эт.3 – 0,5 т.р. 2.очистка и вывоз мусора из подвала и засыпка подвала песком – 76,5 т.р. 3.ремонт отопления и закладка подвальных окон – 17,5 т.р. 4. подготов. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р. |  |
|  | Сбор:34,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:34,8 т.р.(за 2 пол.) Долг:60,9 т.р. Всего: 8,7 т.р. Задолженность: 45,7 т.р. Долг: 37т.р. |  |  |  | Всего: 97,5 т.р. Долг: 88,8т.р. |  |
| 37 | Кирова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Остаток:86,4т.р. Всего:120,8 т.р. Задолженность:1,4 т.р. Итого:119,4 т.р.(расселен 2016г.) |  |  |  | Остаток:119,4 т.р. |  |
| 38 | Кирова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стены |  |  | 1. |  |
|  | Сбор:0т.р. Остаток:109,4т.р. Всего:109,4 Задолженность: (расселен 2016г.) |  |  |  | Остаток: 109,4 т.р. |  |
| 39 | Кирова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена автоматич. выключат. под.1 2.очистка кровли от снега от 16.03.18 3.очистка кровли от снега кв.3 от 21.03.18 4.ремонт водопровода кв.7 5.замена входной площадки под.2, ввод отопления, полы кв.5 6.ремонт шиферной кровли под.1,2 |  | Январь Апрель Апрель Июль Октябрь декабрь | 1.замена автоматич. выключат. под.1 – 1,1 т.р. 2.очистка кровли от снега от 16.03.18 – 5,9 т.р. 3. очистка кровли от снега кв.3 от 21.03.18 – 2,8 т.р. 4.ремонт водопровода кв.7 – 5,9 т.р. 5.ремонт входной площадки под.2, ввод отопления, полы кв.5 – 3,1 т.р. 6.ремонт шиферной кровли под.1,2 – 7,9 т.р. |  |
|  | Сбор:12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол. Остаток:55,8т.р. Всего:80,6 т.р. Задолженность:4,4 т.р. Итого: 76,2т.р. |  |  |  | Всего:26,7 т.р. Остаток: 53,9т.р. |  |
| 40 | Кирова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли над лоджией кв.73 2.ремонт кровли 3.покупка гирлянд в кол-ве 3 шт. 4.замена светильника под.10 эт.3 5.замена светильника под.3 эт.3 6.смена стекол в подъездах 7.расчитска придомовой территории от снега 8.наращивание вентканала и газохода кв.25 9.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал 10.установка обратных клапанов кв.120 11.очистка кровли от снега (воронки, ливневки) 12. ремонт парапета на кровле помещения УЖК 13. смена автоматов кв.42,109,110 14.снятие показ. электрич. счетчиков за 2 квартал 15. благоустройство дворовой территории 16.ремонт скамьи под.1 17.смена общего вентиля кв.104 18. подготов. теплового узла к отопит. периоду 19.смена доводчика под.3 20.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал 21.устройство ограждения парковки на придомов. территории 22.изготов. и установка скамейки под.4 23.утепление розлива в подвале 24.замена вентиля отопления 25.снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал 26.ремонт стояка водопровода кв.96,99,102,105,108 27.уборка кровли жилого дома 28.ремонт кровли под.11 29.ремонт вытяжных труб (7 шт.) 30.покупка уличной гирлянды (2шт. по 10м.) |  | Январь Январь Январь Январь Январь Январь Март Март Апрель Апрель Апрель Май Май Июль Июль Август Август Август Сентябрь Сентябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт кровли над лоджией кв.73 – 3,6 т.р. 2.ремонт кровли – 7,9 т.р. 3.покупка гирлянд в кол-ве 3 шт. – 1,1 т.р. 4.замена светильника под.10 эт.3 – 0,7 т.р. 5.замена светильника под.3 эт.3 – 0,7 т.р. 6.смена стекол в подъездах – 3,6 т.р. 7.расчистка придомовой территории от снега – 4,4 т.р. 8.наращивание газохода и вентканала кв.25 – 4 т.р. 9.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал – 2,1 т.р. 10.установка обратных клапанов кв.120 – 1,2 т.р. 11.очистка кровли от снега (воронки, ливневки) – 6,5 .р. 12.ремонт парапета на кровле помещения УЖК – 6,4 т.р. 13. смена автоматов кв.42,109,110 – 3,6 т.р. 14.снятие показ. электрич. счетчиков за 2 квартал – 2,1 т.р. 15.благоустройство дворовой территории – 94,5 т.р. 16.ремонт скамьи под.1 – 2,5 т.р. 17.смена общего вентиля кв.104 – 0,5 т.р. 18. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 3 т.р. 19.смена доводчика под.3 – 3,4 т.р. 20.снятие показ. электрич. счетчиков за 3 квартал – 2,1 т.р. 21.устройство ограждения парковки на придов. территории – 81,4 т.р. 22.изготов. и установка скамейки под.4 – 4,7 т.р. 23.утепление розлива в подвале – 39,9 т.р. 24.замена вентиля отопления – 0,7 т.р. 25. снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал – 2,1 т.р. 26.ремонт стояка водопровода кв.96,99,102,105,108 – 22,1 т.р. 27.уборка кровли жилого дома – 5 т.р. 28.ремонт кровли под.11 – 1,4 т.р. 29.ремонт вытяжных труб (7 шт.) – 22,8 т.р. 30.покупка уличной гирлянды (2 шт. по 10 м.) – 3,3 т.р. |  |
| 72. | Сбор:184,1 т.р.(дератиз. Посчитана до 30.06.2018г.) с июля 2018 г. (за 1 пол.) считать 0,32 коп. Сбор:184,1 т.р. + 0,32 *7670,4*6= 14,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:131,4т.р. Всего:514,3 т.р. Задолженность: 54,7т.р. Итого: 459,6т.р. |  |  |  | Всего:337,3 т.р. Остаток: 177т.р. |  |
|  | Кирова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. очистка кровли от снега 2.установка диодной лампы в тамбуре 3.замена диодных ламп (магнит) |  | Март Август ноябрь | 1.очистка кровли от снега - 5,8 т.р. 2.установка диодной лампы в тамбуре – 0,9 т.р. 3.замена диодных ламп (магнит) – 0,9 т.р. |  |
|  | Сбор: 24,7т.р.( по 4 руб. за 1 пол. ) Сбор: 24,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:96,3 т.р. Всего: 145,7 т.р. Задолженность:11,7 т.р. Итого: 134т.р. |  |  |  | Всего: 7,6т.р. Остаток: 138,1 т.р. |  |
| 73. | Клубная д.12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена вводного автомата кв.1. 3. очистка кровли от снега от 20.02.18 4. очистка кровли от снега от 13.02.18 5.ремонт шиферной кровли кв.5 6.ремонт шиферной кровли кв.5,12 |  | Январь апрель Апрель Сентябрь декабрь | 1.замена вводного автомата кв.1 – 1 т.р. 2. очистка кровли от снега от 20.02.18 – 3,1 т.р. 4. очистка кровли от снега от 13.02.18 – 2,2 т.р. 5.ремонт шиферной кровли кв.5 – 21 т.р. 6.ремонт шиферной кровли кв.5,12 – 9,3 т.р. |  |
| 74. | Сбор:11,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 11,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:71,7 т.р. Всего:95,5т.р. Задолженность:6,1т.р. Итого: 89,4т.р. |  |  |  | Всего: 36,6т.р. Остаток: 58,9 т.р. |  |
| 75. | Клубная д.42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
| 76. | Сбор.5,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:26т.р. Всего:36,2 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:35,8т.р. |  |  | август | 1. |  |
|  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 36,2т.р. |  |
| 77. | Клубная д.67 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 78. | Сбор.0 т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:0,4 т.р. |  |  |  | Остаток: 0,4 т.р. |  |
| 79. | Кольцова д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
| 80. | Сбор.0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2т.р. Задолженность: 2,4т.р. Итого: 16,8т.р.(сгорел) | Ремонт: |  |  | Остаток:16,8 т.р. |  |
| 81. | Комарова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена вводного автомата под.1 эт.3 2.штукатурка стен кв.4 3.спиливание деревьев 4.ремонт кровли на козырьках |  | Январь Март Ноябрь декабрь | 1.замена вводного автомата под.1 эт.3 – 1 т.р. 2.штукатурка стен кв.4 – 5,5 т.р. 3.спиливание деревьев – 12,7 т.р. 4.ремонт кровли на козырьках – 10,3 т.р. |  |
| 82. | Сбор:20,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,5 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 62,2т.р. Всего: 103,2 т.р. Задолженность: 36,1т.р. Итого:67,1т.р. |  |  |  | Всего: 29,5т.р. Остаток: 73,7 т.р. |  |
| 83. | Комарова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.14 2.ремонт асфальтовой отмостки 3.ремонт отопления (молод. центр) 4.косметич. ремонт подъезда 5.ремонт водопровода и отопления 6.очистка кровли 13.02.18г. 7.очистка кровли от снега 8.ремонт кровли кв.22 от 09.02.18 9.ремонт пожарного водопровода (автошкола) 10. очистка кровли от снега от 26.03.18 11. очистка кровли от снега молод.центр от 22.03.18 12. очистка кровли от снега кв.23 от 19.03.18 – 2,1 т.р. 13. очистка кровли от снега от 24.03.18 14. очистка кровли от снега от 04.04.18 15. врезка вентиля в трубопровод кв.6 16. очистка кровли от снега от 12.03.2018г. 17.установка двойной розетки (молод. центр) 18.смена доводчика 19.возврат денег за покупку краски и кистей |  | Январь Январь Февраль Февраль Март Март Март Март Март Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Май Май Июль Июль декабрь | 1.ремонт отопления кв.14 – 2,3 т.р. 2.ремонт асфальтовой отмостки – 7,1 т.р. 3.ремонт отопления (молод. центр) – 0,6 т.р. 4.косметич. ремонт подъезда – 25,2 т.р. 5.ремонт водопровода и отопления – 11,2 т.р. 6.очистка кровли 13.02.18г. – 9,5 т.р. 7.очистка кровли от снега – 9,9 т.р. 8.ремонт кровли кв.22 от 09.02.18 – 20 т.р. 9.ремонт пожарного водопровода,(автошкола) – 1,5 т.р. 10. очистка кровли от снега от 26.03.18 – 8,5 т.р. 11. очистка кровли от снега молод.центр от 22.03.18 – 1,9 т.р. 12. очистка кровли от снега кв.23 от 19.03.18 – 2,1 т.р. 13. очистка кровли от снега от 24.03.18 – 7,3 т.р. 14.очистка кровли от снега от 04.04.18 – 5,3 т.р. 15.врезка вентиля в трубопровод кв.6 – 3,9 т.р. 16.очистка кровли от снега от 12.03.2018г. – 5,3 т.р. 17.установка двойной розетки (молод. центр) – 1,7 т.р. 18.смена доводчика – 3,5 т.р. 19.возврат денег за покупку краски и кистей – 0,8 т.р. |  |
| 84. | Сбор:108,3т.р. ( дератизация посчитана с 01.07.17. по 30.06.18г.включит. Сбор:99,6 т.р.(за 2 пол. 3268,3*5,08 *6 вместе с дератиз.) Остаток:207,2т.р. Всего:415,1т.р. Задолженность:85,4т.р. Всего: 329,7т.р. |  |  |  | Всего: 127,6т.р. Остаток: 287,5 т.р. |  |
| 85. | Комарова, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления, чердак 2.ремонт водопровода кв.3 3.установка металич. двери с домофоном под.2 4.ремонт отопления, чердак |  | Февраль Март Март август | 1.ремонт отопления, чердак – 4,2 т.р. 2.ремонт водопровода кв.3 – 4,9 т.р. 3.установка металлич. двери с домофоном под.2 – 28,1 т.р. 4.ремонт отопления, чердак – 2,2 т.р. |  |
| 86. | Сбор:16,4т.р.9за 1 пол.) Сбор: 16,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:75,7 т.р. Всего: 108,5т.р. Задолженность: 57,6т.р. Итого:50,9т.р. |  |  |  | Всего: 39,4т.р. Остаток: 69,1 т.р. |  |
| 87. | Комарова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: замена вводного автомата под.1 эт.2 очистка кровли от снега и наледи от 20.03.18 |  | Январь апрель | 1.замена вводного автомата под.1 эт.2 – 1,1 т.р. 2. очистка кровли от снега и наледи от 20.03.18 – 5,2 т.р. |  |
| 88. | Сбор 12,4т.р.9за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 62,4т.р. Всего:87,2т.р. Задолженность: 19,7т.р. Итого: 67,5т.р. |  |  |  | Всего: 6,3 т.р. Остаток: 80,9 т.р. |  |
| 89. | Комарова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.3 |  | ноябрь | 1.ремонт отопления кв.1 – 3 т.р. |  |
| 90. | Сбор:6,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,4т.р. Всего:55,8 т.р. Задолженность:20,2т.р. Итого: 35,6т.р. |  |  |  | Всего:3 т.р. Остаток: 52,8 т.р. |  |
| 91. | Комарова 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега кв.8 |  | май | 1.очистка кровли от снега кв.8 – 1,7 т.р. |  |
| 92. | Сбор:12,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,6 т.р(за 2 пол.) Остаток: 20,5т.р. Всего: 45,7 т.р. Задолженность: 2,6т.р. Итого: 43,1т.р. |  |  |  | Всего:1,7 т.р. Остаток: 44 т.р. |  |
| 93. | Комарова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 94. | Сбор:7,1.р.(за 1 пол.) Сбор:7,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:52,3т.р. Всего:66,5 т.р. Задолженность:18,1 т.р. Итого: 48,4т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 66,5 т.р. |  |
| 95. | Комарова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи кв.4,5 26.03.18 2.очистка кровли от снега и наледи кв.6,10 22.03.18 3.очистка кровли от снега и наледи кв.10 14.03.18 4.ремонт цоколя и фундамента |  | Апрель Апрель Апрель декабрь | 1.очистка кровли от снега и наледи кв.4,5 26.03.18 – 1,9 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи кв.6,10 22.03.18 – 1,9 т.р. 3.очистка кровли от снега и наледи кв.10 14.03.18 – 7,3 т.р. 4.ремонт цоколя и фундамента – 7,4 т.р. |  |
| 96. | Сбор:12,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,9т.р. Всего:55,5т.р. Задолженность:20,6 т.р. Итого: 34,9т.р. |  |  |  | Всего: 18,5т.р. Остаток: 37 т.р. |  |
| 97. | Комарова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. изготов. технич. паспорта 2.ремонтные работы по электросетям (подвал) 3.ремонт водопровода кв.4 |  | Февраль Июль октябрь | 1.изготов. технич. паспорта - 9,1 т.р. 2.ремонтные работы по электросетям (подвал) – 4,2 т.р. 3.ремонт водопровода кв.4 – 0,6 т.р. |  |
| 98. | Сбор:23т.р.(за 1 пол.) Сбор:23 т.р.(за 2 пол.) Остаток:6т.р. Всего:52 т.р. Задолженность:27,7т.р. Итого: 24,3 т.р. |  |  |  | Всего: 13,9 т.р. Остаток:38,1 т.р. |  |
| 99. | Комарова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи кв.5 от 22.03.18 2.погрузка и вывоз опиленных и сломанных ветвей |  | Апрель август | 1.очистка кровли от снега и наледи кв.5 от 22.03.18 – 2,2 т.р. 2.погрузка и вывоз опиленных и сломанных ветвей – 4,5 т.р. |  |
| 100. | Сбор:12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:23,3 т.р. Всего:48,1т.р. Задолженность:6,4т.р. Итого: 41,7т.р. |  |  |  | Всего: 6,7т.р. Остаток: 41,4 т.р. | . |
| 101. | Комарова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. спиловка деревьев 2.очистка кровли от снега и наледи от 15.03.18 3.замена светильника 4.демонтаж газовой трубы |  | Январь Апрель Июль август | 1.спиловка деревьев – 8,8 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи от 15.03.18 – 5,8 т.р. 3.замена светильника – 1,1 т.р. 4.демонтаж газовой трубы – 4,5 т.р. |  |
| 102. | Сбор:12,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:34,8 т.р. Всего:59,2т.р. Задолженность: 3т.р. Итого:56,2т.р. |  |  |  | Всего:20,2 т.р. Остаток: 39 т.р. |  |
| 103. | Комарова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.1 2.очистка кровли от снега и наледи кв.6 от 14.03.18 3. ремонт отопления кв.11 4.устройство лавочек под.1,2 5.ремонт водопровода кв.2 6.ремонт перекрытия кв.10 7.ремонт отопления кв.11 |  | Январь Апрель Май Август Сентябрь Ноябрь ноябрь | 1.ремонт отопления кв.1 – 0,4 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи кв. 6 от 14.03.18 – 6,4 т.р. 3.ремонт отопления кв.11 – 2,2 т.р. 4.устройство лавочек род.1,2 – 4 т.р. 5.ремонт водопровода кв.2 – 0,6 т.р. 6.ремонт перекрытия кв.10 – 24,3 т.р. 7.ремонт отопления кв.11 – 1,5 т.р. |  | 1.ремонт ввода отопления под.2 – 10,6 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 2 т.р. 3.установка металлических дверей под.1,2 – 29 т.р. 4.замена козырьков – 26,2 т.р. |
| 104. | Сбор:12,3т.р. (за 1 пол.0 Сбор:12,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:26,4т.р. Всего:51т.р. Задолженность: 2,2т.р. Итого: 48,8 т.р. |  |  |  | Всего: 39,4т.р. Остаток: 11,6 т.р. |  |  |
| 105. | Комарова, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.10 2.ремонт козырька над подъездом 3.ремонт водопровода кв.2 |  | Январь Июль август | 1.ремонт отопления кв.10 – 0,5 т.р. 2.ремонт козырька над подъездом – 3,5 т.р. 3.ремонт водопровода кв.2 – 9,5 т.р. |  |
| 106. | Сбор:12,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:31,7т.р. Всего:56,1 т.р. Задолженность: 2,6т.р. Итого: 53,5т.р. |  |  |  | Всего:13,5 т.р. Остаток: 42,6т.р. |  |
| 107. | Комарова, 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт двери под.1 2.ремонт печной трубы кв.5 |  | Ноябрь декабрь | 1.ремонт двери под.1 – 2,4 т.р. 2.ремонт печной трубы кв.5 – 15,9 т.р. |  |
| 108. | Сбор:8т.р.(за 1 пол.) Сбор:8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:66,4т.р. Всего:82,4т.р. Задолженность:2,5 т.р. Итого: 79,9т.р. |  |  |  | Всего: 18,3т.р. Остаток:64,1 т.р. |  |
| 109. | Комарова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт цоколя |  | сентябрь | 1.ремонт цоколя – 2,8 т.р. |  |
| 110. | Сбор:12,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,6т.р. Всего:55,6 т.р. Задолженность: 5,8т.р. Итого: 49,8т.р. |  |  |  | Всего: 2,8т.р. Остаток: 52,8 т.р. |  |
| 111. | Комарова19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 112. | Сбор:0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2 т.р.(расселен) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 19,2т.р. |  |
| 113. | Комарова, 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления , ввод |  | февраль | 1.ремонт отопления, ввод – 21,3 т.р. |  |
| 114. | Сбор:6,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,4 т.р.9за 2 пол.) Остаток:7,3т.р. Всего:20,1т.р. Задолженность: 5,9т.р. Итого: 14,2т.р. |  |  |  | Всего: 21,3т.р. Долг: 1,2т.р. |  |
| 115. | Коммунистическая, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории 2.дезинсекция подвала 3.ремонт кровли кв.7 4.изготов. и монтаж окон ПВХ |  | Март Август Сентябрь октябрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.дезинсекция подвала – 1,3 т.р. 3.ремонт кровли кв.7 – 4,6 т.р. 4.изготов. и монтаж окон ПВХ – 32,5 т.р. |  |
| 116. | Сбор:16,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:70,5т.р. Всего: 102,9 т.р. Задолженность: 9т.р. Итого: 93,9 т.р. |  |  |  | Всего: 39,4т.р. Остаток: 63,5 т.р. |  |
| 117. | Коммунистическая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка снега трактором с придомовой территории 2.ремонт отопления кв.6, чердак 3.ремонт отопления кв.10 |  | Март Июль ноябрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.ремонт отопления кв.6, чердак – 7,5 т.р. 3.ремонт отопления кв.10 – 1,4 т.р. |  |
| 118. | Сбор:16,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:55,2 т.р. Всего:88 т.р. Задолженность:5,5т.р. Итого: 82,5т.р. |  |  |  | Всего: 9,9 т.р. Остаток:78,1 т.р. |  |
| 119. | Коммунистическая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.15 2.чистка снега трактором с придомовой территории 3.установка датчиков движения и светильников 4.ремонт шиферной кровли кв.8 |  | Январь Март Сентябрь декабрь | 1.ремонт отопления кв.15 – 0,8 т.р. 2. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 3.установка датчиков движения и светильников – 15,3 т.р. 4.ремонт шиферной кровли кв.8 – 3,5 т.р. |  |
| 120. | Сбор:16,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:16,1 т.р. .(за 2 пол.) Остаток:12,5т.р Всего:44,7 т.р. Задолженность:2,7т.р. Итого:42т.р. |  |  |  | Всего: 20,6 т.р. Остаток: 24,1т.р. |  |
| 121. | Коммунистическая, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт цоколя кв.11 2.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  | Январь март | 1.ремонт цоколя кв.11 – 3,3 т.р. 2.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 122. | Сбор: 16,1т.р. .(за 1 пол.) Сбор:16,1т.р.(за 2 пол.) Остаток: 35,5т.р. Всего: 67,7т.р. Задолженность:10,9т.р. Итого: 56,8т.р. |  |  |  | Всего: 4,3т.р. Остаток: 63,4т.р. |  |
| 123. | Коммунистическая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.чистка снега трактором с придомовой территории 2.ремонт фасада (отмостка) 3.ремонт фасада (цоколь) |  | Март Сентябрь сентябрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.ремонт фасада (отмостка) – 61,6 т.р. 3.ремонт фасада (цоколь) – 69,7 т.р. |  |
| 124. | Сбор:16т.р. .(за 1 пол.) Сбор:16 т.р. (за 2 пол.) Остаток:42,3т.р. Доп. сбор:62,3 т.р. Всего:136,6т.р. Задолженность:4,3т.р. Итого:132,3 т.р. |  |  |  | Всего: 132,3т.р. Остаток: 4,3т.р. |  |
| 125. | Коммунистическая, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 126. | Сбор:7,9т.р. (за 1 пол.) Сбор:7,9 т.р. (за 2 пол.) Долг:7,6 т.р. Всего:8,2т.р. Задолженность: 1,5т,р. Всего: 6,7т.р. |  |  |  | Всего:1 т.р. Остаток: 7,2 т.р. |  |
| 127. | Коммунистическая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка снега трактором с придомовой территории 2.прочистка газохода кв.9 3.замена выхода на люк под.1 |  | Март Сентябрь октябрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.прочистка газохода кв.9 – 2,2 т.р. 3.замена выхода на люк под.1 – 2,6 т.р. |  |
| 127. | Сбор:16т.р. (за 1 пол.) Сбор:16 т.р. (за 2 пол.) Остаток:48,4 т.р. Всего: 80,4 т.р. Задолженность:4,5т.р. Итого: 75,9т.р. |  |  |  | Всего:5,8 т.р. Остаток: 74,6т.р. |  |
| 128. | Коммунистическая, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления 2.ремонт отопления кв.3 |  | Январь июль | 1.ремонт отопления – 1,5 т.р. 2.ремонт отопления кв.3 – 3,7 т.р. |  |
| 129. | Сбор:3,7т.р. (за 2 пол.) Сбор:3,7 т.р.( за 2 пол.) Остаток:3,7 т.р. Всего:11,1т.р. Задолженность:0,8т.р. Итого: 10,3 т.р. |  |  |  | Всего:5,2 т.р. Остаток: 5,9т.р. |  |
| 130. | Коммунистическая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт и прочистка газохода кв.7 2.ремонт отопления кв.12 3.ремонт отопления, чердак с кв.9 4.чистка снега трактором с придомовой территории 5.очистка кровли от снега от 30.03.18 6.очистка кровли от снега и наледи от 16.02.18 7. очистка кровли от снега кв.12,24 от 03.04.18 8. подготов. теплового узла к отопит. периоду 9.ремонт отопления кв.20 |  | Январь Февраль Март Март Апрель Апрель Апрель Август октябрь | 1.ремонт и прочистка газохода кв.7 – 3,5 т.р. 2.ремонт отопления кв.12 – 9,9 т.р. 3.ремонт отопления , чердак с кв.9 – 8,2 т.р. 4.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 5.очистка кровли от снега 30.03.18 – 3,2 т.р. 6.очистка кровли от снега от 16.02.18 – 3,6т.р. 7.очистка кровли от снега кв.12,24 от 03.04.18 – 4,3 т.р. 8. подготов. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р. 9.ремонт отопления кв.20 – 1,3 т.р. |  |
| 131. | Сбор:44,1т.р.( за 1 пол.) Сбор:44,1 т.р.( за 1 пол.) Долг:20,4т.р. Всего:67,8т.р. Задолженность:15,4т.р. Итого:52,4т.р. |  |  |  | Всего:38 т.р. Остаток: 29,8 т.р. |  |
| 132. | Коммунистическая, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. замена патрона, подвал под.1 эт.2 2.покупка почтовых ящиков 3.ремонт отопления (чердак с кв.10) 4.чистка снега трактором с придомовой территории 5.очистка кровли от снега от 30.03.18 6. очистка кровли от снега от 16.02.18 7. очистка кровли от снега от 03.04.18 8.косметич. ремонт подъездов 9.замена патрона 10. подготов. теплового узла к отопит. периоду 11.чистка ливневых стоков на крыше и кв.33 12.прочистка газохода кв.21 |  | Январь Январь Март Март Апрель Апрель апрель май июль август сентябрь сентябрь | 1.замена патрона в подвале и под.1 эт.2 – 0,7 т.р. 2.покупка почтовых ящиков – 9,4 т.р. 3.ремонт отопления (чердак с кв.10) – 6,7 т.р. 4.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 5.очистка кровли от снега от 30.03.18 – 4,3 т.р. 6. очистка кровли от снега от 16.02.18 – 3,6т.р. 7. очистка кровли от снега от 03.04.18 – 3,2т.р. 8.косметич. ремонт подъездов – 313 т.р. 9.замена патрона – 0,150 т.р. 10. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 3 т.р. 11.чистка ливневых стоков на крыше и кв.33 – 6,1 т.р. 12.прочистка газохода кв.21 – 1,6 т.р. |  |
| 133. | Сбор:44,5т.р. (за 1 пол.) Сбор:44,5 т.р.( за 2 пол.) Остаток: Аренда подвала с 01.01.18 – 31.12.18 г. - 13,3т.р. Остаток:222,2т.р. Всего:324,5т.р. Задолженность:8т.р. Итого: 316,5 т.р. |  |  |  | Всего: 352,750т.р. Долг: 36,250т.р. |  |
| 134. | Космонавтов, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 135. | Сбор:3,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:36 т.р. Всего:43,4т.р. Задолженность: 0,6т.р. Итого: 42,8 т.р. |  |  |  | Остаток: 43,4т.р. |  |
| 136. | Красноармейская, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт системы отопления |  | январь | 1.ремонт системы отопления – 4,1 т.р. |  |
| 137. | Сбор: 0,9 т.р. (авар. Только за 1 пол.) Сбор 0,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:4,8 т.р. Всего:6,6 т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого:5,8 т.р. |  |  |  | Всего:4,1 т.р. Остаток:2,5 т.р. |  |
| 138. | Ленина 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 139. | Сбор:5,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,2 т.р. (за 2 пол.) Остаток:8,8 т.р. Всего:19,2т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 18,6т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток:19,2 т.р. |  |
| 140. | Ленина 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 141. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,1 т.р.(за 2 пол.) Долг:9,8т.р. Всего:2,4т.р. Задолженность:7,8т.р. Долг: 5,4 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 2,4 т.р. |  |
| 142. | Ленина 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 143. | Сбор: 6,6т.р.(вместе с мусором за 1 пол. Сбор:4,3 т.р.(за 2 пол.) + мусор 0,8 т.р. за 2 мес. Долг:16,8т.р. Долг:5,1т.р. Задолженность: 3,5т.р. Долг: 8,6 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Долг: 5,1 т.р. |  |
| 146. | Луначарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 147. | Сбор:8,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:33,5т.р. Всего:50,7 т.р. Задолженность: 2,5т.р. Итого: 48,2т.р. |  |  |  | Всего: 1 т.р. Остаток: 49,7 т.р. |  |
| 148. | Луначарского, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 149. | Сбор:5,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:50,4т.р. Всего:61,6т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 60,8т.р. |  |  |  | Всего: 1 т.р. Остаток: 60,6 т.р. |  |
| 150. | Луначарского, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 151. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:61 т.р. Всего:72,6т.р. Задолженность:1,7т.р. Итого: 70,9 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 72,6 т.р. |  |
| 152. | Луначарского 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 153. | Сбор:9т.р.( за 1 пол.) Сбор:9 т.р.(за 2 пол.) Долг: 12,6т.р. Всего: 5,4т.р. Задолженность: 6,5т.р. Долг: 1,1 т.р. |  |  |  | Всего: 1т.р. Остаток: 4,4т.р. |  |
| 154. | Луначарского, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт шиферной кровли кв.4 2.замена вводного автомата кв.5 3. чистка снега трактором с придомовой территории |  | Январь Январь март | 1.ремонт шиферной кровли кв.4 – 3,1 т.р. 2.замена вводного автомата кв.5 – 1 т.р. 3. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 155. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,8 т.р.(за 1 пол.) Остаток:4,3 т.р. Всего:15,9 т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого:15 т.р. |  |  |  | Всего: 5,1 т.р. Остаток: 10,8 т.р. |  |
| 156. | Луначарского 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 157. | Сбор: 5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:33,8 т.р. Всего:45,6 т.р. Задолженность: 2,5т.р. Итого: 43,1т.р. |  |  |  | Всего: 1т.р. Остаток: 44,6 т.р. |  |
| 158. | Луначарского 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт пола в под.1 2. чистка снега трактором с придомовой территории |  | Январь март | 1.ремонт пола в под.1 – 6,4 т.р. 2. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 159. | Сбор 5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:19,6 т.р. Всего:31,4т.р. Задолженность: 4,7т.р. Итого: 26,7 т.р. |  |  |  | Всего: 7,4 т.р. Остаток: 24т.р. |  |
| 160. | Луначарского 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 161. | Сбор 0т.р. Остаток:5,3 т.р. Всего:5,3т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток:5,3 т.р. |  |
| 162. | Луначарского, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 163. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,1 т.р.(за 2 пол.) Долг:23,4т.р. Долг:11,2т.р. Задолженность:6,6т.р. Долг: 17,8т.р. |  |  |  | Всего:1 т.р. Долг: 12,2 т.р. |  |
| 168. | Машиностроителей 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт освещения в под.2 2. .установка замков на чердачные помещения 3. поверка теплового счетчика 4. подготов. теплового узла к отопит. периоду 5.прочистка газохода кв.7 6.смена автомата кв.58 7.герметизация межпанельных швов кв.33,41 8.ремонт шва на балконе кв.59 9.ремонт системы канализации |  | Апрель Август Август Август Сентябрь сентябрь Декабрь Декабрь декабрь | 1.ремонт освещения в подъезде №2 – 1,8 т.р. 2. .установка замков на чердачные помещения – 1,2 т.р. 3. поверка теплового счетчика – 7,9 т.р. 4. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 10 т.р. 5.прочистка газохода кв.7 – 1 т.р. 6.смена автомата кв.58 – 3,8 т.р. 7.герметизация межпанельных швов кв.33,41 – 3,5 т.р. 8.ремонт шва на балконе кв.59 – 5,5 т.р. 9.ремонт системы канализации – 99,3 т.р. |  |
| 169 | Сбор:78,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:78,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:258,8.р. Всего:415,2т.р. Задолженность: 13,8т.р. Итого: 401,4 т.р. |  |  |  | Всего: 134 т.р. Остаток: 281,2 т.р. |  |
| 170. | Машиностроителей, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка замков на чердачные помещения 2.ремонт отмостки 3.изготов. и установка скамейки под.1 4.изготов. и установка скамейки под.2 |  | Август Сентябрь Сентябрь сентябрь | 1.установка замков на чердачные помещения – 0,8 т.р. 2.ремонт отмостки – 99 т.р. 3.изготов. и установка скамейки под.1 – 4,7 т.р. 4. .изготов. и установка скамейки под.2 – 4,7 т.р. |  |
| 171. | Сбор:46,3 т.р.(вместе с нежилыми помещениями за 1 пол.) Сбор:46,3 т.р.(за 2 пол. Вместе с нежилыми помещ.) Остаток:70,2т.р. Всего:162,8 т.р. Задолженность: 16,1т.р. Итого:146,7т.р. |  |  |  | Всего: 109,2 т.р. Остаток: 53,6т.р. |  |
| 172. | , 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт водопровода 2.очистка ендов 3. .ремонт водопровода кв.11,12,13 4.герметизация примыканий на крыше жилого дома кв.15 5.пробивка газохода кв.8 |  | Май Май Июль Октябрь декабрь | 1.ремонт водопровода - 71,4 т.р. 2.очистка ендов – 2,2 т.р. 3..ремонт водопровода кв.11,12,13 – 18,4 т.р. 4.герметизация примыканий на крыше жилого дома кв.15 – 2,1 т.р. 5.пробивка газохода кв.8 – 1,7 т.р. |  |
| 173. | Сбор:21,7т.р. (за 1 пол.) Сбор:21,7 т.р.(за 2 пол.) Долг:28,7т.р. Всего:14,7 т.р. Задолженность: 5,9т.р. Итого:8,8т.р. |  |  |  | Всего: 95,8т.р. Долг:81,1 т.р. |  |
| 174. | Менжинского, 46 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена вводного автомата под.2 эт.2 2.ремонт отопления кв.2 3.ремонт отопления кв.7 |  | Январь Ноябрь декабрь | 1.замена вводного автомата под.2 эт.2 – 2,3 т.р. 2.ремонт отопления кв.2 – 1,8 т.р. 3.ремонт отопления кв.7 – 3,6 т.р. |  |
| 175. | Сбор:16,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,5 т.р.(за 2 пол.) Долг:57,5 т.р. Долг:24,5 т.р. Задолженность:5,5т.р. Долг:30т.р. |  |  |  | Всего: 7,7т.р. Долг: 32,2т.р. |  |
| 176. | Менжинского 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.2 2.устан. информ. досок 3.ремонт отопления кв.11 4.очистка кровли 5.прочистка вытяжки и газохода кв.14 6.уборка, вывоз, утилизация мусора 7.спиливание деревьев |  | Январь Февраль Март Март Март Июль ноябрь | 1.ремонт отопления кв.13 – 2 т.р. 2.установка информ. досок – 3 т.р. 3.ремонт отопления кв.11 – 1,6 т.р. 4.очистка кровли - 5,1 т.р. 5.прочистка вытяжки и газохода кв.14 – 6,4 т.р. 6.уборка, вывоз, утилизация мусора - 2,8 т.р. 7.спиливание деревьев – 15,5 т.р. |  |
| 177. | Сбор:22,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:36,3 т.р. Всего:81,3 т.р. Задолженность: 5,6т.р. Итого: 75,7т.р. |  |  |  | Всего: 36,4 т.р. Остаток: 44,9 т.р. |  |
| 178. | Менжинского, 48а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.изготов. и установка информ. досок |  | ноябрь | 1.изготов. и установка информ. досок – 1,9 т.р. |  |
| 179. | Сбор:16,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:10 т.р. Всего:42,2т.р. Задолженность:5,9 т.р. Итого: 36,3т.р. |  |  |  | Всего: 1,9 т.р. Остаток: 40,3т.р. |  |
| 180. | Менжинского, 50 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. . замена розетки под.2 эт.1;замена автоматич. выключат. под.3 эт.2; замена автоматич. выключат. под.1 эт.1 2.чистка снега трактором с придомовой территории 3. ремонт водопровода, аптека 4.ремонт фасада 5.дезинсекция подвала 6.ремонт отопления кв.10 |  | Январь Март Май Июль Август ноябрь | 1. замена розетки под.2 эт.1;замена автоматич. выключат. под.3 эт.2; замена автоматич. выключат. под.1 эт.1 – 4,2 т.р. 2.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 3.ремонт водопровода, аптека – 0,6 т.р. 4.ремонт фасада – 55,7 т.р. 5.дезинсекция подвала – 2 т.р. 6.ремонт отопления кв.10 – 7,7 т.р. |  |
| 181. | Сбор:28,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:28,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:129,7т.р. Всего:187,1т.р. Задолженность: 11т.р. Итого: 176,1т.р. |  |  |  | Всего: 71,2т.р. Остаток: 115,9 т.р. |  |
| 182. | Менжинского 52 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1. чистка снега трактором с придомовой территории - 1т.р. |  |
| 183. | Сбор:7,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,1т.р. Всего:37,7т.р. Задолженность: 1,2т.р. Итого: 36,5т.р. |  |  |  | Всего: 1т.р. Остаток:36,7 т.р. |  |
|  | Менжинского 53а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. окраска подъездов после протечки кровли 2.очистка кровли от снега 3.очистка кровли от снега 4.привоз перегноя 5.устройство поручня под.3 6.ремонт канализации кв.38 |  | Январь Январь Июнь Июнь Сентябрь ноябрь | 1.окраска подъездов после протечки кровли – 9 т.р. 2.очистка кровли от снега – 0,5 т.р. 3.очистка кровли от снега – 1,2 т.р. 4.привоз перегноя – 3,5 т.р. 5.устройство поручня под.3 – 7 т.р. 6.ремонт канализации кв.38 – 0,5 т.р. |  |
| 184. | Сбор: 1,2 под. за 6 мес. с 01.01.18 по 30.06.18 1162,5м2 *6*4=27,9 т.р. Сбор: 3 под. с 01.02.18 по 30.06.18; 617м2*5*4=12,3 т.р. + 0,5 т.р. чистка кровли от снега Сбор:42,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:23,5 т.р. Всего: 106,4 т.р. Задолженность:12,3т.р. Итого: 94,1т.р. |  |  |  | Всего:21,7 т.р. Остаток: 84,7 т.р. |  |
|  | Менжинского 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории 2.изготов. и монтаж окон ПВХ 3.спиливание деревьев 4.устройство вешалов |  | Март Сентябрь октябрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.изготов. и монтаж окон ПВХ – 31 т.р. 3.спиливание деревьев – 19,5 т.р. 4.устройство вешалов – 16,6 т.р. |  |
| 185. | Сбор:16,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:44,2т.р. Всего:77,2т.р. Задолженность: 4,5т.р. Итого: 72,7т.р. |  |  |  | Всего: 68,1 т.р. Остаток: 9,1 т.р. |  |
| 186. | Менжинского 56 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 187. | Сбор:8,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:25,2т.р. Всего:41,4 т.р. Задолженность: 2,2т.р. Итого: 39,2т.р. |  |  |  | Всего: 1 тр. Остаток: 40,4 т.р. |  |
|  | Менжинского 58 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена вводного автомата под.1 2.чистка снега трактором с придомовой территории 3.очистка кровли от снега 4.ремонт водопровода под.2 |  | Январь Март Апрель август | 1.замена вводного автомата под.1 – 3,3 т.р. 2. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 3. очистка кровли от снега от 03.04.18 – 2,2 т.р. 4.ремонт водопровода под.2 – 23,2 т.р. |  |
| 186. | Сбор:16,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:41,7т.р. Всего: 74,1т.р. Задолженность:9 т.р. Итого:65,1т.р. |  |  |  | Всего: 29,7 т.р. Остаток: 44,4 т.р. |  |
| 187. | Менжинского, 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. пробивка, прочистка и ремонт вентканала кв.32 2.замена выключат. , установка диода эт.3 под.3 3.ремонт вентканала кв.32 4.ремонт водопровода кв.2 и ремонт отопления кв.19 5. замена общедомового прибора учета электроэнергии 6. чистка снега трактором с придомовой территории 7.очистка кровли от снега от 16.02.18 8. устройство песочницы, лавочки и ремонт 2 лавочек 9.ремонт водостока и смена воронки 10.очистка ливневых стоков 11. подготов. теплового узла к отопит. периоду 12.устройство дорожки на придомовой территории |  | Январь Январь Март Март Апрель Март Апрель Июль Июль Июль Август октябрь | 1.пробивка, прочистка и ремонт вентканала кв.32 – 9,5 т.р. 2.замена выключат.., установка диода под.3 эт.3 – 0,5 т.р. 3.ремонт вентканала кв.32 – 3 т.р. 4.ремонт водопровода кв.2 и ремонт отопления кв.19 – 5 т.р. 5.замена общедомового прибора учета электроэнергии – 11,1 т.р. 6. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 7.очистка кровли от снега от 16.02.18 – 6,1 т.р. 8.устройство песочницы, лавочки и ремонт 2 лавочек – 6,9 т.р. 9.ремонт водостока и смена воронки – 4,5 т.р. 10.очистка ливневых стоков – 4,3 т.р. 11. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 3 т.р. 12.устройство дорожки из щебня на придомовой территории – 14,9 т.р. |  |
| 188. | Сбор 43,2 т.р. (за 1 пол.) Сбор:43,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 58,7т.р. Всего:145,2 т.р. Задолженность: 15,3т.р. Итого: 129,9т.р. |  |  |  | Всего: 69,8 т.р. Остаток: 75,4 т.р. |  |
| 189. | Менжинского, 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт отопления под.3 2.чистка снега трактором с придомовой территории 3.очистка кровли от снега кв. 22,23 от 02.04.18 4.очистка кровли от снега и наледи кв.22,23 от 16.02.18 5.чистка ливневки 6.погрузка и вывоз опиленных и сломанных ветвей 7.устройство вешалов и спил дерева 8.погрузка и вывоз опиленных и сломанных ветвей 9.ремонт отмостки 10. подготов. теплового узла к отопит. периоду |  | Январь Март Апрель Апрель Июль Август Август Август Август август | 1.ремонт отопления под.3 – 4,4 т.р. 2. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 3.очистка кровли от снега кв. 22,23 от 02.04.18 – 7,5 т.р. 4.очистка кровли от снега и наледи кв.22,23 от 16.02.18 – 4,9 т.р. 5.чистка ливневки – 3,2 т.р. 6.погрузка и вывоз опиленных и сломанных ветвей – 4,5 т.р. 7.устройство вешалов и спил дерева – 14,3 т.р. 8.погрузка и вывоз опиленных и сломанных ветвей – 4,2 т.р. 9.ремонт отмостки – 154,2 т.р. 10. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 3 т.р. |  |
| 190. | Сбор:44 т.р.(за 1 пол.) Сбор:44 т.р.(за 2 пол.) Остаток:102,4т.р. Всего: 190,4т.р. Задолженность:11,9т.р. Итого: 178,5т.р. |  |  |  | Всего: 201,2т.р. Долг: 10,8 т.р. |  |
| 191. | Некрасова 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 192. | Сбор:1,4т.р. (за 1 пол.) Сбор: 1,4 т.р. (за 2 пол.) Остаток:9т.р. Всего:11,8 т.р. Задолженность:3,1т.р. Итого:8,7т.р. |  |  |  | Остаток: 11,8 т.р. |  |
| 195. | Новая - 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
| 196. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11т.р. Всего:15,8т.р. Задолженность:3т.р. Итого:12,8 т.р. | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
|  |  |  |  |  | Остаток:15,8т.р. |  |
| 197. | Октябрьская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
| 198. | Сбор: 45,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 45,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:124,8т.р. Всего:216,2т.р. Задолженность:21,1т.р. Итого: 195,1т.р. | Ремонт: 1. .ремонт отопления кв.15, подводка к полотецесушит. 2.ремонт цоколя 3.очистка кровли от снега от 13.02.18. 4.наращивание вытяжки кв.6 5.прочистка вытяжки в туалете кв.6 6.ремонт отопления кв.14, подъезд 7. ремонт примыканий 8.ремонт отопления чердак 9.ремонт отопления под.2 10.ремонт оконного блока под.2 11.устройство лавочек 12.ремонт кровли кв.27 13.смена козырьков над входами в под.3,4 14.очистка снега на крыше дома |  | Январь Март Март Май Май Июль Июль Август Август Сентябрь Сентябрь Ноябрь Декабрь декабрь | 1.ремонт отопления кв.15, подводка к полотецесушит. – 4,9 т.р. 2.ремонт цоколя – 18,7 т.р. 3.очистка кровли от снега 13.02.18 – 5,7 т.р. 4.наращивание вытяжки кв.6 – 3,8 т.р. 5.прочистка вытяжки в туалете кв.6 – 3,1 т.р. 6.ремонт отопления кв.14, подъезд – 9,1 т.р. 7. ремонт примыканий – 6,8 т.р. 8.ремонт отопления., чердак – 6,3 т.р. 9.ремонт отопления., под.2 – 10,2 т.р. 10.ремонт оконного окна под.2 – 5,6 т.р. 11.устройство лавочек – 6,8 т.р. 12.ремонт кровли кв.27 – 6,6 т.р. 13.смена козырьков над входами в под.3,4 – 46,4 т.р. 14.чистка снега на крыше дома – 1,5 т.р. |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 135,5т.р. Остаток: 80,7 т.р. |  |
| 199. | Октябрьская 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 200. | Сбор:2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:7,9т.р. Всего:12,3 т.р. Задолженность:4,9т.р. Итого:7,4т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 12,3т.р. |  |
| 201. | ул.Патова д.10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления, Ритуал |  | май | 1.ремонт отопления, Ритуал – 0,8 т.р |  |
| 202. | Сбор: 7,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:110,1т.р. Всего:124,5 т.р. Задолженность: 20,9т.р. Итого: 103,6 т.р. |  |  |  | Всего:0,8 т.р. Остаток: 123,7 т.р. |  |
| 203. | Патова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена патрона, устан. диода под.4 эт.1 замена выключат. под.5 эт.1 2.ремонт электропроводки 3.замена лампы, патрона, установка диода 4.ремонт входной двери под.3 5.ремонт входной площадки под.3 6.ремонт канализации кв.13,17 7.покупка почтовых ящиков в кол. 10 шт. |  | Январь Апрель Июль Сентябрь Ноябрь Ноябрь декабрь | 1.замена патрона, устан. диода под.4 эт.1 замена выключат. под.5 эт.1 – 3,8 т.р. 2.ремонт электропроводки – 78,6 т.р. 3.замена лампы, патрона, установка диода – 0,5 т.р. 4.ремонт входной двери под.3 – 0,7 т.р. 5.ремонт входной площадки под.3 – 1,7 т.р. 6.ремонт канализации кв.13,17 – 8,7 т.р. 7.покупка почтовых ящиков в кол.10 шт. – 2,8 т.р. |  |
| 204. | Сбор:68,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:68,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 111,8 т.р. Всего:248,2т.р. Задолженность:32,3 т.р. Итого: 215,9 т.р. |  |  |  | Всего: 96,8 т.р. Остаток: 151,4т.р. |  |
| 209. | Первомайская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 210. | Сбор:1,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:12т.р. Всего:14,8т.р. Задолженность:7 т.р. Итого: 7,8т.р. |  |  |  | Остаток:14,8 т.р. |  |
| 211. | Пионерская 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 212. | Сбор:0т.р. Остаток:2,9т.р. Всего:2,9т.р. Задолженность:т.р. Итого: т.р. (вышел из управления) |  |  |  | Всего: т.р. Долг:т.р. |  |
| 213. | Пионерская 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон 2. очистка выгребных ям 3.ремонт вытяжных труб |  |  |  |  |
| 214. | Сбор:8,8т.р.(1,94 р. За 6 мес.*6*153,4=1,8 т.р. Долг: 6,1т.р. Остаток:4,5т.р.(расселен) Задолженность: Долг |  |  |  | Долг: |  |
| 215. | Пирогова 1-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 216. | Остаток:8,2т.р. (расселен) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |
|  | Пирогова 1-б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. расчистка придомовой территории от снега |  | май | 1.расчистка придомовой территории от снега – 1,2 т.р. |  |
|  | Сбор: 29,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 29,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:70,3 т.р. Всего: 129,5т.р. Задолженность: 41,2т.р. Итого:88,3т.р. |  |  |  | Всего: 1,2т.р. Остаток: 128,3 т.р. |  |
| 217. | Пирогова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
| 218. | Сбор:23,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:140,6т.р. Всего:188,2т.р. Задолженность:26 т.р. Итого: 162,2т.р. | Ремонт: 1. замена патрона, замена лампы под.1 тамбур под.2,3 эт.1 2.чистка снега трактором с придомовой территории 3.ремонт фасада (отмостка и цоколь) |  | Январь Апрель сентябрь | 1.замена патрона, замена лампы под.1 тамбур под.2, 3 эт.1 – 0,4 т.р. 2.чистка снега трактором с придомовой территории – 1т.р. 3.ремонт фасада (цоколь и отмостка) – 177,5 т.р. |  |
|  |  |  |  |  | Всего:178,9т.р. Долг: 9,3т.р. |  |
| 219. | Пирогова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории 2.прочистка вытяжки кв.10 3.изготов. и установка скамеек 4.возврат денежных средств за ремонт под.2 |  | Апрель Апрель Ноябрь декабрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.прочистка вытяжки кв.10 – 3,2 т.р. 3.изготов. и установка скамеек – 10,1 т.р. 4.возврат денежных средств за ремонт под.2- 4,8 т.р. |  |
| 220. | Сбор:21,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:21,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 110,9т.р. Всего:154,1т.р. Задолженность: 18,1т.р. Итого: 136т.р. |  |  |  | Всего:19,1 т.р. Остаток: 135 т.р. |  |
| 221. | Пирогова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: ремонт стояка отопления кв.2,5,8; замена запорной арматуры кв.4,7; ремонт освещения под.3 эт.1 2.замена розетки, подвал 3.лампы патрона и лампы под.2, 1 эт. 4.расчистка придомовой территории от снега 5.расчистка придомовой территории 6.ремонт системы отопления 7.изготов. проекта на установку узла учета тепловой энергии 8.ремонт кровли под.3 кв.27 9.ремонт системы отопления в подвале 10.изготов. и установка скамейки под.2 11.аварийные работы на системе теплоснабжения 12.аварийные работы на системе теплоснабжения |  | Январь Январь Январь Май Май Июнь Июль Август Сентябрь Сентябрь Октябрь декабрь | 1.ремонт стояка отопления кв.2,5,8; замена запорной арматуры кв.4,7; ремонт освещения под.3 эт.1 – 6 т.р. 2.замена розетки, подвал -2,6 т.р. 3.замена патрона и лампы под.2, 1 эт. – 0,2 т.р. 4.расчистка придомовой территории от снега – 0,9 т.р. 5.расчистка придомовой территории от снега -1,2 т.р. 6.ремонт системы отопления – 2,4 т.р. 7.изготов. проекта на установку узла учета тепловой энергии – 28 т.р. 8.ремонт кровли под.3 кв.27 – 5 т.р. 9.ремонт системы отопления в подвале – 1,3 т.р. 10.изготов. и установка скамейки под.2 – 4,7 т.р. 11.аварийные работы на системе теплоснабжения – 8,5 т.р. 12.аварийные работы на системе теплоснабжения – 10,5 т.р. |  |
| 222. | Сбор:41,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:41,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:7,5т.р. Всего:90,3т.р. Задолженность: 14,8т.р. Итого: 75,5т.р. |  |  |  | Всего: 71,3 т.р. Остаток: 19т.р. |  |
| 229. | Пирогова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена патрона под.1 эт.2 2.ремонт канализации кв.4 3.уборка веток с крыши дома 4.вывоз и утилизация сучьев 5.распиловка деревьев 6.перекладка печных труб под.1,2 7.вывоз мусора |  | Январь Июль Июль Июль Август Ноябрь декабрь | 1.замена патрона под.1 эт.2 – 0,2 т.р. 2.ремонт канализации кв.4 – 1,2 т.р. 3. уборка веток с крыши дома – 4,3 т.р. 4.вывоз и утилизация сучьев – 10 т.р. 5.распиловка деревьев- 7,5 т.р. 6.перекладка печных труб под.1,2 – 11 т.р. 7.вывоз мусора – 2 т.р. |  |
| 230. | Сбор:13,8т.р.(с 01.07.16 по 31.12.17г 1,94*18*481,4=16,8 т.р.) за 1 пол. Сбор:13,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:40,4т.р. Всего:84,8т.р. Задолженность: 4,5т.р. Итого: 80,3т.р. |  |  |  | Всего: 36,2т.р. Остаток:48,6 т.р. |  |
| 231. | Пирогова 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена вводного автоматич. выключат. под.2 эт.2 2.замена провода на счетчик под.2 эт.2 ком.14 – 2,7 т.р. 3.замена выключателя 4.распиловка деревьев 5.ремонт кровли 6.выпиливание, вывоз и утилизация сухих веток |  | Январь Январь Июль Август Ноябрь ноябрь | 1.замена вводного автоматич. выключат. под.2 эт.2 – 2,1 т.р. 2.замена провода на счетчик под.2 эт.2 ком.14 – 2,7 т.р. 3.замена выключателя – 0,140 т.р. 4.распиловка деревьев – 3,8 т.р. 5.ремонт кровли - 9,7 т.р. 6.выпиливание, вывоз и утилизация сухих веток – 22,1 т.р. |  |
| 232. | Сбор:16,4т.р.(с 01.07.16 по 31.12.17г. 1,94*568,8*18= 19,8 т.р. Сбор:17,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 36 т.р. Всего:89,8 т.р. Задолженность: 28,8т.р. Итого: 61т.р. |  |  |  | Всего:40,540 т.р. Остаток:49,260 т.р. |  |
| 233. | Пирогова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт шиферной кровли |  | декабрь | 1.ремонт шиферной кровли – 3,5т.р. |  |
| 234. | Сбор:8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:26,4т.р. Всего: 42,4т.р. Задолженность:1,3 т.р. Итого: 41,1т.р. |  |  |  | Всего: 3,5т.р. Остаток: 38,9т.р. |  |
| 235. | Победы 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка выключателя эт.1 под.2 2.ремонт кровли под.1 3.ремонт канализации в подвале и кв.3 4.изготов. и установка информ. досок 5.смена доводчика под.3 6.прочистка вентканала кв.10 |  | Август Август Сентябрь Октябрь Декабрь декабрь | 1.установка выключателя 1 эт. под.2 – 0,7 т.р. 2.ремонт кровли под.1 – 4,3 т.р. 3.ремонт канализации в подвале и кв.3 – 2 т.р. 4.изготов. и установка информ. досок – 2,8 т.р. 5.смена доводчика под.3 – 3,2 т.р. 6.прочитска вентканала кв.10 – 1,7 т.р. |  |
| 236. | Сбор:23,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:109,5 т.р. Всего:156,5т.р. Задолженность: 25,8т.р. Итого: 130,7т.р. |  |  |  | Всего:14,7 т.р. Остаток: 141,8т.р. |  |
| 237. | Победы 25а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отмостки |  | сентябрь | 1.ремонт отмостки – 64 т.р. |  |
| 238. | Сбор:29,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:29,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:200,6 т.р. Всего: 260т.р. Задолженность: 47,9т.р. Итого: 212,1т.р. |  |  |  | Всего: 64т.р. Остаток: 196т.р. |  |
| 239. | Победы 28-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
| 240. | Сбор:4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:13,5т.р. Всего:21,5 т.р. Задолженность: 0,7т.р. Итого: 20,8т.р. |  |  |  | Остаток: 21,5т.р. |  |
| 241. | Победы 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика под.1 2.пробивка и прочистка вентканала кв.9 3. привоз песка в песочницу 4.смена доводчика под.1 |  | Январь Февраль Август ноябрь | 1.смена доводчика под.1 – 3,2 т.р. 2.пробивка и прочистка вентканала кв.9 – 3,2 т.р. 3.привоз песка в песочницу – 0,7 т.р. 4.смена доводчика под.1 – 3,2 т.р. |  |
| 242. | Сбор:12,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,6 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 8,3 т.р. Всего:33,5т.р. Задолженность: 3,5т.р. Итого: 30т.р. |  |  |  | Всего: 10,3т.р. Остаток: 23,2 т.р. |  |
| 243. | Победы 61 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.3 |  | январь | 1.ремонт кровли кв.3 – 6,5 т.р. |  |
| 244. | Сбор:3,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,4т.р.(за 2 пол.) Остаток:61,5 т.р. Всего:68,3 т.р. Задолженность: 5,6т.р. Итого: 62,7т.р. |  |  |  | Всего:6,5 т.р. Остаток: 61,8т.р. |  |
| 245. | Победы 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 246. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:38,7т.р. Всего:45,3т.р. Задолженность:0,8т.р. Итого: 44,5т.р. |  |  |  | Остаток: 45,3т.р. |  |
| 247. | Победы 63 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
| 248. | Сбор:4,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:49,5т.р. Всего: 58,1 т.р. Задолженность: 21,9т.р. Итого: 36,2т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 58,1т.р. |  |
| 249. | Победы 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт не утвержден: |  |  | 1. |  |
| 250. | Сбор:2,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,5 т.р.(за 1 пол.) Остаток:14,8т.р. Всего:19,8т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 19,4т.р. |  |  |  | Остаток: 19,8т.р. |  |
|  | Победы, 65 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. привоз песка в песочницу 2.очистка чердака и утепление перекрытия кв.8 |  | Август декабрь | 1.привоз песка в песочницу – 0,7 т.р. 2.очистка чердака и утепление перекрытия кв.8 – 4,2 т.р. |  |
| 251. | Сбор:18,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:35,4 т.р. Всего:72,4 т.р. Задолженность: 4т.р. Итого: 68,4т.р. |  |  |  | Всего:4,9 т.р. Остаток:67,5т.р. |  |
| 252. | Победы 66 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега 2.привоз песка в песочницу 3.прочистка газохода кв.9 4.изготов. и монтаж металлич. двери под.3 |  | Март Август Сентябрь сентябрь | 1.очистка кровли от снега – 5,3 т.р. 2. привоз песка в песочницу – 0,7 т.р. 3.прочистка газохода кв.9 – 2,2 т.р. 4.изготов. и монтаж металлич. двери под.3 – 16,7 т.р. |  |
| 253. | Сбор:20,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:9,9т.р. Всего:50,5т.р. Задолженность: 19т.р. Итого:31,5т.р. |  |  |  | Всего: 24,9т.р. Остаток: 25,6т.р. |  |
| 254. | Победы 67а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. привоз песка в песочницу 2.ремонт отливов под.1,2,3 3.замена выключателя под. 3 |  | Август Ноябрь ноябрь | 1.привоз песка в песочницу – 0,7 т.р. 2.ремонт отливов под.1,2,3 - - 8,2 т.р. 3.замена выключателя под.3 – 0,2 т.р. |  |
| 255. | Сбор:26т.р.(за 1 пол.) Сбор:26 т.р.9за 2 пол.) Остаток:21,2 т.р. Всего:73,2 т.р. Задолженность:7 т.р. Итого: 66,2 т.р. |  |  |  | Всего: 9,1т.р. Остаток:64,1 т.р. |  |
| 256. | Победы 68 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. смена кранов отопления в подвале под.1 2.смена запорной арматуры на системе отопление под.2 3.замена крана на стояке, подвал 4.смена светильника под.3 эт.1 5.устан. запоров на чердак под.1,3 6. привоз песка в песочницу 7.смена светильника под.3 эт.2 8.изготов. и установка окон ПВХ 9.ремонт задвижек 10.смена зажима кв.14 11.ремонт отливов под.1,2,3 |  | Январь Январь Январь Январь Март Август Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь ноябрь | 1.смена кранов отопления в подвале под.1 – 3,7 т.р. 2.смена запорной арматуры на системе отопление под.2 – 3,4 т.р. 3.замена крана на стояке, подвал – 0,8 т.р. 4.смена светильника под.3 эт.1 – 0,7 т.р. 5.устан. запоров на чердак под.1,3 – 2,4 т.р. 6. привоз песка в песочницу – 0,7 т.р. 7.смена светильника под.3 эт.2 – 0,7 т.р. 8.изготов. и установка окон ПВХ – 43 т.р. 9.ремонт задвижек – 3,7 т.р. 10.смена зажима кв.14 – 0,7 т.р. 11.ремонт отливов под.1,2,3 - -9,9 т.р. |  |
| 257. | Сбор:30,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:30,8 т.р.(за 1 пол.) Остаток:27т.р. Всего:88,6 т.р. Задолженность: 12,1т.р. Итого: 76,5 т.р. |  |  |  | Всего: 69,7 т.р. Остаток: 18,9т.р. |  |
| 258. | Победы 69 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт системы отопления кв.12,15,18 2.герметизация примыканий к вытяжным трубам кв.9 |  | Январь сентябрь | 1.ремонт системы отопления кв.12,15,18 – 24,7 т.р. 2.герметизация примыканий к вытяжным трубам кв.9 – 4 т.р. |  |
| 259. | Сбор:34,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:34,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:14,1т.р. Всего: 82,9т.р. Задолженность:10,8т.р. Итого: 72,1т.р. |  |  |  | Всего:28,7 т.р. Остаток:54,2т.р. |  |
| 260. | Победы 70 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Август | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена запорной арматуры на отопление в подвале 2.смена светильника под.5 в тамбуре 3.ремонт кровли кв.17 4.замена автомата кв.17 5. привоз песка в песочницу 6.подготов. теплового узла к отопит. периоду 7.смена кранов на отопление под.3 и ремонт задвижек 8.ремонт слухового окна (остекление) |  | Январь Январь Май Май Август август сентябрь декабрь | 1.смена запорной арматуры на отопление в подвале – 0,7 т.р. 2.смена светильника под.5 в тамбуре – 0,7 т.р. 3.ремонт кровли кв.17 – 2,5 т.р. 4.замена автомата кв.17 – 1 т.р. 5. привоз песка в песочницу – 0,7 т.р. 6.подготов. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р. 7.смена кранов на отопление под.3 и ремонт задвижек – 10,4 т.р. 8.ремонт слухового окна (остекление) – 0,8 т.р. |  |
| 261. | Сбор:61,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:61,7 т.р.(за 2 пол.) Долг:97,6т.р. Итого:25,8т.р. Задолженность:20,3 т.р. Всего: 5,5т.р. |  |  |  | Всего: 19,8 т.р. Остаток:6т.р. |  |
| 262. | Профсоюзная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 263. | Сбор: 0т.р. Долг:0,1т.р. Задолженность:0т.р. Долг: 0,1т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Долг: 0,1т.р. |  |
| 266. | Р.Люксембург 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.перекладка труб кв.5,7 2.очистка выгребной ямы 3. чистка снега трактором с придомовой территории 4.очистка выгребной ямы 5.ремонт водопровода кв.5,7 6.прочистка дымохода и печи кв.2 7.очистка, демонтаж и транспортировка выгребной ямы |  | Январь Февраль Март Август Сентябрь Октябрь октябрь | 1.перекладка труб кв.5,7 – 21,9 т.р. 2.очистка выгребной ямы – 5,4 т.р. 3.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 4.очистка выгребной ямы – 6,1 т.р. 5.ремонт водопровода кв.5,7 – 4,3 т.р. 6.прочистка дымохода и печи кв.2 – 2,2 т.р. 7.очистка, демонтаж и транспортировка выгребной ямы – 9,9 т.р. |  |
| 267. | Сбор:19т.р. (вместе с мусором за 1 пол.) Сбор:12,5 т.р.+2,3 т.р.мусор за 2 мес июль, август) Остаток:38,7т.р. Всего:72,5т.р. Задолженность:10,9т.р. Итого:61,6т.р. |  |  |  | Всего: 50,8 т.р. Остаток:21,7 т.р. |  |
| 268. | Республиканская 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 269. | Сбор:0 т.р. Остаток:0т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  | Остаток:9,3 т.р. |  |
| 270. | Садовая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 271. | Сбор:1,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:20,5т.р. Всего:22,7т.р. Задолженность:1т.р. Итого:21,7т.р. |  |  |  | Остаток: 22,7 т.р. |  |
| 272,. | Садовая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 273. | Сбор:2,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,2т.р. Всего:26,4т.р. Задолженность: 0,1т.р. Итого: 26,3т.р. |  |  |  | Остаток: 26,4т.р. |  |
| 274. | Садовая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 275. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:3,6 т.р. Всего:8,2т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого: 8т.р. |  |  |  | Остаток:8,2 т.р. |  |
| 276. | Северная 1б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 277. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,1 (за 2 пол.) Остаток:29,2т.р. Всего: 35,4т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 34,9т.р. |  |  |  | Остаток:35,4 т.р. |  |
|  | Северная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Сбор:0,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:0,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:7,1т.р. Всего:8,5т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:8,3 т.р. | Ремонт: 1.смена общего вентиля кв.1 |  | сентябрь | 1. смена общего вентиля кв.1 – 0,6 т.р. Всего:0,6 т.р. Остаток:7,9 т.р. |  |
| 278. | Северная, 3а |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.перекладка вытяжной трубы кв.5,6 |  | декабрь | 1.перекладка вытяжной трубы кв.5,6 – 16,1 т.р. |  |
| 279. | Сбор:4,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,8 т.р. Остаток: 11,9 т.р. Всего:21,5 т.р. Задолженность: 0,9т.р. Итого: 20,6 т.р. |  |  |  | Всего:16,1 т.р. Остаток:5,4 т.р. |  |
| 280. | Северная 4а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 281. | Сбор:0т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:10,2т.р.(вышел из управления) |  |  |  | Остаток:10,2 т.р. |  |
| 282. | Северная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 283. | Сбор:7,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,3 т.р.(за 2 пол.) Долг:11,7т.р. Всего:2,9т.р. Задолженность: 1,2т.р. Итого:1,7 т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 2,9т.р. |  |
| 284. | Северная, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.устройство поручня на входной площадке 2.изготов. и монтаж металлич. двери под.2 3.ремонт фасада |  | Январь Июль ноябрь | 1.устройство поручня на входной площадке – 2 т.р. 2.изготов. и монтаж металлич. двери под.2 – 15,1 т.р. 3.ремонт фасада – 37,5 т.р. |  |
| 285. | Сбор:13т.р.(за 1 пол.) Сбор:13 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,1т.р. Всего:69,1т.р. Задолженность: 2,1т.р. Итого: 67т.р. |  |  |  | Всего:54,6 т.р. Остаток: 14,5 т.р. |  |
| 286. | Северная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 287. | Сбор:8,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:18,6 т.р. Всего:35,2т.р. Задолженность: 2,3т.р. Итого: 32,9т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 35,2т.р. |  |
| 288. | Северная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
| 289. | Сбор:6,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,2 т.р.(за 2 пол.) Долг:4,2т.р. Всего:8,2т.р. Задолженность: 1,5т.р. Итого: 6,7т.р. |  |  |  | Всего: т.р. Остаток:8,2 т.р. |  |
| 290. | Северная, 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 291. | Сбор:2,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:18т.р. Всего: 22,8 т.р. Задолженность:1,1 т.р. Итого: 21,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 22,8 т.р. |  |
| 292. | Северная 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 293. | Сбор:2,5т.р. Остаток:15,2т.р. Всего:17,7т.р.(вышли) |  |  |  | Остаток:17,7 т.р. |  |
| 294. | Северная 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 295 | Сбор:2,9т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:13,1 т.р.(вышли) |  |  |  | Остаток:13,1 т.р. |  |
| 296. | Северная 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 297. | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:32,3т.р. Всего:37,7р. Задолженность:1,3 т.р. Итого:36,4 т.р. |  |  |  | Остаток 37,7 т.р. |  |
| 298. | Северная 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 299. | Сбор:2,1т.р. Остаток:13т.р. Всего:15,1 т.р.(вышли) |  |  |  | Остаток:15,1 т.р. |  |
|  | Северная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Сбор: 0 т.р Остаток: 6,1 т.р. Всего: 6,1 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
|  |  |  |  |  | Остаток:6,1 т.р. |  |
| 300. | Северная 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 301. | Сбор:0т.р. Остаток:4т.р. Всего:4т.р.(вышел из управ.) |  |  |  | Остаток:4 т.р. |  |
|  | Северная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 2,4 т.р. Всего: 2,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаток: 2,4 т.р. |  |
| 302. | Северная 32 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 303. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,9 т.р.(2 пол.) Остаток:10,7т.р. Всего:14,5 т.р. Задолженность:1,4т.р. Итого:13,1 т.р. |  |  |  | Остаток: 14,5 т.р. |  |
|  | Северная 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:7,4т.р. Всего: 7,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Остаток: 7,4 т.р. |  |
| 304. | Северная 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 305. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:4,7т.р. Всего:8,3р. Задолженность: 5,7т.р. Итого: 2,6 т.р. |  |  |  | Остаток: 8,3 т.р. |  |
| 306. | Северная 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |
| 307. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11,4т.р. Всего:16 .р. Задолженность: 2,6т.р. Итого:13,4 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток:16 т.р. |  |
| 308. | Северная 36 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 309. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:21,6 т.р. Всего: 25,4 т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 25,1 т.р. |  |  |  | Остаток: 25,4 т.р. |  |
| 310. | Северная 37 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 311. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:24,8т.р. Всего:29,4 т.р. Задолженность: 0т.р. Итого: 29,4 т.р. |  |  |  | Остаток: 29,4 т.р. |  |
| 312. | Северная 39 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.возврат денег кв.1 за ремонт кровли – 7,7 т.р. 2.возврат денег за ремонт кровли кв.2 – 7,7 т.р. 3.возврат денег за ремонт фронтона и карниза кв.1 – 5,4 т.р. |  | Август Август август | 1.возврат денег кв.1 за ремонт кровли – 7,7 т.р. 2.возврат денег за ремонт кровли кв.2 – 7,7 т.р. 3.возврат денег за ремонт фронтона и карниза кв.1 – 5,4 т.р. |  |
| 313. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:21,7 т.р. Всего:25,3 т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого: 25 т.р. |  |  |  | Всего:20,8 т.р. Остаток: 4,5 т.р. |  |
| 314. | Северная, 41 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.очистка кровли от снега от 13.02.18 |  | март | 1.очистка кровли от снега от 13.02.18 – 2,2 т.р. |  |
| 315. | Сбор:8,3т.р.+ с 01.07.16 по 31.12.17г. 18 мес.*1,7*347,2=10,6 т.р. Сбор:8,3 т.р. Долг:5,5 т.р. Всего:21,7 Задолженность: 1,3т.р. Остаток:20,4 т.р. |  |  |  | Всего:2,2 т.р. Остаток 19,5 т.р. |  |
|  | Северная 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р. Остаток: 6,5 т.р. Всего: 6,5 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6,4 т.р. |  |  |  | Остаток:6,5т.р. |  |
| 316. | Северная 45 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 317. | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р. Всего:1,8т.р. |  |  |  | Остаток:1,8 т.р. |  |
| 318. | Северная 47 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 319. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,9 т.р,(за 2 пол.) Остаток: 3,3 т.р. Всего:7,1 т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого: 6,8 т.р. |  |  |  | Остаток:7,1 т.р. |  |
| 320. | Северная 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 321. | Сбор:2,2т.р. Остаток:25т.р. Всего:27,2т.р. |  |  |  | Остаток: 27,2т.р. |  |
| 322. | Северная 49 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 323. | Сбор:4,5т.р. Остаток:26,1т.р. Всего:30,6т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:30,2т.р.(вышли из управления) |  |  |  | Остаток: 30,2т.р. |  |
| 324. | Семашко 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.возврат денег за ремонт входной площадки под.1 кв.5 2.спиливание деревьев 3.смена закладного бревна в деревянном пристрое 4.пробивка газохода кв.6 |  | Август Ноябрь Декабрь декабрь | 1.возврат денег за ремонт входной площадки под.1 кв.5 – 20,1 т.р. 2.спиливание деревьев – 17,8 т.р. 3.смена закладного бревна в деревянном пристрое – 31,5 т.р. 4.пробивка газохода кв.6 – 1,7 т.р. |  |
| 325. | Сбор:20т.р.(за 1 пол.) Сбор:20 т.р.(за 2 пол.) Остаток:81,2т.р. Всего:121,2т.р. Задолженность: 3,4т.р. Итого: 117,8т.р. |  |  |  | Всего: 71,1 т.р. Остаток: 50,1 т.р. |  |
| 326. | Семашко 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.сверхнорматив по электроэнергии с 01.07.17 по 31.12.17г. 2.замена вводного автомата 40А |  | Февраль июль | 1.сверхнорматив по электроэнергии с 01.07.17 по 31.12.17г. – 0,8 т.р. 2.замена вводного автомата 40А – 1,3 т.р. |  |
| 327. | Сбор:8,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 35,1т.р. Всего: 52,1 т.р. Задолженность: 2,3т.р. Итого:49,8 т.р. |  |  |  | Всего: 2,1т.р. Остаток: 50 т.р. |  |
| 328. | Семашко, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи кв.10 2.ремонт шиферной кровли кв.5,12 |  | Апрель декабрь | 1.очистка кровли от снега и наледи кв.10 – 7,4 т.р. 2.ремонт шиферной кровли кв.5,12 – 13,2 т.р. |  |
| 329. | Сбор:11,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:11,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 38,3 т.р. Всего:61,5т.р. Задолженность:8,9т.р. Итого: 52,6т.р. |  |  |  | Всего: 20,6 т.р. Остаток: 40,9 т.р. |  |
| 330. | Семашко 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт электропроводки под.1,2 2.ремонт пола в под.2 3. ремонт отопления под.1 |  | Февраль Март май | 1.рмеонт электропроводки под.1,2 – 26,6 т.р. 2.ремонт пола в под.2 – 6,8 т.р. 3.ремонт отопления под.1 – 11 т.р. |  |
| 331. | Сбор: 10,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 49,7т.р. Всего:71,3т.р. Задолженность:4,1 т.р. Итого: 67,2 т.р. |  |  |  | Всего: 44,4 т.р. Остаток: 26,9 т.р. |  |
| 332. | Семашко 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления, ввод 2.ремонт отопления кв.8 3. расчистка снега у подъездов 4.ремонт кровли под.2 кв.14 5.спиливание деревьев |  | Январь Март Апрель Август сентябрь | 1.ремонт отопления, ввод – 16,9 т.р. 2.ремонт отопления кв.8 – 4,8 т.р. 3.расчистка снега у подъездов – 1,6 т.р. 4.ремонт кровли под.2 кв.14 – 5,3 т.р. 5.спиливание деревьев – 32,3 т.р. |  |
| 333. | Сбор:18,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 97т.р. Всего:133,8 т.р. Задолженность: 7т.р. Итого: 126,8 т.р. |  |  |  | Всего: 60,9 т.р. Остаток: 72,9т.р. |  |
| 334. | Семашко 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |
| 335. | Сбор 18,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: Остаток:30,3 т.р. Всего:48,5 т.р. Задолженность:12,5 т.р. Итого:36 т.р.(расселен) |  |  |  | Всего: Остаток: 48,5 т.р. |  |
| 336. | Семашко, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.2,4 |  | май | 1.ремонт отопления кв.2,4 – 6,6 т.р. |  |
| 337. | Сбор:9,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:68т.р. Всего:87,6т.р. Задолженность: 40,3т.р. Итого: 47,3т.р. |  |  |  | Всего: 6,6т .р. Остаток:81 т.р. |  |
| 338. | Семашко 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт отопления кв.6 2.дезинсекция 3.ремонт отопления кв.6 4. очистка кровли от снега от 18.02.18 |  | Январь Январь Март апрель | 1.ремонт отопления кв.6 – 1,6 т.р. 2.дезинсекция - 0,8 т.р. 3.ремонт отопления кв.6 – 3,5 т.р. 4. очистка кровли от снега от 18.02.18 – 6,4 т.р. |  |
| 339. | Сбор:22,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:76т.р. Всего:121,8т.р. Задолженность: 41,1т.р. Итого: 80,7т.р. |  |  |  | Всего: 12,3 т.р. Остаток: 109,5 т.р. |  |
|  | Семашко 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. замена патрона, установ. диода, замена лампы под.3 эт.3 2.чистка снега трактором с придомовой территории 3. врезка крана в трубопровод водяного узла 4.установка датчиков движения |  | Январь Март Май сентябрь | 1.замена патрона, установ. диода, замена лампы под.3 эт.3 – 1 т.р. 2.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 3.врезка крана в трубопровод водяного узла – 4,2 т.р. 4.установка датчиков движения – 77,9 т.р. |  |
|  | Сбор:54,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор:54,4 т.р.(за 2 пол.) Очистка крыши:37,8 т.р.(за 12 мес.) Остаток:30,2 т.р. Всего:176,8т.р. Задолженность:16,8 т.р. Итого:160т.р. |  |  |  | Всего:84,1 т.р. Остаток: 92,7 т.р. |  |
| 342. | Семашко 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кв.46 2.ремонт водопровода кв.12 3.очистка кровли от снега 4.очистка ендовы ото льда кв.10 5. очистка кровли от снега от 18.02.18 6.чистка снега трактором с придомовой территории 7. очистка кровли от снега 8. очистка кровли от снега 9. очистка кровли от снега 10.ремонт водопровода кв.29 11.смена доводчика под.7 12.распиловка деревьев 13.ремонт кровли кв.14 14.ремонт отопления кв.28,31,13 15.изготов. и установка скамеек у под.7 (2шт.) 16.замена ящика ВРУ под.5 17.изготов. и установка скамеек (5 шт.) 18.ремонт шиферной кровли кв.33 19.ремонт отопления кв.33 |  | Январь Февраль Март Март Апрель Март Апрель Апрель Апрель Май Июль Август Август Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь декабрь декабрь | 1.ремонт отопления кв.46 – 3,1 т.р. 2.ремонт водопровода кв.12 – 0,8 т.р. 3.очистка кровли от снега – 13,7 т.р. 4.очистка ендовы ото льда кв.10 – 6,3 т.р. 5. очистка кровли от снега от 18.02.18 – 3,6 т.р. 6. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 7.очистка кровли от снега от 27.03.18- 7,1 т.р. 8. очистка кровли от снега от 24.03.18 – 5,3 т.р. 9. очистка кровли от снега от 04.04.18 – 3,2 т.р. 10.ремонт водопровода кв.29 – 7,8 т.р. 11.смена доводчика под.7 – 3,5 т.р. 12.распиловка деревьев – 3,8 т.р. 13.ремонт кровли кв.14 – 10,3 т.р. 14.ремонт отопления кв.28,31,13 – 5,4 т.р. 15.изготов. и установка скамеек у под.7 (2шт.) – 9,4 т.р. 16.замена ящика ВРУ под.5 – 20,6 т.р. 17.изготов. и установка скамеек (5шт.) – 25,3 т.р. 18.ремонт шиферной кровли кв.33 – 4,9 т.р. 19.ремонт отопления кв.33 – 3,3 т.р. |  |
| 343. | Сбор:66,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:66,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:233,4т.р. Всего:366,4т.р. Задолженность: 67,2т.р. Итого: 299,2т.р. |  |  |  | Всего: 138,4 т.р. Остаток: 228 т.р. |  |
| 344. | Семашко 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.смена светильников в подъездах 2.ремонт отопления под.3 кв.33, подвал 3.замена патрона, устан. диода, замена лампы под.2 эт.2 4.установка обратного клапана кв.58 5.ремонт водопровода кв.36 6.наращивание вытяжки кв.17 7.чистка снега трактором с придомовой территории 8.ремонт отопления, подвал 9.замена ввода водопровода 10. установка замков на элекрощиты под.1 эт.1,2,3,4,5; под.3 эт.2; под.5 эт.1; под.6 эт. 1,2,4,5 11.прочистка вентканала кв.17 12.смена стояка канализации кв.32,35,38,41,44 13.смена водопроводного стояка кв.32,35,38,41,44 14.прочистка вентканала кв.18 15.ремонт отопления, подвал 16. подготов. теплового узла к отопит. периоду 17.ремонт канализации кв.44 18.замена лежака ливневой канализации под.5 19.покупка уличной гирлянды (2 шт. по 10 м.) |  | Январь Январь Январь Январь Февраль Апрель Март Май Май Май Май Июнь Июнь июль август август сентябрь декабрь декабрь | 1.смена светильников в подъездах – 15,2 т.р. 2.ремонт отопления 3 под. 3 кв.33, подвал – 13,4 т.р. 3.замена патрона, устан. диода, замена лампы под.2 эт.2 – 1,5 т.р. 4.установка обратного клапана кв.58 – 3,5 т.р. 5.ремонт водопровода кв.36 – 1,4 т.р 6.наращивание вытяжки кв.17 – 2,3 т.р. 7.чистка снега трактором с придомовой территории- 1 т.р. 8.ремонт отопления, подвал – 11,2 т.р. 9.замена ввода водопровода – 14,7 т.р. 10. установка замков на элекрощиты под.1 эт.1,2,3,4,5; под.3 эт.2; под.5 эт.1; под.6 эт. 1,2,4,5 – 2,9 т.р. 11.прочистка вентканала кв.17 – 14,1 т.р. 12.смена стояка канализации кв.32,35,38,41,44 – 44,9 т.р. 13.смена водопроводного стояка кв. 32,35,38,41,44 – 28,9 т.р. 14.прочистка вентканала кв.18 – 2,2 т.р. 15.ремонт отопления, подвал - 31 т.р. 16. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 3 т.р. 17. ремонт канализации кв.44 – 1,3 т.р. 18.замена лежака ливневой канализации под.5 – 10,4 т.р. 19.покупка уличной гирлянды (2 шт. по 10 м.) – 3,3 т.р. |  |
| 345. | Сбор:118,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:118,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:19,4т.р. Всего:256,4т.р. Задолженность: 29,6т.р. Итого:226,8 т.р. |  |  |  | Всего: 206,2 т.р. Остаток: 50,2т.р. |  |
| 346. | Семашко16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
| 347. | Сбор: 3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:53,7т.р. Всего:60,3 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 59,9т.р. | Ремонт:1. возврат денежных средств за ремонт кровли кв.3 |  | декабрь | 1.возврат денежных средств за ремонт кровли кв.3 – 23,2 т.р. |  |
|  |  |  |  |  | Всего:23,2 т.р. Остаток:37,1 т.р. |  |
| 348. | Семашко 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 349. | Сбор: 0 т.р. Остаток:0 т.р. Всего:20,8т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток:20,8 т.р. |  |
| 350. | Семашко 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  | 1. |  |
| 351. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:20,6т.р. Всего:32,2т.р. Задолженность:1 т.р. Итого: 31,2т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 32,2.р. |  |
| 352. | , 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 353. | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,8 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 11,3т.р. Всего:18,9т.р. Задолженность:1,2 т.р. Итого:17,7 т.р. |  |  |  | Остаток: 18,9т.р. |  |
| 354. | Советская, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 355. | Сбор:0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7 т.р.(вышел из управления) |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |
| 356. | Советская 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.установка насоса, подвал 2.сверхнорматив по электроэнергии с 01.07.17 по 31.12.17г. 3.ремонт отопления кв.3 4.очистка кровли от снега и наледи 5.очистка кровли от снега и наледи 6.ремонт отопления, подвал, чердак, м-н «Ансон» 7. очистка кровли от снега от 26.03.18 8. очистка кровли от снега от 24.03.18 9. очистка кровли от снега от 20.03.18 10.ремонт отопления кв.15, м-н «Амсон» 11.заделка окна в тепловом узле 12.ремонт канализации кв.14 13.ремонт отопления, подвал |  | Январь Февраль Февраль Март Март Март Апрель Апрель Апрель Июль Август Сентябрь октябрь | 1.установка насоса, подвал – 4,1 т.р. 2.сверхнорматив по электроэнергии с 01.07.17 по 31.12.17г.– 6,5 т.р. 3.ремонт отопления кв.3 – 4,4 т.р. 4.очистка кровли от снега и наледи – 11,3 т.р. 5.очистка кровли от снега и наледи кв.4,15 – 5,8 т.р. 6.ремонт отопления, подвал, чердак, м-н «Ансон» - 8 т.р. 7.очистка кровли от снега от 26.03.18 – 7,7 т.р. 8.очистка кровли от снега от 24.03.18 – 5,9 т.р. 9.очисткка кровли от снега от 20.03.18 – 4,3 т.р. 10.ремонт отопления кв.15, м-н «Амсон» - 4,2 т.р. 11.заделка окна в тепловом узле – 2,7 т.р. 12.ремонт канализации кв.14 – 5,1 т.р. 13.ремонт отопления, подвал – 7,5 т.р. |  |
| 357. | Сбор:51,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:51,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:318,6т.р. Всего:422т.р. Задолженность: 66,4т.р. Итого: 355,6т.р. |  |  |  | Всего: 77,5т.р. Остаток: 344,5т.р. |  |
|  | Советская 59 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка снега трактором с придомовой территории 2. врезка крана в трубопровод водяного узла |  | Март май | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.врезка крана в трубопровод водяного узла – 4,2 т.р. |  |
|  | Сбор:19 т.р.(за 1 пол.) Сбор:19 т.р.(за 2 пол.) Остаток:10,6 т.р. Всего:48,6т.р. Задолженность:4 т.р. Итого:44,6т.р. |  |  |  | Всего:5,2 т.р. Остаток: 43,4 т.р. |  |
| 358. | д.3 Сосновая | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена патрона, устан. диода, замена лампыэт.14 замена светильника, устан. диода, замена лампы в тамбуре и на улице 2.дезинсекция кв.7 3. благоустр. дворовой территории |  | Январь январь июль | 1.замена патрона, устан. диода, замена лампыэт.1, замена светильника, устан. диода, замена лампы в тамбуре и на улице – 3,8 т.р. 2.дезинсекция кв.7 – 0,4 т.р. 3.благоустр. дворовой территории – 35,5 т.р. |  |
| 359. | Сбор:10,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 44,9т.р. Всего:65,9т.р. Задолженность: 1,7т.р. Итого: 64,2т.р. |  |  |  | Всего: 39,7 т.р. Остаток: 26,2 т.р. |  |
| 360. | Сосновая 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена патрона, установка диода, замена лампы, замена выключателя в подвале 2.покупка почтовых ящиков 3. ремонт водопровода, подвал 4.окашивание придомовой территории 5. подготов. теплового узла к отопит. периоду |  | Январь Январь Май Июль август | 1.замена патрона, установка диода, замена лампы, замена выключателя в подвале – 1,2 т.р. 2.покупка почтовых ящиков – 6,3 т.р. 3.ремонт водопровода, подвал – 4,8 .т.р. 4.окашивание придомовой территории – 2,5 т.р. 5. подготов. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р. |  |
| 361. | Сбор:37,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:37,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 137,3 т.р. Всего:212,1т.р. Задолженность: 10,7т.р. Итого: 201,4т.р. |  |  |  | Всего:17,8 т.р. Остаток: 194,3т.р. |  |
| 362. | Спортивная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2.ремонт цоколя и водосточных труб |  | Ноябрь декабрь | 1.ремонт кровли -1 т.р. 2.ремонт цоколя и водосточных труб кв.2 – 20,7 т.р. |  |
| 363. | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:28,4 т.р. Всего:33,8т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого: 32,9т.р. |  |  |  | Всего: 21,7 т.р. Остаток:12,1т.р. |  |
| 364. | Спортивная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена выключат. под.2 эт.1 2. чистка снега трактором с придомовой территории |  | Январь март | 1.замена выключателя под.2 эт.1 – 0,2 т.р. 2.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 365. | Сбор:5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:61,4т.р. Всего:73,2т.р. Задолженность:1,9 т.р. Итого: 71,3т.р. |  |  |  | Всего: 1,2т.р. Остаток: 72 т.р. |  |
| 366. | Спортивная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории 2.перекладка печной трубы кв.8 |  | Март декабрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.перекладка печной трубы кв.8 – 15,6 т.р. |  |
| 367. | Сбор:5,9т.р. (за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:40,4т.р. Всего:52,2 т.р. Задолженность:1,2т.р. Итого: 51т.р. |  |  |  | Всего: 16,6 т.р. Остаток: 35,6 т.р. |  |
| 368. | Спортивная 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кв.7 2.сверхнорматив по электроэнергии 01.07.17 по 31.12.17 г. |  | Январь февраль | 1.ремонт кровли кв.7 – 3,7 т.р. 2.сверхнорматив по электроэнергии с 01.07.17 по 31.12.17г. – 4,1 т.р. |  |
| 369. | Сбор: 9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:30,7 т.р. Всего:48,7т.р. Задолженность:2,8т.р. Итого: 45,9т.р. |  |  |  | Всего: 7,8 т.р. Остаток: 40,9 т.р. |  |
| 370. | Спортивная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 371. | Сбор:5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Долг:2,9 т.р. Всего:8,9т.р. Задолженность:3,8 т.р. Остаток: 5,1 т.р. |  |  |  | Всего: 1 т.р. Остаток: 7,9 т.р. |  |
| 372. | Спортивная 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1. чистка снега трактором с придомовой территории – 1т.р. |  |
| 373. | Сбор: 8,8 т.р. (за 1 пол.) Сбор:8,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 8,6 т.р. Всего:26,2 т.р. Задолженность: 1,7т.р. Итого:24,5 т.р. |  |  |  | Всего: 1 т.р. Остаток: 25,2 т.р. |  |
| 374. | Спортивная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории 2.установка металлич. дверей и входной площадки |  | Март сентябрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.установка металлич. дверей и входной площадки – 32 т.р. |  |
| 375. | Сбор:9,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:32,8.р. Всего:51,4т.р. Задолженность: 3,2т.р. Итого: 48,2 т.р. |  |  |  | Всего: 33 т.р. Остаток: 18,4 т.р. |  |
| 376. | Спортивная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории 2.спиливание деревьев |  | Март декабрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2. спиливание деревьев – 25,5 т.р. |  |
| 377. | Сбор:9,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:18т.р. Всего:36,6т.р. Задолженность:2,2 т.р. Итого: 34,4т.р. |  |  |  | Всего: 26,5 т.р. Остаток: 10,1 т.р. |  |
| 378. | Спортивная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
| 379. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:34,6т.р. Всего:46,8т.р. Задолженность:5,5 т.р. Итого: 41,3т.р. |  |  |  | Всего: 1 т.р. Остаток:45,8 т.р. |  |
| 380. | Спортивная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.демонтаж металлической лестницы под.5 2.замена ламп уличного освещения под.2,4 3.ремонт отопления кв.1 4. очистка кровли от снега от 16.03.18 5. очистка кровли от снега от 18.02.18 6. чистка снега трактором с придомовой территории 7. замена пробки 10А на автоматич. выключатель 32А 8.ремонт отопления под.2 9.косметич. ремонт подъездов |  | Январь Январь Март Апрель Апрель Март Июль Сентябрь сентябрь | 1.демонтаж металлической лестницы под.5 – 3,7 т.р. 2.замена ламп уличного освещения под.2,4 – 1 т.р. 3.ремонт отопления кв.1 – 4,2 т.р. 4.очистка кровли от снега от 16.03.18 – 5,8 т.р. 5.очистка кровли от снега от 18.02.18 – 4,9 т.р. 6. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 7.замена пробки 10А на автоматич. выключатель 32А – 1,3 т.р. 8.ремонт отопления под.2 – 5,3 т.р. 9.косметич. ремонт подъездов – 240 т.р. |  |
| 381. | Сбор:57,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:57,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:251,4т.р. Всего:367,2т.р. Задолженность: 46,9т.р. Итого: 320,3т.р. |  |  |  | Всего: 267,2 т.р. Остаток: 100 т.р. |  |
| 382. | Спортивная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка снега трактором с придомовой территории 2.утепление фасада 3.ремонт водопровода кв.1 4.ремонт канализации под.1 |  | Март Май Август октябрь | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 2.утепление фасада – 80,8 т.р. 3.ремонт водопровода кв.1 – 0,9 т.р. 4.ремонт канализации под.1 – 9,3 т.р. |  |
| 383. | Сбор:38 т.р.(за 1 пол.) Сбор:38 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,8т.р. Всего:98,8т.р. Задолженность: 16,9т.р. Итого:81,9 т.р. |  |  |  | Всего: 92 т.р. Остаток: 6,8т.р. |  |
|  | Строителей д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |
|  | Сбор:31,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:31,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:46,2 т.р. Всего: 109,8 т.р. Задолженность:6,5 т.р. Итого:103,3т.р. | Ремонт: 1.ремонт контейнера для мусора 2.смена датчика движения под.2 3. смена автоматич. воздухоотводчика кв.15,30 4. укрепление канализационных труб на чердаке и герметизация разжелорбков 5.замена датчиков движения. замена светильника под.1,2 6.замена электрич. лампочек 7.смена выключателя, диодных ламп в подьездах |  | Январь Январь Апрель Апрель Апрель Сентябрь декабрь | 1.ремонт контейнера для мусора – 1,3 т.р. 2.смена датчика движения под.2 – 1,6 т.р. 3.смена автоматич. воздухоотводчика кв.15,30 – 1,3 т.р. 4.укрепление канализационных труб на чердаке и герметизация разжелорбков – 2,6 т.р. 5.замена датчиков движения, замена светильника под.1,2 – 1,9 т.р. 6.замена электрич. лампочек – 0,4 т.р. 7.смена выключателя, диодных ламп в подьездах – 1 т.р. |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 10,1т.р. Остаток: 99,7 т.р. |  |
| 384. | Труфанова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 385. | Сбор:1т.р.(за 1 пол.) Сбор:1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22т.р. Всего:24т.р. Задолженность:0т.р. Итого:24 т.р. |  |  |  | Остаток:24 т.р. |  |
| 386. | Труфанова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 387. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:10,5т.р. Всего:16,7т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 16,2т.р. |  |  |  | Остаток: 16,7т.р. |  |
| 388. | Труфанова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 389. | Сбор:2,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:13,4т.р. Всего:17,6т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого:17,3 т.р. |  |  |  | Остаток: 17,6т.р. |  |
| 390. | Труфанова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 391. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25,1т.р. Всего:29,7т.р. Задолженность: 4,1т.р. Итого:25,6 т.р. |  |  |  | Остаток: 29,7 т.р. |  |
| 392. | Труфанова 5 | Содержание: Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации –весенне-летний период –осенне-зимний период Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август- Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
| 393. |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 394. | Сбор:1,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:16,8т.р. Всего:19,6т.р. Задолженность: 0т.р. Итого: 19,6т.р. |  |  |  | Остаток: 19,6 т.р. |  |
| 395. | Труфанова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 396. | Сбор:3,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:14,8 т.р. Всего:21,6 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 21,2т.р. |  |  |  | Остаток: 21,6 т.р. |  |
| 397. | Труфанова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли |  | январь | 1.ремонт кровли 0,8 т.р. |  |
| 398. | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,6 т.р. Всего:35,6 т.р. Задолженность: 2,1т.р. Итого:33,5 т.р. |  |  |  | Всего: 0,8 т.р. Остаток: 34,8 т.р. |  |
| 399. | Труфанова 8-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. .установка замков на чердачные помещения |  | август | 1.установка замков на чердачные помещения – 0,4 т.р. |  |
| 400. | Сбор:22,1т.р.+ с 01.07.16 по 31.12.17 г. 1р,70к*18 мес.*922,7 = 28,2 т.р. Сбор: 22,1 т.р.(за 2 пол) Долг:3,5 т.р. Всего:68,9т.р. Задолженность: 5,3т.р. Итого: 63,6 т.р. |  |  |  | Всего: 0,4 т.р. Остаток: 68,5т.р. |  |
| 401. | Труфанова 8б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. привоз перегноя 2.наращивание газохода кв.18 3.ремонт шиферной кровли кв.18 4.ремонт фронтона 5.замена светильника под.1, эт.1 6.ремонт шиферной кровли |  | Июнь Июль Август Август Сентябрь ноябрь | 1.привоз перегноя – 3,5 т.р. 2.наращивание газохода кв.18 – 4,6 т.р. 3.ремонт шиферной кровли кв.18 – 10,2 т.р. 4.ремонт фронтона – 20,6 т.р. 5.замена светильника под.1, эт.1 – 0,7 т.р. 6.ремонт шиферной кровли- 6,5 т.р. |  |
| 402. | Сбор: 16т.р.(за 1 пол.) Сбор:16 т.р.(за 2 пол.) Остаток:73,4т.р. Всего:105,4т.р. Задолженность:3,7т.р. Итого: 101,7 т.р. |  |  |  | Всего: 46,1 т.р. Остаток: 59,3 т.р. |  |
| 403. | Труфанова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 404. | Сбор 5,5т.р. Остаток:29,1т.р. Всего:34,6 т.р. Задолженность: Итого(вышел) |  |  |  | Остаток:34,6 т.р. |  |
| 405. | Труфанова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 406. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25т.р. Всего:31,6т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 30,8т.р. |  |  |  | Остаток: 31,6 т.р. |  |
| 407. | Труфанова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.перекладка вытяжных труб 2.смена светильника под.2 |  | Сентябрь сентябрь | 1.перекладка вытяжных труб – 142,5 т.р. 2.смена светильника под.2 – 0,7 т.р. |  |
| 408. | Сбор: 18,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 18,7 т.р.(за 2 пол.) Доп. сбор:85 т.р. Остаток: 31,5 т.р. Всего: 153,9т.р. Задолженность: 10,6т.р. Итого: 143,3 т.р. |  |  |  | Всего: 143,2 т.р. Остаток: 10,7т.р. |  |
| 409. | Труфанова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена светильника под.1 2.перекладка вытяжных труб 3.замена выключателя в подвал |  | Январь Сентябрь ноябрь | 1.замена светильника под.1 – 0,7 т.р. 2.перекладка вытяжных труб – 183,3 т.р. 3.замена выключателя в подвал – 1,3 т.р. |  |
| 410. | Сбор: 19,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 19,1 т.р.(за 2 пол.) Доп. сбор:87,3 т.р. Остаток:62,3т.р. Всего:187,8 т.р. Задолженность: 3,8т.р. Итого: 184т.р. |  |  |  | Всего:185,3 т.р. Остаток: 2,5 т.р. |  |
| 411. | Труфанова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: спиливание дерева 2.устройство отсыпки вдоль отмостки 3.обследов. и прочистка вентканалов кв.4 и 6 |  | Январь Октябрь декабрь | 1.спиливание дерева – 7,6 т.р. 2.устройство отсыпки вдоль отмостки – 17,4 т.р. 3.обследов. и прочистка вентканалов кв.4 и 6 – 4,3 т.р. |  |
| 412. | Сбор: 19,3т.р. (за 1 пол.) Сбор:19,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 33,7т.р. Всего:72,3т.р. Задолженность: 17,4т.р. Итого: 54,9 т.р. |  |  |  | Всего: 29,3т.р. Остаток: 43 т.р. |  |
| 413. | Чапаева д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 414. | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:11,9т.р.(вышел из управ) |  |  |  | Остаток:11,9 т.р. |  |
|  | Чапаева 6 (новый дом) | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  | Сбор: 25,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 25,4 (за 2 пол.) Остаток:38 т.р. Всего: 88,8т.р. Задолженность:7,6т.р. Итого: 81,2т.р. | Ремонт: 1.покупка аншлага 2.покупка светодиодных лампочек 3.герметизация разжелобка на крыше дома 4.очистка кровли от снега кв.23,24 5.привоз перегноя |  | Февраль Февраль Март Апрель июнь | 1.покупка аншлага – 0,6 т.р. 2.покупка светодиодных лампочек – 0,9 т.р. 3.герметизация разжелобка на крыше дома – 0,8 т.р. 4.очистка кровли от снега кв.23,24 – 1 т.р. 5.привоз перегноя – 3,5 т.р. |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 6,8т.р. Остаток: 82т.р. |  |
|  | Чапаева 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  | Сбор: 23,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,5 т.р.(за 2 пол.) + с 01.07.16 по 31.12.17г 18 мес.*0,8 коп*1030,4=14,8 т.р. Остаток:69т.р. Всего: 130,8 т.р. Задолженность:4,7т.р. Итого:126,1 т.р. | Ремонт:1. пробивка вентканала кв.25 2.смена замка на входе в подвал |  | Февраль апрель | 1.пробивка вентканала кв.25 - 1,6 т.р. 2.смена замка на входе в подвал – 0,9 т.р. Всего: 2,5 т.р. Остаток: 128,3 т.р. |  |
|  | Чапаева 8А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  | Сбор:9,7т.р. ( с 01.10.18 по 31.12.18г.) Итого:9,7т.р. | Ремонт: 1. |  |  | 1. Остаток:9,7 т.р. |  |
| 415. | Чапаева 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 416. | Сбор:11,5т.р.(за 6 мес. 1,94*6*200,3м2=2,3 т.р.) Остаток:15т.р. Всего:28,8т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого:26,5т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток:26,5 т.р. |  |
| 417. | Чапаева 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
| 418. | Сбор:3,6т.р. Остаток:20,6т.р. Всего:24,2т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:24 т.р.(снят с баланса, сгорел) |  |  |  | Остаток:24 т.р. |  |
| 419. | Чапаева 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
| 420. | Сбор:7,3т.р.(за 6 мес.2,78р*6*126,9 м2=2,1 т.р.) Остаток:0,8т.р. Всего: 10,2т.р. Задолженность:2т.р. Итого:8,2т.р.(расселен) | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток: 8,2т.р. |  |
| 422. | Чапаева 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена выключателя одноклавишного |  | июль | 1.замена выключателя одноклавишного – 0,5 т.р. |  |
| 423. | Сбор:19,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:19,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 18,9 т.р. Всего: 58,1т.р. Задолженность:11,2т.р Итого: 46,9 т.р. |  |  |  | Всего: 0,5 т.р. Остаток: 57,6 т.р. |  |
| 424. | Чапаева, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. сверхнорматив по электроэнергии с 01.07.17 по31.12.17г. 2.ремонт кровли |  | Февраль сентябрь | 1.сверхнорматив по электроэнергии с 01.07.17 по 31.12.17г. – 2,5 т.р. 2.ремонт кровли – 7,4 т.р. |  |
| 425. | Сбор:4,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:42,3т.р. Всего: 51,5 т.р. Задолженность:1,5т.р. Итого: 50т.р. |  |  |  | Всего:9,9 т.р. Остаток: 41,6 т.р. |  |
| 426. | Чапаева, 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  | 1. |  |
| 427. | Сбор:33,9т.р. Остаток:65,5т.р. Всего:99,4т.р. Задолженность:26,6 т.р. Итого:72,8т.р.(расселен) |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 99,4 т.р. |  |
| 428. | Чапаева 25 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. 1.ремонт кровли под.1 2.ремонт канализации под.3 3.ремонт системы отопления кв.12 4.дезинсекция под.3 5. подготов. теплового узла к отопит. периоду 6.смена общего вентиля кв.28 7.ремонт ливневки под.3 8.ремонт системы отопления кв.9 9.прокладка трубопровода (стояк отопления) под.3 10.ремонт системы отопления кв.15,19,23,27 11.чистка кровли от снега от 27.03.18 12.очистка кровли от снега от 06.03.18 13.ремонт водостока 14.очистка кровли от снега кв.22 от 21.03.18 15.очистка кровли от снега кв.42 от 23.03.18 16.ремонт канализации 17.ремонт системы отопления под.4 18.наращивание газохода кв.21 19.аварийный ремонт системы отопления |  | Январь Январь Январь Январь Август Сентябрь Сентябрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь декабрь | 1.ремонт кровли под.1 – 42,6 т.р. 2.ремонт канализации под.3 – 22,5 т.р. 3.ремонт системы отопления кв.12 – 4,8 т.р. 4.дезинсекция под.3 – 0,4 т.р. 5. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 3 т.р. 6.смена общего вентиля кв.28 – 0,7 т.р. 7.ремонт ливневки под.3 – 3,1 т.р. 8.ремонт системы отопления кв.9 – 9,3 т.р. 9.прокладка трубопровода (стояк отопления под.3 – 38,2 т.р. 10.ремонт системы отопления кв.15,19,23,27 – 41,5 т.р. 11.чистка кровли от снега от 27.03.18 – 7,3 т.р. 12.очистка кровли от снега от 06.03.18 – 19,1 т.р. 13.ремонт водостока – 1,1 т.р. 14.очистка кровли от снега кв.22 от 21.03.18 – 3,7 т.р. 15.очистка кровли от снега кв.42 от 23.03.18 – 3,4 т.р. 16.ремонт канализации – 1,1 т.р. 17.ремонт системы отопления под.4 – 7 т.р. 18.наращивание газохода кв.21 – 6,1 т.р. 19.аварийный ремонт системы отопления – 34,6 т.р. |  |
| 429. | Сбор:50,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:50,4 т.р.(за 2 пол.) Долг:195,3т.р. Долг:94,5т.р. Задолженность:40,7т.р. Долг:135,2 т.р. |  |  |  | Всего:249,5 т.р. Долг:344 т.р. |  |
| 430. | Чапаева 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
| 431. | Сбор:27,1т.р. Остаток:80,2т.р. Всего:107,3 т.р. Задолженность:25т.р. Итого:132,3т.р.(расселен) |  |  |  | Остаток: т.р. |  |
| 432. | Чапаева 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. спиливание дерева и ремонт стены кв.6 2.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал 3. установка замков на электрощиты под.2 эт.4; под.3 эт.1; под.4 эт.4 4.привоз песка в песочницу 5. снятие показ. квартирных счетчиков за 2 квартал 6. поверка теплового счетчика 7. подготов. теплового узла к отопит. периоду 8.снятие показ. квартирных счетчиков за 3 квартал 9.ремонт отопления кв.23, подвал 10.спиливание деревьев 11.снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал |  | Январь Апрель Май Июль Август июль август сентябрь ноябрь декабрь декабрь | 1.спиливание дерева и ремонт стены кв.6 – 7,5 т.р. 2.снятие показ. электрич. счетчиков за 1 квартал – 1,8 т.р. 3.установка замков на электрощиты под.2 эт.4; под.3 эт.1; под.4 эт.4 – 0,8 т.р. 4.привоз песка в песочницу – 3,7 т.р. 5. снятие показ. квартирных счетчиков за 2 квартал – 1,8 т.р. 6. поверка теплового счетчика – 9,8 т.р. 7. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 10 т.р. 8.снятие показ. квартирных счетчиков за 3 квартал – 1,8 т.р. 9.ремонт отопления кв.23, подвал – 8,7 т.р. 10.спиливание деревьев – 14,3 т.р. 11.снятие показ. электрич. счетчиков за 4 квартал – 1,8 т.р. |  |
| 433. | Сбор:80,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:80,9 т.р.(за 2 пол.) Долг:8,6т.р. Всего:153,2т.р. Задолженность:22,7т.р. Итого: 130,5 т.р. |  |  |  | Всего:62т.р. Остаток: 91,2т.р. |  |
| 434. | Чапаева, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт отопления, подвал 2.очистка кровли от снега кв.17 от 28.03.18 3.ремонт отопления, подвал |  | Март Апрель октябрь | 1.ремонт отопления, подвал – 1,2 т.р. 2.очистка кровли от снега кв.17 от 28.03.18 – 5,3 т.р. 3.ремонт отопления, подвал – 33,1 т.р. |  |
| 435. | Сбор:27,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:27,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:7,3т.р. Всего:62,7т.р. Задолженность:17т.р. Итого: 45,7 т.р. |  |  |  | Всего: 39,6т.р. Остаток: 6,1т.р. |  |
|  | Чкалова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | 1. |  |
|  | Сбор: 2,1 т.р. Остаток: 14,3т.р. Всего: 16,4т.р. Задолженность:7,2 т.р. Итого:9,2 т.р.(вышел из управления) |  |  |  | Остаток:9,2 т.р. |  |
| 436. | Шишкина 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. сверление отверстий в цоколе 2.смена автомата кв.5 3.уборка, выноси вывоз мусора из подвала 4.очистка кровли от снега 5.очистка кровли от снега 6.ремонт козырька под.3 7. очистка кровли и разжелобков 8. подготов. теплового узла к отопит. периоду 9.установка снегозадержателей на крыше дома 10.демонтаж ограждения на крыше дома |  | Январь Январь Январь Апрель Апрель Апрель Апрель Август Декабрь декабрь | 1.сверление отверстий в цоколе – 3,6 т.р. 2.смена автомата кв.5 – 1,1 т.р. 3.уборка, выноси вывоз мусора из подвала – 2,8 т.р. 4.очистка кровли от снега – 9,8 т.р. 5.очистка кровли от снега – 5,9 т.р. 6.ремонт козырька под.3 – 7,8 т.р. 7.очистка кровли и разжелобков – 3,2 т.р. 8. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 3 т.р. 9.установка снегозадержателей на крыше – 27,9 т.р. 10.демонтаж ограждения на крыше – 9,7 т.р. |  |
| 437. | Сбор:35,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 35,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:54,7т.р. Всего: 125,7т.р. Задолженность:7,8т.р. Итого: 117,9 т.р. |  |  |  | Всего: 74,8т.р. Остаток: 50,9т.р. |  |
| 438. | Шишкина 6 | Содержание 1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации -весенне-летний период -осенне-зимний период 2.Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
| 439. |  | Ремонт:1. уборка вынос и вывоз мусора из подвала 2.очистка кровли от снега 3. очистка кровли от снега 4.очистка кровли и разжелобков 5. подготов. теплового узла к отопит. периоду 6.установка снегозадержателей на крыше жилого дома 7.демонтаж ограждения на крыше жилого дома 8.смена общего вентиля кв.35 9.замена автомата кв.11 |  | Январь Март Май Май Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь ноябрь | 1.уборка вынос и вывоз мусора из подвала – 2,8 т.р. 2.очистка кровли от снега – 4 т.р. 3.очистка кровли от снега – 4,3 т.р. 4.очистка кровли и разжелобков – 2,1 т.р. 5. подготов. теплового узла к отопит. периоду – 3 т.р. 6.установка снегозадержателей на крыше жилого дома – 19,2 т.р. 7.демонтаж ограждения на крыше жилого дома – 10,9 т.р. 8.смена общего вентиля кв.35 – 0,7 т.р. 9.замена автомата кв.11 – 1,1 т.р. |  |
| 440. | Сбор:44,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:44,9 т.р.(за 2 пол.) Чистка крыши: +4 т.р.+4,3 т.р.+2,1 т.р.=10,4 т.р. Долг:14,6 т.р. Всего:85,6т.р. Задолженность: 12,3т.р. Остаток: 73,3 т.р. |  |  |  | Всего: 48,1т.р. Остаток: 37,5 т.р. |  |
|  | Энгельса д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. чистка снега трактором с придомовой территории |  | март | 1.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. |  |
|  | Сбор: 35 т.р.(за 1 пол.) Сбор:35 т.р.(за 2 пол.) Долг: 20,7 т.р. Итого: 49,3 т.р. Задолженность:18,4 т.р. Всего: 30,9 т.р. |  |  |  | Всего: 1т.р. Остаток: 48,3 т.р. |  |
| 443. | Энгельса, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт шиферной кровли под.2 2.устройство козырьков над входами в подьезды |  | Сентябрь ноябрь | 1.ремонт шиферной кровли под.2 – 2,1 т.р. 2.устройство козырьков над входами в подьезды – 59,9 т.р. |  |
| 444. | Сбор:14,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 86,7 т.р. Всего:116,1 т.р. Задолженность: 18т.р. Итого: 98,1 т.р. |  |  |  | Всего: 62 т.р. Остаток: 54,1т.р. |  |
| 445. | Энгельса, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт печной трубы кв.4 |  | январь | 1.ремонт печной трубы кв.4 – 0,5 т.р. |  |
| 446. | Сбор:3,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:20,4т.р. Всего:27,4 т.р. Задолженность:1,1т.р. Итого:26,3 т.р. |  |  |  | Всего: 0,5 т.р. Остаток: 26,9 т.р. |  |
|  | 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена патрона 3 под. 5 эт. Замена выключат. под.1 эт.1 2.очистка снега с крыши и ремонт кровли кв.35 3. чистка снега трактором с придомовой территории 4. очистка кровли от снега 5.дезинсекция подвала 6.поверка теплового счетчика 7. подготов. теплового узла к отопит. периоду 8.устройство площадки для стоянки автомобилей 9.ремонт отопления кв.23 10.уборка кровли жилого дома 11.ремонт кровли линокром |  | Январь Февраль Март Май Август Август Август Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь | 1.замена патрона 3 под. 5 эт. Замена выключат. под.1 эт.1 – 0,3 т.р. 2. очистка снега с крыши и ремонт кровли кв.35 – 3,2 т.р. 3.чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 4.очистка кровли от снега – 3,3 т.р. 5.дезинсекция подвала – 2,1 т.р. 6.поверка теплового счетчика – 9,8т.р. 7. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 10 т.р. 8.устройство площадки для стоянки автомобилей – 123,3 т.р. 9.ремонт отопления кв.23 – 2,8 т.р. 10.уборка кровли жилого дома – 1,8 т.р. 11.ремонт кровли линокром – 4,5 т.р. |  |
|  | Сбор:75,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:75,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 173,9 т.р. Всего:325,5 т.р. Задолженность: 17,9т.р. Итого: 307,6 т.р. |  |  |  | Всего: 162,1т.р. Остаток: 163,4т.р. |  |
|  | Юбилейный 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. установка датчиков движения 2.косметический ремонт подъездов 3. замена патрона, установ. диода под.1 эт.2; замена патрона под.3 эт.2 под.4 эт.4 под.4 в тамбуре 4.установка сеток на вытяжках 5.смена доводчиков на тамбурных дверях 6. чистка снега трактором с придомовой территории 7. очистка кровли от снега 8. установка замков на электрощиты под.3 эт.4;под.4 эт.2,4 9.покупка аншлага 10.покупка дренажного насоса 11.ремонт канализационного лежака в подвале 12. поверка теплового счетчика 13. подготов. теплового узла к отопит. периоду 14. выпиливание кусиарников и веток 15.установка лежачих полицейских 16.ремонт кровли 17.уборка кровли жилого дома 18.чистка канализационных колодцев |  | Январь Январь Январь Март Март Март Май Май Июль Июль Август Август Август Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь декабрь | 1.установка датчиков движения – 14 т.р. 2.косметический ремонт подъездов – 361,8 т.р. 3.замена патрона, установ. Диода под.1 эт.2; замена патрона под.3 эт.2 под.4 эт.4 под.4 в тамбуре – 0,9 т.р. 4.установка сеток на вытяжках – 21,6 т.р. 5.смена доводчиков на тамбурных дверях – 12,4 т.р. 6. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 7. очистка кровли от снега – 3,3 т.р. 8.установка замков на электрощиты под.3 эт.4;под.4 эт.2,4 – 0,8 т.р. 9. покупка аншлага – 1,2 т.р. 10.покупка дренажного насоса – 2,7 т.р. 11.ремонт канализационного лежака в подвале – 67,6 т.р. 12. поверка теплового счетчика – 9,8 т.р. 13. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 10 т.р. 14.выпиливание кусиарников и веток – 16,3 т.р. 15.установка лежачих полицейских – 19,3 т.р. 16.ремонт кровли – 1,6 т.р. 17.уборка кровли жилого дома – 1,8 т.р. 18.чистка канализационных колодцев – 8 т.р. |  |
|  | Сбор:94,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:94,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:587,7 т.р. Всего: 776,3 т.р. Задолженность: 27,5т.р. Итого: 748,8т.р. |  |  |  | Всего: 554,1т.р. Остаток: 222,2 т.р. |  |
| 447. | Юбилейный 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт сантехнического оборуд. ком. 104,147 2.смена запорной арматуры 3.ремонт кровли кв.75 4.ремонтные работы по электрике 5.ремонт отопления, новая комната 6.ремонт и смена запорной арматуры ком. 29,144 7.смена стекол в подъездах 8. смена запорной арматуры ком.64,54,20,104 9.обслуж. газовых плит 10.ремонт стен и потолка 1 секция 5 эт. 11.ремонт стен и потолка 2 секция 5 эт. 12.расчистка придомовой территории от снега 13.смена запорной арматуры 14.покупка газовых плит (7шт.) 15.подключение газовых плит 16.покупка шлангов для газовых плит 17. чистка снега трактором с придомовой территории 18. смена запорной арматуры ком.25,59,66,69,101,112 19.ремонтные работы по электросетям 20.смена запорной арматуры 21. подготов. теплового узла к отопит. периоду 22.смена запорной арматуры (апрель) 23.смена запорной арматуры (март) 24.смена запорной арматуры (август) 25.смена запорной арматуры (февраль) 26.уборка кровли жилого дома 27.ремонт кровли 28.ремонт вытяжной трубы на чердаке 29.смена запорной арматуры (октябрь) |  | Январь Январь Январь Январь Январь Январь Январь Январь Февраль Февраль Февраль Февраль март март апрель апрель март май июль август август сентябрь сентябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь декабрь декабрь | 1.ремонт сантехнического оборуд. Ком. 104,147 – 2,3 т.р. 2.смена запорной арматуры – 5,4 т.р. 3.ремонт кровли кв.75 – 8 т.р. 4.ремонтные работы по электрике – 14,8 т.р. 5.ремонт отопления, новая комната – 2,4 т.р. 6.ремонт и смена запорной арматуры ком. 29,144 – 4,7 т.р. 7.смена стекол в подъездах – 4,6 т.р. 8.смена запорной арматуры ком.64,54,20,104 – 19,1 т.р. 9.обслуж. газовых плит – 23,5 т.р. 10.ремонт стен и потолка 1 секция 5 эт. – 60 т.р. 11.ремонт стен и потолка 2 секция 5 эт. – 63 т.р. 12.расчистка придомовой территории от снега – 1,2 т.р. 13.смена запорной арматуры – 18,6 т.р. 14.покупка газовых плит (7 шт.) – 65 т.р. 15.подключение газовых плит – 5,3 т.р. 16.покупка шлангов для газовых плит – 3,8 т.р. 17. чистка снега трактором с придомовой территории – 1 т.р. 18. смена запорной арматуры ком.25,59,66,69,101,112 – 16 т.р. 19.ремонтные работы по электросетям – 6,7 т.р. 20.смена запорной арматуры – 2,4 т.р. 21. подготов. теплового узла к отопит. периоду – 10 т.р. 22.смена запорной арматуры (апрель) – 12,9т.р. 23.смена запорной арматуры (март)- 25,5 т.р. 24.смена запорной арматуры (август) – 18,3 т.р. 25.смена запорной арматуры (февраль) - 6,9 т.р. 26.уборка кровли жилого дома – 1,4 т.р. 27.ремонт кровли - 2 т.р. 28.ремонт вытяжной трубы на чердаке – 2,6 т.р. 29.смена запорной арматуры (октябрь) - 13,2 т.р. |  |
| 448. | Итого:69,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 69,7 т.р.(за 2 пол.) +120 т.р. (аренда кровли) Остаток:866,3т.р. Всего:1125,7 м.т.р. Задолженность: 60,7т.р. Итого: 1065 м.т.р. |  |  |  | Всего: 420,6 т.р. Остаток: 705,1т.р. |  |
|  | Юбилейный 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.установка датчиков движения 2.уборка, выноси вывоз мусора из подвала 3.установка датчика движения под.4 4.дезинсекция 5.дезинсекция подвала 6.смена вентиля на стояке отопления, подвал 7.ремонт ливневой канализации под.3 8. очистка кровли от снега 9. очистка кровли от снега кв.90 10.засыпка песочницы песком 11.поверка расходомеров 12. закрепление люка выхода на чердак 13. пробивка вентканала кв.33,46 14.ремонт канализации 15.вырезка кустарников 16. подготов. теплового узла к отопит. периоду 17.смена автоматич. выключат. кв.90 18.смена общего вентиля кв.63 19.смена запорной арматуры, подвал 20.смена светильника под.6 эт.4 21.установка лежачих полицейских 22.смена доводчика под.3 23.спиливание деревьев под.1,3,4 24.ремонт стояка водопровода подвал 25.смена общего вентиля кв.70 26.смена светильников в под.2 27.замена светильника под.6, эт.1 и тамбур 28.установка датчиков движения под.3, эт.2 |  | январь Январь Январь Февраль Апрель Апрель Апрель Июль Июль Июль Июль Июль Июль Август Август Август Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь Декабрь декабрь | 1.установка датчиков движения – 27,6 т.р. 2.уборка, выноси вывоз мусора из подвала – 1,6 т.р. 3.установка датчика движения под.4 – 6 т.р. 4.дезинсекция – 2,9 т.р. 5.дезинсекция подвала – 2,9 т.р. 6.смена вентиля на сточке отопления, подвал – 0,8 т.р. 7.ремонт ливневой канализации под.3 – 15,9 т.р. 8. очистка кровли от снега – 1,6 т.р. 9. очистка кровли от снега кв.90 – 0,5 т.р. 10.засыпка песочницы песком – 3,9 т.р. 11.поверка расходомеров – 10 т.р. 12.закрепление люка выхода на чердак – 1 т.р. 13. пробивка вентканала кв.33,46 – 3,1 т.р. 14.ремонт канализации – 47,8 т.р. 15.вырезка кустарников – 3,5 т.р. 16. подготов. теплового узла к отопит. периоду - 10 т.р. 17.смена автматич. Выключат. кв.90 – 1,6 т.р. 18смена общего вентиля кв.63 – 0,5 т.р. 19.смена запорной арматуры, подвал – 1,6 т.р. 20.смена светильника под.6 эт.4 – 0,7 т.р. 21.установка лежачих полицейских – 32 т.р. 22.смена доводчика под.3 – 3,2 т.р. 23.спиливание деревьев под.1,3,4 – 20,4 т .р. 24.ремонт стояка водопровода подвал – 1,9 т.р. 25.смена общего вентиля кв.70 – 0,7 т.р. 26.смена светильников в под.2 – 0,7 т.р. 27.замена светильника под.6, эт.1 и тамбур – 1,8 т.р. 28.установка датчиков движения под.3, эт.2 – 4 т.р. |  |
|  | Сбор:125,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:125,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,2т.р. Всего:294,6 т.р. Задолженность:32,1 т.р. Итого: 262,5т.р. |  |  |  | Всего:208,2 т.р. Остаток: 86,4 т.р. |  |

# План по текущему ремонту  Гаврилов-Ямский р-н  2018 год

| п№№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Великое |
| 1 | Гражданская 12 б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Замена автомата кВ. 9 2. Замена автомата кВ. 18 |  | Март Январь август | 1.Замена автомата кВ. 9 – 0,8 т.р. Замена автомата кВ. 18 – 1 т.р. Установка домофонов – 39,6 т.р. |  |
|  | Сбор:64,2т.р. Остаток:73т.р. Всего:137,2т.р. Задолженность: 15,7 т.р. Итого: 121,5 т.р. |  |  |  | Всего: 41,4 т.р. Остаток: 80,1 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: ремонт входной площадки во 2-м под |  | Февраль октябрь | замена светильника и выключателя 2 под, 1 эт. – 0,8 т.р. ремонт входной площадки во 2-м под – 6,4 т.р. |  |
|  | Сбор:28,9т.р. Остаток:41,1 т.р. Всего:70 т.р. Задолженность: 4,8 т.р. Итого: 65,2 т.р. |  |  |  | Всего: 7,2 т.р. Остаток: 58 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 12в | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:43,0т.р. Остаток:41,9т.р. Всего:84,9 т.р. Задолженность: 1,8 т.р. Итого: 83,1 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 83,1 |  |
|  | Р.Люксембург 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. геодезические и кадастровые работы по образованию земельного участка смена автомата кВ. 14 пробивка в/к кВ. 26 смена автоматов кВ. 24 ремонт межпанельных швов кВ. 8 ремонт балконных плит кВ. 11,14,20 смена автоматических выключателей кВ. 24,27 |  | Март Май Июнь Июль Июль Сентябрь ноябрь | геодезические и кадастровые работы по образованию земельного участка – 4,7 т.р. смена автомата кВ. 14 – 1,6 т.р. пробивка в/к кВ. 26 – 1,7 т.р. смена автоматов кВ. 24 – 1 т.р. ремонт межпанельных швов кВ. 8 – 4,1 т.р. ремонт балконных плит кВ. 11,14,20 – 22,9 т.р. смена автоматических выключателей кВ. 24,27 – 1 т.р. |  |
|  | Сбор:75,2т.р. Остаток: 37,5т.р. Всего:112,7 т.р. Задолженность: 6,5 т.р. Итого: 106,2 т.р. |  |  |  | Всего: 37 т.р. Остаток: 69,2 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 20а | Содержание: Услуги трактора МТЗ 82.1 (1ч)– 0,9 т.р. 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. геодезические и кадастровые работы по образованию земельного участка наращивание вытяжки кВ. 11 – 12,7 т.р. смена зажима 1 под. пробивка и наращивание г/х кВ. 14 установка доводчиков |  | Март Февраль Май Июнь ноябрь | 1.геодезические и кадастровые работы по образованию земельного участка – 4,7 т.р. 2.наращивание вытяжки кВ. 11 – 12,7 т.р. смена зажима 1 под. – 0,7 т.р. пробивка и наращивание г/х кВ. 14 – 6,3 т.р. установка доводчиков – 13,4 т.р. |  |
|  | Сбор:75,6т.р. Остаток:130т.р. Всего:205,6т.р. Задолженность: 6,4 т.р. Итого: 199,2 т.р. |  |  |  | Всего: 37,8 т.р. Остаток: 161,4 т.р. |  |
|  | Р.Люксембург 21-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена канализационного стояка на кухне кВ. 10,13,16 2.Ремонт канализации кВ. 21,24,27 геодезические и кадастровые работы по образованию земельного участка пробивка в/к кВ. 27 смена доводчика 2 под. пробивка в/к кВ. 4 наращивание г/х кВ. 27 установка доводчика в 3-м под. |  | Март Март Март Июнь Июнь Июнь Ноябрь ноябрь | Смена канализационного стояка на кухне кВ. 10,13,16 – 12 т.р. Ремонт канализации кВ. 21,24,27 – 25,8 т.р. геодезические и кадастровые работы по образованию земельного участка – 4,7 т.р. пробивка в/к кВ. 27 – 1,7 т.р. смена доводчика 2 под. – 3,2 т.р. пробивка в/к кВ. 4 – 1,7 т.р. наращивание г/х кВ. 27 – 4,6 т.р. установка доводчика в 3-м под. – 3,3 т.р. |  |
|  | Сбор:75,3т.р. Остаток: 55,9 т.р. Всего: 131,2 т.р. Задолженность: 4,9 т.р. Итого: 126,3 т.р. |  |  |  | Всего: 57 т.р. Остаток: 69,3 т.р. |  |
|  | Сосновый бор 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена электрических ламп смена кранов на системе горячего водоснабжения очистка кровли в жилом доме ремонт канализации покупка эл. лампочек установка воздухоотводчика 3 под. |  | Февраль Февраль Февраль Август Сентябрь декабрь | смена электрических ламп – 0,1 т.р. смена кранов на системе горячего водоснабжения – 9,8 т.р. очистка кровли в жилом доме – 3,6 т.р. ремонт канализации – 0,9 т.р. покупка эл. лампочек за свой счет – 0,2 т.р. установка воздухоотводчика 3 под. – 8,4 т.р. |  |
|  | Сбор:174,6 т.р.+ возврат за мусор 28,8 т.р. = 203,4 т.р. Долг: -148,9т.р. Всего: 54,5 т.р. Задолженность: 31,7 т.р. Итого: 22,8 т.р. |  |  |  | Всего: 23 т.р. Долг: -0,2 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:22,6т.р. Остаток:42,7т.р. Всего:65,3т.р. Задолженность: 1,4 т.р. Итого: 63,9 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 63,9 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.30-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Пробивка в/к кВ. 11,15,16 ремонт стены в 1-м под. замена автомата во 2 под. уборка дерева с парапета и ремонт кровли |  | Июнь Июнь Июнь ноябрь | Пробивка в/к кВ. 11,15,16 – 4,5 т.р. ремонт стены в 1-м под. – 1,9 т.р. замена автомата во 2 под. – 1,1 т.р. уборка дерева с парапета и ремонт кровли – 4,3 т.р. |  |
|  | Сбор: 43,3т.р. Остаток: 59,6т.р. Всего:102,9т.р. Задолженность: 1,9 т.р. Итого: 101 т.р. |  |  |  | Всего: 11,8 т.р. Остаток: 89,2 т.р. |  |
|  | 1-я Красная д.23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | . Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:26,4т.р. Долг: -2,6 т.р. Всего: 23,8т.р. Задолженность: 1,3 т.р. Итого: 22,5 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 22,5 т.р. |  |
|  | Советская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:18,5т.р. Остаток:43,9 т.р. Всего:62,4 т.р. Задолженность: 1,3 т.р. Итого: 61,1 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 61,1 т.р. |  |
|  | п. Новый д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Остаток: 8,7 т.р. Всего:21,6 т.р. Задолженность: 0,9 т.р. Итого: 20,7 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 20,7 т.р. |  |
|  | п. Новый д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена оконных блоков 2. установка дверей |  | Май декабрь | замена оконных блоков – 37,5 т.р. установка дверей – 37,8 т.р. |  |
|  | Сбор:43т.р. Остаток:54,6 т.р. Всего:97,6 т.р. Задолженность: 5,1 т.р. Итого: 92,5 т.р. |  |  |  | Всего: 75,3 т.р. Остаток: 17,2 т.р. |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт канализационного лежака |  | июнь | 1. Ремонт канализационного лежака – 37,2 т.р. |  |
|  | Сбор:31,7т.р. Остаток:36,3т.р. Всего:68 т.р. Задолженность: 2,4 т.р. Итого: 65,6 т.р. |  |  |  | Всего: 37,2 т.р. Остаток: 28,4 т.р. |  |
|  | Клубная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Установка доводчика 2 под. 2.Ремонт водопровода в тех. подполье 3.перекладка вытяжных труб |  | Март Сентябрь декабрь | Установка доводчика 2 под. – 4 т.р. Ремонт водопровода в тех. подполье – 2,6 т.р. перекладка вытяжных труб – 161,8 т.р. |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток: 111,5 т.р. Всего:144,1т.р. Задолженность: 11,8 т.р. Итого: 132,3 т.р. |  |  |  | Всего: 168,4 т.р. Долг:-36,1 т.р. |  |
|  | Клубная 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Долг:-4,1т.р. Остаток:28,5 т.р. Задолженность: 2,9 т.р. Итого: 25,6 т.р. |  |  |  | Остаток: 25,6 т.р. |  |
|  | Клубная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. перекладка вытяжных труб |  | ноябрь | 1. перекладка вытяжных труб – 330 т.р. |  |
|  | Сбор:33т.р. Остаток:52,8т.р. Всего:85,8т.р. Задолженность: 3,1 т.р. Итого: 82,7 т.р. |  |  |  | Всего: 330 т.р. Долг: -247,3 т.р. |  |
|  | Клубная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика 2 под. 2. смена конькового покрытия |  | Июнь июнь | смена доводчика 2 под. – 3,3 т.р. смена конькового покрытия на крыше – 8,5 т.р. |  |
|  | Сбор:34,3т.р. Остаток:112,2т.р. Всего:146,5т.р. Задолженность: 5,9 т.р. Итого: 140,6 т.р. |  |  |  | Всего: 11,8 т.р. Остаток: 128,8 т.р. |  |
|  | Клубная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Прочистка газохода кВ. 4 |  | июнь | 1. Прочистка газохода кВ. 4 – 2,9 т.р. |  |
|  | Сбор:50,3т.р. Остаток:66,3т.р. Всего:116,6т.р. Задолженность: 4,9 т.р. Итого: 111,7 т.р. |  |  |  | Всего: 2,9 т.р. Остаток: 108,8 т.р. |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. установка доводчика ремонт канализации кВ. 2,8 ремонт канализации замена автомата кВ. 8 смена вводного автомата |  | Февраль Июнь Август Сентябрь ноябрь | установка доводчика – 3,1 т.р. ремонт канализации кВ. 2,8 – 26,4 т.р. ремонт канализации – 29,3 т.р. замена автомата кВ. 8 – 0,9 т.р. смена вводного автомата – 1,8 т.р. |  |
|  | Сбор:29,3т.р. Остаток: 83,6т.р. Всего:112,9т.р. Задолженность: 18 т.р. Итого: 94,9 т.р. |  |  |  | Всего: 61,5 т.р. Остаток: 33,4 т.р. |  |
|  | Центральная д.4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт канализации кВ. 3 2. ремонт шиферной кровли кВ. 6 |  | Август июль | Ремонт канализации кВ. 3 – 12,5 т.р. ремонт шиферной кровли кВ. 6 – 3,4 т.р. |  |
|  | Сбор:29,2т.р. Долг:-19т.р. Остаток:10,2т.р. Задолженность: 55,6 т.р. Итого (долг): -45,4 т.р. |  |  |  | Всего: 15,9 т.р. Долг: - 61,3 т.р. |  |
|  | Центральная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена канализации и водопровода 2. прочистка вентканала кВ. 3 |  | Август август | Замена канализации и водопровода – 92,9 т.р. прочистка вентканала кВ. 3 – 2,2 т.р. |  |
|  | Сбор:30,0т.р. Остаток:58,9т.р. Всего:88,9т.р. Задолженность: 16,6 т.р. Итого: 72,3 т.р. |  |  |  | Всего: 95,1 т.р. Долг: -22,8 т.р. |  |
|  | С.Стогинское |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. снятие показаний с приборов учета за 2-е полугодие 2017г |  |  | снятие показаний с приборов учета за 2-е полугодие 2017г. – 0,6 т.р. ремонт канализации в кВ. 13 – 8,3 т.р. |  |
|  | Сбор: 83,6 т.р. Остаток: 130,1т.р. Всего: 213,7т.р. Задолженность: 48,9 т.р. Итого: 164,8 т.р. |  |  |  | Всего: 8,9 т.р. Остаток: 155,9 т.р. |  |
|  | ул.Центральная д.3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. снятие показаний с приборов учета за 2-е полугодие 2017г. 2.Ремонт электропроводки кВ. 9 ремонт эл. щита 1-й под. кВ. 3 |  | Март октябрь | снятие показаний с приборов учета за 2-е полугодие 2017г. – 0,6 т.р. Ремонт электропроводки кВ. 9 – 0,5 т.р. ремонт эл. щита 1-й под. кВ. 3 – 1,7 т.р. |  |
|  | Сбор: 95,2 т.р. Остаток:67,4т.р. Всего:162,6т.р. Задолженность: 19,8 т.р. Итого: 142,8 т.р. |  |  |  | Всего: 2,8 т.р. Остаток: 140 т.р. |  |

с. Шопша

|  | ул. Молодежная 10 | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт: 1. средства по программе «Решаем вместе» |  | февраль | средства по программе «Решаем вместе» - 1,3 т.р. |  |
|  | Сбор:34,3т.р Остаток:38,3т.р. Всего:72,6 т.р. Задолженность: 5,3 т.р. Итого: 67,3 т.р. |  |  |  | Всего: 1,3 т.р. Остаток: 66 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи средства по программе «Решаем вместе» ремонт кровли на козырьке 2 под |  | Февраль Февраль октябрь | 1.очистка кровли от снега и наледи – 3,2 т.р. 2. средства по программе «Решаем вместе» - 0,8 т.р. 3. ремонт кровли на козырьке 2 под. – 7,3 т.р. |  |
|  | Сбор: 34,2т.р. Остаток: 11,6т.р. Всего:45,8т.р. Задолженность: 10 т.р. Итого: 35,8 т.р. |  |  |  | Всего:11,3 т.р. Остаток: 24,5 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:42,4т.р. Долг: -100,2т.р. Всего (долг):-57,8 т.р. Задолженность: 13,2 т.р. Итого (долг): - 71 т.р. |  |  |  | Всего: Долг: -71 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена задвижек на системе отопления и водопроводного крана |  | октябрь | 1. Замена задвижек на системе отопления и водопроводного крана – 17,2 т.р. |  |
|  | Сбор:30,3т.р. Долг: -93,5 т.р. Всего (долг):-63,2т.р. Задолженность: 6,3 т.р. Итого(долг): -69,5 т.р. |  |  |  | Всего: 17,2 т.р. Долг: -86,7 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена задвижек на системе отопления 2. ремонт водопровода 3. ремонт ввода тепловой сети |  | Сентябрь октябрь ноябрь | замена задвижек на системе отопления – 10,2 т.р. ремонт ввода тепловой сети – 9,6 т.р. ремонт водопровода – 14,2 т.р. |  |
|  | Сбор:30,4 т.р. Долг: -2,3т.р. Всего: 28,1т.р. Задолженность: 5,2 т.р. Итого: 22,9 т.р. |  |  |  | Всего: 34 т.р. Долг: - 11,1 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи 2. прочистка газохода кВ. 11 3. средства по программе «Решаем вместе» 4.пробивка в/к и г/х кВ. 22 5. ремонт канализации 2 под. 6.ремонт кровли кВ. 10 7. ремонт кровли кВ. 12 |  | Февраль Апрель Февраль июнь август сентябрь декабрь | очистка кровли от снега и наледи – 3,2 т.р. прочистка газохода кВ. 11 – 2,4 т.р. средства по программе «Решаем вместе» - 16,3 т.р. ремонт кровли кВ. 10 – 21,1 т.р. пробивка в/к и г/х кВ. 22 – 3,3 т.р. ремонт канализации 2 под. – 13,2 т.р. ремонт кровли кВ. 12 – 4,5 т.р. |  |
|  | Сбор:69,4т.р. Остаток: 40,1 т.р. Всего:109,5 т.р. Задолженность: 25,5 т.р. Итого: 84 т.р. |  |  |  | Всего: 64 т.р. Остаток: 20 т.р. |  |
|  | ул. Молодежная 15а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт системы холодного водоснабжения кВ. 3 2.прочистка газохода кВ. 7,11 3. средства по программе «Решаем вместе» 4. установка сеток на вентканалы |  | Февраль март Апрель май | средства по программе «Решаем вместе» - 13,5 т.р. прочистка газохода кВ. 7,11 – 3,2 т.р. ремонт системы холодного водоснабжения кВ. 3 – 6 т.р. установка сеток на вентканалы – 9,8 т.р. |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Остаток: 60,6 т.р. Всего: 94,4 т.р. Задолженность: 2,8 т.р. Итого: 91,6 т.р. |  |  |  | Всего: 32,5 т.р. Остаток: 59,1 т.р. |  |
|  | ул. Старосельская 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт системы водоотведения 2. ремонт канализации кВ. 1,2 |  | Март сентябрь | Ремонт системы водоотведения – 2,6 т.р. ремонт канализации кВ. 1,2 – 5,7 т.р. |  |
|  | Сбор:18,8т.р. Долг:: -31,8т.р. Долг:-13 т.р. Задолженность: 9,2 т.р. Итого (долг): -22,2 т.р. |  |  |  | Всего: 8,3 т.р. Долг: -30,5 т.р. |  |
|  | ул. Старосельская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена батареи в 1-м под 2. ремонт подъезда 2 под. |  | Март июль | Замена батареи в 1-м под. – 2,9 т.р. ремонт подъезда 2 под. – 1,2 т.р. |  |
|  | Сбор:13,8т.р. Долг: -14 т.р. Долг: -0,2 т.р. Задолженность: 1,2 т.р. Итого (долг): - 1,4 т.р. |  |  |  | Всего: 4,1 т.р. Долг: -5,5 т.р. |  |
|  | ул. Старосельская 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Остаток: 5,8 т.р. Итого:29,1 т.р. Задолженность: 12,3 т.р. Итого: 16,8 т.р. |  |  |  | Остаток:16,8 т.р. |  |
|  | ул. Старосельская 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена кранов на системе теплоснабжения ремонт шиферной кровли замена стояка отопления кВ. 4 ремонт водопровода (подвал) |  | Июль Июль Октябрь ноябрь | Замена кранов на системе теплоснабжения – 1,1 т.р. ремонт шиферной кровли – 8,4 т.р. замена стояка отопления кВ. 4 – 4 т.р. ремонт водопровода (подвал) – 4,3 т.р. |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Остаток: 50,5 т.р. Всего:73,8т.р. Задолженность: 22,6 т.р. Итого: 51,2 т.р. |  |  |  | Всего:17,8 т.р. Остаток: 33,4 т.р. |  |
|  | ул. Старосельская 74 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:18,5 т.р. Долг: -1,2 т.р. Всего: 17,3т.р. Задолженность: 3,8 т.р. Итого: 13,5 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 13,5 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли ремонт системы отопления на вводе перекладка вытяжных труб |  | Февраль Октябрь декабрь | Очистка кровли – 3,2 т.р. ремонт системы отопления на вводе – 10,4 т.р. перекладка вытяжных труб – 54,4 т.р. |  |
|  | Сбор:30 т.р. Остаток: 19,2т.р. Всего: 49,2т.р. Задолженность: 13,3 т.р. Итого: 35,9 т.р. |  |  |  | Всего: 68 т.р. Долг: - 32,1 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Очистка кровли ремонт кровли кВ. 18 |  | Февраль июнь | Очистка кровли – 3,2 т.р. ремонт кровли кВ. 18 – 4,5 т.р. |  |
|  | Сбор:49,5т.р. Долг: -33,3т.р. Всего: 16,2т.р. Задолженность: 3,3 т.р. Итого: 12,9 т.р. |  |  |  | Всего: 7,7 т.р. Остаток: 5,2 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. установка сеток на вентканалы 2. ремонт шиферной кровли кВ. 7,16 |  | Май июль | установка сеток на вентканалы – 13,2 т.р. ремонт шиферной кровли кВ. 7,16 – 16,8 т.р. |  |
|  | Сбор:51т.р. Остаток: 16,4т.р. Всего:67,4т.р. Задолженность: 3,8 т.р. Итого: 63,6 т.р. |  |  |  | Всего: 30 т.р. Остаток: 33,6 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи 2. ремонт канализации в подвале |  | Февраль Февраль октябрь | очистка кровли от снега и наледи – 1,2 т.р. очистка кровли от снега и наледи – 3,2 ремонт канализации в подвале – 1,5 т.р. |  |
|  | Сбор:66,9т.р. Долг: -1,4 т.р. Всего:65,5т.р. Задолженность: 26,3 т.р. Итого: 39,2 т.р. |  |  |  | Всего: 5,9 т.р. Долг: 33,3 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи 2.ремонт системы отопления кВ. 16,20 ремонт стояка отопления в подвале ремонт кровли кВ. 21 |  | Февраль февраль март октябрь декабрь | очистка кровли от снега и наледи – 1,2 т.р. очистка кровли от снега и наледи – 3,2 т.р. ремонт системы отопления кВ. 16,20 – 15,1 т.р. ремонт кровли кВ. 21 – 9 т.р. ремонт отопления в подвале – 5,5 т.р. |  |
|  | Сбор:111,8т.р. Долг: -12,6 т.р. Всего: 99,2 т.р. Задолженность: 26,4 т.р. Итого: 72,8 т.р. |  |  |  | Всего: 34 т.р. Остаток: 38,8 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена светильника 1 под. 2. ремонт теплового узла |  | Февраль октябрь декабрь | 1.Очистка кровли – 2,9 т.р. 2. ремонт теплового узла – 59,8 т.р. 3. Замена светильника 1 под. – 0,7 т.р. |  |
|  | Сбор:50,8 т.р. + доп. сбор с октября по декабрь 2018 г. 24,8 т.р. = 75,6 т.р. Долг: -6,8 т.р. Всего: 68,8 т.р. Задолженность: 15,6 т.р. Итого: 53,2 т.р. |  |  |  | Всего: 63,4 т.р. Долг: -10,2 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт электроосвещения |  | Февраль Март ноябрь | 1.Очистка кровли – 2,9 т.р. Ремонт канализации кВ. 8 – 2,2 т.р. ремонт электроосвещения – 7,8 т.р. |  |
|  | Сбор:51,0т.р. Долг: -11,1т.р. Всего: 39,9т.р. Задолженность: 59,4 т.р. Итого (долг): -19,5 т.р. |  |  |  | Всего: 12,9 т.р. Долг: -32,4 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли установка металлических дверей краны на системе теплоснабжения – 0,8 т.р. |  | Февраль Май октябрь | очистка кровли – 2,9 т.р. установка металлических дверей – 111,9 т.р. краны на системе теплоснабжения – 0,8 т.р. |  |
|  | Сбор:52,3т.р. Остаток:78,9 т.р. Всего:131,2т.р. Задолженность: 31,4 т.р. Итого: 99,8 т.р. |  |  |  | Всего: 115,6 т.р. Долг: - 15,8 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена вводного электрического кабеля смена автоматов кВ. 4 замена автоматов кВ. 7,8,9 |  | Июнь Сентябрь декабрь | Замена вводного электрического кабеля – 25,8 т.р. смена автоматов кВ. 4 – 1,6 т.р. замена автоматов кВ. 7,8,9 – 2,9 т.р. |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Остаток: 3,6 т.р. Всего:56т.р. Задолженность: 7,8 т.р. Итого: 48,2 т.р. |  |  |  | Всего: 30,3 т.р. Остаток: 17,9 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: ремонт электрощитов 1 под. |  | сентябрь | ОДН за электроэнергию за 2017 год – 6,8 т.р. ремонт электрощитов 1 под. – 4,8 т.р. |  |
|  | Сбор:21,7т.р. Долг: -52,5 т.р. Всего (долг):-30,8т.р. Задолженность: 15,2 т.р. Итого (долг): -46 т.р. |  |  |  | Всего: 11,6 т.р. Долг: - 57,6 т.р. |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт системы отопления кВ. 1 |  | март | 1. Ремонт системы отопления кВ. 1 – 13 т.р. |  |
|  | Сбор:22,4т.р. Остаток:106,8 т.р. Всего: 129,2 т.р. Задолженность: 29 т.р. Итого: 100,2 т.р. |  |  |  | Всего: 13 т.р. Остаток: 87,2 т.р. |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли – 2,9 т.р. 2.замер сопротивления изоляции и контура заземления – 11,8 т.р. строительство газопровода и внутреннее газоснабжение замена автоматов кВ. 12 |  | Февраль Июль Сентябрь сентябрь | Очистка кровли – 2,9 т.р. замер сопротивления изоляции и контура заземления – 11,8 т.р. строительство газопровода и внутреннее газоснабжение – 456,8 т.р. замена автоматов кВ. 12 – 1,7 т.р. |  |
|  | Сбор:27,2т.р.+ доп. сбор с октября 2017 г. 456,8 т.р. =484 т.р. Долг: -1 т.р. Всего:483 т.р. Задолженность: 7,6 т.р. Итого: 475,4 т.р. |  |  |  | Всего: 473,2 т.р. Остаток: 2,2 т.р. |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ОДН за электроэнергию за 2017 год Очистка кровли ремонт ВРУ кВ. 5,8 ремонт ввода электроснабжения замер сопротивления изоляции и контура заземления строительство газопровода и внутреннее газоснабжение ремонт водопровода |  | Февраль Март май июль ноябрь | ОДН за электроэнергию за 2017 год – 17,7 т.р. Очистка кровли – 2,9 т.р. ремонт ВРУ кВ. 5,8 – 2,3 т.р. ремонт ввода электроснабжения – 15,7 т.р. замер сопротивления изоляции и контура заземления – 11,8 т.р. строительство газопровода и внутреннее газоснабжение – 496,4 т.р. ремонт водопровода – 10,7 т.р. |  |
|  | Сбор:33,8т.р. + доп. сбор с октября 2017 года 504,8 т.р. = 538,6 т.р. Долг: -16,3 т.р. Всего: 522,3т.р. Задолженность: 5,9 т.р. Итого: 516,4 т.р. |  |  |  | Всего: 557,5 т.р. Долг: -41,1 т.р. |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: ОДН за электроэнергию за 2017 год ремонт ВРУ Очистка кровли замер сопротивления изоляции и контура заземления ремонт водоснабжения строительство газопровода и внутреннее газоснабжение Ремонт электрощитов 2 под. |  | январь февраль февраль июль сентябрь | ОДН за электроэнергию за 2017 год – 12,7 т.р. ремонт ВРУ – 5,5 т.р. ремонт водоснабжения -55,2 т.р. 4. Очистка кровли – 2,9 т.р. 5.замер сопротивления изоляции и контура заземления – 11,8 т.р. строительство газопровода и внутреннее газоснабжение – 459,8 т.р. Ремонт электрощитов 2 под. – 3,3 т.р. |  |
|  | Сбор:27,1т.р.+доп. сбор с 01.03.2018 по 31.05.2018 – 33,1 т.р. = 60,2 т.р. + доп. сбор с октября 2017 г. – 459,8 т.р. = 520 т.р. Остаток: 18,8т.р. Всего:538,8 т.р. Задолженность: 11,3 т.р. Итого: 527,5 т.р. |  |  |  | Всего: 551,2 т.р. Долг: -23,7 т.р. |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:51,6т.р. Долг: -8,3 т.р. Всего:43,3т.р. Задолженность: 5,5 т.р. Итого: 37,8 т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: 37,8 т.р. |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | Выполнено |  |
|  | Сбор:50,5т.р. Остаток: 17,4т.р. Всего:67,9 т.р. Задолженность: 4,1 т.р. Итого: 63,8 т.р. | Ремонт: 1. замена оконных блоков в подъездах |  | октябрь | 1. замена оконных блоков в подъездах – 39,4 т.р. |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 39,4 т.р Остаток: 24,4 т.р. |  |