# АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020  № 71

О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 10.10.2018 № 1140

В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы», утвержденную  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 № 1140 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы», изменения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2019 № 1356 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 № 1140».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района 							А.А. Комаров

|  | Приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.01.2020 № 71 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную целевую программу «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы»

1. Паспорт муниципальной целевой программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ МУНИЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел.: 8 (48534) 2-06-83 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| Участники муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Цели муниципальной целевой программы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом. |
| Задачи муниципальной целевой программы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной целевой программы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе; - общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы | 2019-2021 годы |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной целевой программы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе; - общая протяженность газопровода в муниципальном районе |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы, тыс. руб. | Общий объем финансирования – 23808,2 (из них 3937,1-БМР; 19871,1-ОБ) в т.ч. по годам: 2019 год – 14743,2 (из них 2817,1-БМР; 11926,1-ОБ); 2020 год – 4250,0 (из них 650,0-БМР, 3600,0-ОБ); 2021* год – 4815,0 (из них 470-БМР; 4345,0-ОБ) |
| Контактные лица, телефон | Сечина Амина Фазиловна – ведущий специалист отдела капитального строительства и природопользования, тел.: 8 (48534) 2-49-80 |

*Ожидаемое финансирование»

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Система мероприятий Программы

| №№ п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Испол-нители | Источник финанси- рования |  | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |
| 1.1. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газопроводных сетей д.Путилово – д.Пасынково – д.Ульяново – д.Матвейка Митинское сельское поселение | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 603,9 5144,5 | 603,9 5144,5 | - - | - - | 3,6 км, 2019 год |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей в д.Петроково Великосельского сельского поселения | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 346,5 3040,4 | 346,5 3040,4 | - - | - - | 1,344 км, 40 домовладений, 2020 год |
| 1.1.3. | Строительство газопровода к д.Междуречье Заячье-Холмского сельского округа | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 470,0 4345,0 | - - | - - | 470,0 4345,0 | 3,3 км, 42 домовладения, 2021 год |
| 1.1.4. | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения, пуск газа построенного газопровода | УЖКХКСиП | БМР | 636,7 | 486,7 | 150,0 | - | 2019 год |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | УЖКХКСиП | ОБ | 3741,2 | 3741,2 (оплата кредиторской задолженнос-ти) | - | - | 3,3 км, 70 домов (квартир), 2018 год |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей д. Ульяново – д. Кадищи Митинского сельского поселения | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 500,0 3600,0 | - - | 500,0 3600,0 | - - | 2,3 км, 75 домов, 2020 год |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование газораспределительных сетей д.Ульяново – д.Кадищи Митинского сельского поселения | УЖКХКСиП | БМР | 1380,0 | 1380,0 | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу 2019 год |
| 1.2.2. | Проектирование межпоселкового газопровода Шопша – Шалаево – Ильинское-Урусово (2-й этап газопровода) Шопшинского сельского поселения | УЖКХКСиП | БМР | - | - | - | - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу 11 км 2020 год |
|  | Итого по задаче 1 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | 23808,2 3937,1 19871,1 | 14743,2 2817,1 11926,1 | 4250,0 650,0 3600,0 | 4815,0 470,0 4345,0 |  |
|  | ВСЕГО по МЦП: |  |  | 23808,2 | 14743,2 | 4250,0 | 4815,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  | 3937,1 | 2817,1 | 650,0 | 470,0 |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 19871,1 | 11926,1 | 3600,0 | 4345,0 |  |

*Ожидаемое финансирование

Список принятых сокращений:

ОБ – областной бюджет

БМР – бюджет муниципального района

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования»

3. Раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Общая потребность в финансовых ресурсах Программы

| Источники финансирования | Всего | Плановый объем финансирования (тыс. руб.), в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021* г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет муниципального района | 3937,1 | 2817,1 | 650,0 | 470,0 |
| Областной бюджет | 19871,1 | 11926,1 | 3600,0 | 4345,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого всего по Программе | 23808,2 | 14743,2 | 4250,0 | 4815,0 |

*Ожидаемое финансирование»